## PREGÃO ELETRÔNICO N. 32/2016

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

A JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO ACRE torna público que realizará licitação, sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço, obedecidas as disposições da Lei n. 10.520/2002, dos Decretos n. 5.450/2005 e n. 6.204/2007, Lei Complementar n. 123/2006, aplicando-se subsidiariamente a Lei n. 8.666/1993 e subordinando-se às condições e exigências constantes no Processo Administrativo Eletrônico n. 0001461-36.2016.4.01.8001-JFAC, no presente Edital e em seus Anexos.

Compõem o presente Edital, dele fazendo parte integrante e indissociável, os seguintes anexos:

a) ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA;

b) ANEXO II - FORMULÁRIO DE PROPOSTA COMERCIAL;

c) ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES CNJ N. 07/2005 E 156/2012.

1. DO OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de revisão das instalações elétricas dos Datas Centers do edifício-sede da Justiça Federal em Rio Branco e da Subseção Judiciária de Cruzeiro do Sul/AC, para elaboração e apresentação dos respectivos projetos básicos e executivos, apontando a solução para os problemas encontrados na referida revisão, de acordo com as especificações constantes no ANEXO I desse Edital.

1.2 - Na hipótese de haver diferença de especificação entre a registrada no sistema Comprasnet - SIASG (www.comprasgovernamentais.gov.br) e a do edital, prevalecerá a do edital.

2 . DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS

2.1 - Os serviços serão constituídos pelos itens abaixo especificados, dentre outros eventualmente necessários para a completa conclusão dos objetivos pretendidos pela Administração no presente contrato:

a) Vistoria completa nas instalações atuais no Data Center de Rio branco e no de Cruzeiro do Sul, comparando o projeto original com as condições atuais;

b) Avaliação dos dados coletados, em comparação com as necessidades futuras a serem apresentadas pela Contratante, as quais demandam redimensionamento das referidas instalações.

c) Elaboração dos projetos específicos para cada unidade vistoriada (inclusive o de combate a incêndio para o Data Center da Subseção Judiciária de Cruzeiro do Sul), compreendendo duas fases:

1 – Projeto Básico: composto de pranchas com os desenhos das ações propostas pela contratada, incluindo esquemas, cortes e detalhes, necessários para uma perfeita compreensão do projeto, visando posterior licitação. Pode ser modificado.

2 – Projeto Executivo: compõem o projeto executivo:

2.1 – pranchas finalizadas com os desenhos das ações propostas pela contratada, incluindo esquemas, cortes e detalhes, necessários para uma perfeita compreensão do projeto, que será enviado para procedimento de licitação;

2.2 – especificações dos serviços: parte escrita do projeto, detalhando os serviços a serem executados, os materiais a serem utilizados na execução, inclusive fundamentação legal, quando couber, e serão constituídas de duas partes principais, assim definidas:

a – Introdução: a introdução deverá conter no mínimo as seguintes informações:

- determinação geral do sítio onde serão implantados os projetos;

- descrição geral dos objetos dos projetos e dos itens componentes, em seqüência lógica de execução;

- relação de desenhos (listará e identificará ordenadamente por disciplina, os desenhos constituintes do projeto).

b - Descrição e Especificação dos Serviços: a descrição e a especificação dos serviços serão elaboradas pela CONTRATADA, devendo conter:

- DEFINIÇÃO (conterá a completa caracterização do item e sua aplicação em relação aos projetos);

- ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS (caracterizará de maneira clara os materiais a serem utilizados);

- EQUIPAMENTOS (indicará os equipamentos a serem utilizados, de forma clara);

- EXECUÇÃO (apresentará os métodos executivos recomendados, descritos em sequência lógica de execução);

2.3 – planilha de preço, (no modelo a ser apresentado pela Contratante), indicando o valor e quantitativos dos materiais e serviços de execução de cada projeto nas respectivas unidades (Rio Branco e Cruzeiro do Sul).Essa planilha será composta preferencialmente por preços da tabela SINAPI e, na sua ausência, de preços coletados no mercado;

2.4 – planilha de composição do BDI;

2.5 – planilha de composição de preço unitário;

2.6 – planilha de composição de encargos sociais;

2.7 – planilha de cronograma físico-financeiro;

2.8 – ART’s das planilhas de preço;

2.9 – ART’s dos projetos.

3. DO LOCAL E DATA DA ABERTURA

3.1 - No dia, hora e local abaixo indicados será realizada a sessão pública para o recebimento das propostas:

a) ABERTURA DAS PROPOSTAS: 27/12/2016, às 11h30min.

b) REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

3.2 - Não havendo expediente na data determinada, a sessão será adiada para o primeiro dia útil subseqüente, mantidos o mesmo horário e local, salvo disposição em contrário.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1 – Somente poderão participar desta licitação Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, desde que seja especializada no ramo, legalmente constituída, que atendam às condições deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação e estiverem devidamente credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, através do site www.comprasnet.gov.br.

4.2 - A SLTI atuará como órgão provedor do sistema eletrônico.

4.3 - Como requisito para participação no Pregão Eletrônico, a licitante deverá declarar, sob as penas da lei, mediante marcação em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação do presente Edital, bem como de que atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar n. 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento estabelecido para Micro Empresas ou Empresas de Pequeno Porte.

4.4 - A licitante deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico:

a) que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital;

b) que inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste certame;

c) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa n. 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

4.5. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade exclusiva da licitante.

4.6 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

a) que não se enquadrem na condição de microempresas e empresas de pequeno porte;

b) que estejam em processo de recuperação judicial ou com pedido de falência, concurso de credores, processo de insolvência, dissolução ou liquidação, salvo, quanto à recuperação judicial, se amparada em certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório, nos termos da Lei de Licitações (Acórdão/TCU n. 8271/2011);

c) estrangeiras não autorizadas a funcionar no país;

d) reunidas em consórcio e que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

e) que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;

f) punidas com declaração de impedimento de licitar e contratar com a Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado do Acre, enquanto vigentes os efeitos da punição;

g) suspensas temporariamente de participar de licitações e impedidas de contratar com a Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado do Acre, com fundamento no inciso III, do art. 87 da Lei 8.666/1993, enquanto vigentes os efeitos da punição;

h) punidas com a proibição de contratar com o Poder Público, bem como de participar de licitações, com fundamento na Lei n. 9.605/1998 – Leis de Crimes Ambientais, enquanto vigentes os efeitos da punição;

i) cujo sócio majoritário esteja proibido de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, por ato de improbidade, nos termos da Lei n. 8.429/92;

j) que constam no Cadastro de Empresas Inidôneas ou Suspensas – CEIS, banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União – CGU, que tem como objetivo consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. Esse Cadastro abrangerá, também, os condenados pelo Poder Judiciário por ato de improbidade administrativa, cujos dados são fornecidos pelo Conselho Nacional de Justiça a partir do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa - CNCIA, bem como a lista de inidôneos declarados pelo Tribunal de Contas da União - TCU, nos termos do art. 46 da Lei n. 8.443/92.

4.7 – Não poderão participar, também:

a) entidades qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), atuando nessa condição (Acórdão TCU n. 746/2014-Plenário);

b) as pessoas previstas no artigo 9º da Lei 8.666/93.

4.8 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo.

4.9 - Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes à proposta de preço e à habilitação (e seus anexos), deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, com valores cotados em moeda nacional do país.

4.10 - Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório apresentados em língua estrangeira deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado neste país.

4.11 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, salvo quando, expressamente, permitidos no Edital. Admitem-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração da proposta de preços.

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1 - Para participar do Pregão Eletrônico a licitante deverá se credenciar no portal de Compras do Governo Federal, disponível no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br - sistema comprasnet - SIASG. O credenciamento far-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

5.2 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

5.3 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Seção Judiciária do Estado do Estado do Acre, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.4 - Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao órgão provedor no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis antes da data de realização do pregão eletrônico.

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1 - A empresa interessada em participar do certame deverá encaminhar sua proposta, exclusivamente por meio eletrônico, através do site www.comprasgovernamentais.gov.br, a partir da data da liberação do edital até a data da abertura.

6.2 - A proposta enviada na forma do item anterior deverá conter, além das informações exigidas no sistema Comprasnet - SIASG, a especificação clara, completa e minuciosa do serviço ofertado.

6.3 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados do encerramento do pregão.

6.4 - Em nenhuma hipótese poderão ser alteradas as condições de pagamento, prazos ou outra qualquer que importe modificação dos termos da proposta apresentada, salvo no que tange aos preços ofertados, os quais somente poderão ser reduzidos quando da fase de lances ou negociação direta durante o certame.

6.5 - O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.

6.6 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

6.7 - Os preços cotados deverão ser líquidos, em moeda corrente nacional, devendo estar neles incluídas todas as despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e demais encargos, de quaisquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta licitação, já deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos.

6.8 - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

6.9 - Após a abertura da sessão, não cabe desistência da proposta.

6.10 - Não será permitida a cotação de quantidades inferiores àquelas compreendidas no ANEXO I deste Edital.

6.11 - Os preços propostos e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo, nesse caso, o direito de, após encerrada a fase de lances, pleitear qualquer alteração.

7. DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA

7.1 - A partir das às 11h30min (horário de Brasília) terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, quando o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

7.2 - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.3 - O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

7.4 - Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

7.5 - Os licitantes deverão, durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, atentar para as informações e recomendações efetuadas pelo pregoeiro, não cabendo alegações posteriores de desconhecimento.

8. DA ETAPA DE LANCES

8.1 - Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada de seu registro e valor.

8.2 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação.

8.3 - Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

8.4 - A divisão do preço total ofertado pela quantidade do item, não poderá resultar em preço unitário com dízima periódica, nem com mais de duas casas decimais após a vírgula.

8.5 - Visando compatibilizar os preços finais ofertados com o sistema SIAFI, que não aceita mais de duas casas decimais após a vírgula, serão considerados, para fins de julgamento, os valores unitários até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação. Dessa forma, caso ocorra essa situação, o pregoeiro estará autorizado a adjudicar desprezando as terceiras e quartas casas decimais.

8.6 - Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em tempo real do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance.

8.7 - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.8 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após a comunicação expressa aos participantes.

8.9 - Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

8.10 - Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades especificadas em lei e neste Edital.

9. DO ENCERRAMENTO DA ETAPA DE LANCES

9.1 - A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico às licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta minutos), aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

9.2 - Após o encerramento da etapa de lances, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação;

9.3 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.4 - Caso não sejam apresentados novos lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1 - Para julgamento será adotado o critério menor preço global, atendidas as especificações contidas neste Edital.

10.2 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento e, ainda, que:

a) consignarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, apresentarem valores totais ou unitários simbólicos, irrisórios com cotação de valor zero;

b) forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e seus Anexos.

10.3 - Encerrada a etapa de lances e ordenadas as ofertas, pelo critério de menor preço global, o Pregoeiro examinará, imediatamente, a aceitabilidade quanto ao objeto e valor apresentado pela primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito.

10.4 - Se a oferta de menor preço não for aceitável, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências deste Edital.

10.5 - Ocorrendo a situação a que se refere o subitem anterior, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço.

10.6 - Caso não haja lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

10.7 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta.

10.8 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus Anexos.

10.9 - Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.

10.10 - O desatendimento às exigências formais não essenciais não importará no afastamento da proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública do Pregão.

11. DA HABILITAÇÃO

11.1 – Para habilitação no presente Pregão, serão exigidos os seguintes:

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

b) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal), mediante Certidão Conjunta relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.

QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS

a) Registro ou inscrição da Pessoa Jurídica expedida pela entidade profissional competente (CREA);

b) Certidão de Registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA do Engenheiro que será o responsável técnico pelos serviços;

c) Qualificação técnico-profissional: comprovação, por meio de Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica – ART/RRT ou Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitidos pelo CREA, e, se necessário, acompanhada de atestado de capacidade técnico-profissional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, com dados e informações suficientes para comprovar que o profissional que atuará como responsável técnico, tenha sido responsável pela elaboração de projetos pertinentes e compatíveis em características, qualidade e quantidade, sendo consideradas parcelas de maior relevância e valor significativo:

1. Projeto de instalações em data Center/CPD, incluindo no-breaks;

2. Projeto de instalações elétricas em edifícios, incluindo no-breaks.

d) Qualificação ténico-operacional: comprovação por atestados técnicos, emitidos por pessoas jurídicas (públicas ou privadas), comprovando que a empresa elaborou os respectivos serviços:

1. Projeto de instalações elétricas em CPD/Data Centers, incluindo no-breaks;

2. Projeto de instalações elétricas em edificações públicas ou privadas, incluindo nobreaks;

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES DO CNJ N. 07/2005 E 156/2012

a) Declaração, conforme ANEXO III, sob as penas da lei, de que não contratará, durante a vigência da avença decorrente do certame licitatório, empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, de ocupantes de cargo de direção e assessoramento ou de juízes vinculados à Justiça Federal – Seção Judiciária do Estado do Acre, nos termos do art. 3º da Resolução n. 07/2005, do Conselho Nacional de Justiça e, ainda, que não tem entre seus empregados colocados à disposição dos Tribunais para o exercício de funções de chefia, pessoas que incidam na vedação dos artigos 1º e 2º da Resolução/CNJ n. 156, de 8 de agosto de 2012.

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES

a) declaração, mediante marcação em campo próprio do sistema eletrônico, sob as penas da lei, de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/88 e Lei n. 9.854/99.

11.2 - O licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia de contrato(s), endereço atual da(s) contratante(s) e local(ais) onde foram prestados os serviços.

11.3 - As empresas/instituições regularmente cadastradas e habilitadas parcialmente no SICAF – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores serão dispensadas da apresentação de documentos que se encontram disponíveis neste sistema, relativos à habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira.

11.4 - Os documentos relativos aos requisitos não compreendidos no SICAF, deverão ser protocolados nesta Seccional ou remetidos pelo sistema, por fax ou e-mail (este através de documentos assinados e digitalizados) para o número (68) 3226-4492, no prazo máximo de 2 (duas) horas, após a solicitação do pregoeiro, com posterior encaminhamento dos originais ou cópias autenticadas ao endereço constante neste edital, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do encerramento da Sessão Pública;

11.5 - Os documentos solicitados neste item poderão ser enviados em cópias digitalizadas (escaneadas) do original, desde que encaminhados para o e-mail cpl.ac@trf1.jus.br dentro do prazo estabelecido neste Edital. Em caso de dúvida sobre autenticidade de documento, o Pregoeiro poderá solicitar o envio dos documentos originais.

11.6 - Na impossibilidade da consulta ao SICAF e à Justiça do Trabalho a Sessão será suspensa e as licitantes serão intimadas da nova data e hora do seu prosseguimento.

11.7 – Estando vencidas as certidões constantes do SICAF, a licitante poderá encaminhar a documentação atualizada, via fax ou e-mail (escaneados do original), em até 60 (sessenta) minutos, após solicitação do Pregoeiro, com posterior envio dos originais no prazo estabelecido no subitem seguinte.

11.8 - Se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

11.9 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos comprovantes exigidos no presente Edital.

11.10 - A Administração poderá utilizar os sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para comprovação da regularidade das licitantes.

11.11 - Em nenhum caso será concedida prorrogação para a apresentação de documentos de habilitação que não forem enviados no prazo estabelecido.

11.12 - Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da empresa cadastrada no SICAF.

11.13 - Os documentos solicitados para habilitação deverão estar dentro do prazo de validade neles previstos.

11.14 - A não apresentação dos documentos de habilitação ou a apresentação incompleta sujeitará a licitante às penalidades previstas neste Edital.

12. DA ADJUDICAÇÃO

11.1 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação e constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

#### 12.3 - A adjudicação será pelo preço global.

13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

13.2 - O prazo para manifestação sobre a intenção de interpor recurso será aberto pelo Pregoeiro, durante a sessão, na fase de habilitação.

13.3 - Será concedido à licitante, o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação dos memoriais, os quais deverão ser enviados por meio eletrônico, havendo campo específico para esse fim no sistema Comprasnet. As demais licitantes, caso haja interesse, poderão apresentar contra-razões, também por meio eletrônico, no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

13.4 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso.

13.5 - O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

13.6 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.7 - Caberá à autoridade competente decidir os recursos contra ato do Pregoeiro, quando este mantiver sua decisão.

13.8 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Sede da Seção Judiciária do Estado do Acre, localizada na Alameda Ministro Miguel Ferrante, s/n, Portal da Amazônia. CEP 69915-632 - Rio Branco/AC.

13.9 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

13.10 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que não o fizer no prazo legal, não revestindo natureza de recurso as alegações apresentadas por empresa que tendo aceitado sem objeção o instrumento convocatório, venha, após julgamento desfavorável, alegar falhas ou irregularidades que o viciariam.

13.11 - A impugnação feita tempestivamente será decidida pelo Pregoeiro no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

14. DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

14.1 – Não haverá Termo de Contrato, sendo todos os termos, prazos, obrigações e condições dos serviços a serem executados fixados por este Edital e seu ANEXO I, pela Nota de Empenho, pela proposta do licitante vencedor e pelo disposto nas leis constantes do preâmbulo deste Edital.

14.2 - A despesa, quando efetivada, correrá à conta dos recursos específicos consignados no Programa de Trabalho n. 02.128.0569.4091.0001 e Elemento de Despesa n. 339039.

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1 - Constituem atribuições da Contratada, além de outras que poderão ser relacionadas com o objeto desta contratação:

1 - providenciar, junto ao CREA, a anotação de responsabilidade técnica pelo cumprimento do objeto contratado, fornecendo comprovante à Contratante;

2 – providenciar junto ao CREA, às suas custas, a Anotação de Responsabilidade Técnica relativa ao Projeto Executivo e outra, relativa à Planilha de Preços, a serem apresentados à Contratante;

3 - vistoriar detalhadamente as instalações elétricas atuais dos Datas Centers da Contratante, para obtenção de dados precisos que lhe dêem suporte para elaborar projetos realmente atendam com eficácia as demandas apresentadas;

4 - cumprir as decisões tomadas pela Contratante com relação às alterações que venham a ser propostas;

5 - informar, conclusivamente, toda previsão ou constatação de atrasos ou antecipações dos serviços e, em qualquer dos casos, fornecer as razões determinantes, bem como trazer ao conhecimento da Contratante eventual necessidade de prorrogação de prazo, pelo menos com quinze dias antes do prazo de vigência do Contrato.

6 – solicitar à Contratante, em tempo hábil, as decisões e providências que ultrapassarem sua competência, possibilitando a adoção das medidas convenientes;

7 - a Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços, até o montante de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

8 – a Contratada deve se abster de transferir, no todo ou em parte, a execução dos serviços objeto deste ajuste, sem prévia e expressa anuência da Contratante;

9 – a Contratada arcará com eventuais prejuízos que causar à Administração ou a terceiros durante a execução de seus serviços, quando for o caso.

10 – todos os materiais de segurança individual para uso no exercício das atividades rotineiras exigidos pela legislação são de inteira responsabilidade do Contratado.

11 - cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares do Ministério do Trabalho acerca da Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho, no sentido de evitar qualquer acidente;

12 – manter em dia as obrigações contratuais legais com seus empregados;

13 – responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes dos trabalhos a serem realizados, inclusive custeios com deslocamentos de seus empregados.

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

16.1 – São obrigações da Contratante:

1 - Proporcionar todas as facilidades necessárias para que a Contratada possa cumprir as condições estabelecidas neste Edital;

2 - Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada às suas dependências, exclusivamente para execução dos serviços contratados;

3 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da empresa prestadora do serviço;

4 - Comunicar à Contratada qualquer irregularidade decorrente da prestação do serviço;

5 - Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as especificações descritas neste Edital e anexos.

6 - Efetuar o pagamento devido nas condições previstas neste Edita;

7 - promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob o aspecto qualitativo, anotando, em meio próprio, as faltas detectadas e comunicando ao Contratado as ocorrências que, a seu critério, exijam medidas corretivas;

8 - colocar à disposição da Contratada todos os projetos, memoriais descritivos, cadernos de especificações atuais, enfim, todos os elementos existentes que possam contribuir para a perfeita execução dos serviços.

17. DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

17.1 - Os serviços serão realizados nos seguintes endereços:

a) na sede da Justiça Federal – Seção Judiciária do Estado do Acre, localizada na Alameda Ministro Miguel Ferrante, s/n, bairro Portal da Amazônia, CEP 69.915-632, em Rio Branco/AC;

b) na sede da Justiça Federal – Subseção Judiciária de Cruzeiro do Sul, BR-307, km 09, Bairro Boca da Alemanha, em Cruzeiro do Sul/AC.

18. DO PRAZO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

18.1 - Após o recebimento da Nota de Empenho, a empresa vencedora terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos para a entrega do Laudo Técnico.

18.2 - Caso haja necessidade de prorrogação, a Contratada deverá solicitar novo prazo, até à data do vencimento do primeiro, com alegações devidamente embasadas em fatos e documentos, para análise da Assessoria Jurídica da Contratante. Se comprovada negligência ou motivo fútil, o pedido será negado.

19. DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DO SERVIÇO

19.1 – Os serviços serão recebidos

a) Provisoriamente (TRP) - em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da contratada confirmando a conclusão dos serviços;

b) Definitivamente (TRD) - em até 15 (quinze) dias após a emissão do TRP, comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais.

19.2 - Os recebimentos serão feito por meio de termo circunstanciado, conforme disposto no art. 73, item I, da lei 8.666/1993.

19.3 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

20. DO PAGAMENTO

20.1 – O Pagamento será efetuado mediante apresentação da respectiva nota-fiscal de serviços, em cada etapa, como segue:

1 - primeiro pagamento: ao final do primeiro mês (trinta dias), mediante apresentação dos projetos básicos, 40% do valor global do contrato;

2 - segundo pagamento: ao final do segundo mês (sessenta dias), mediante apresentação dos projetos executivos, 40% do valor global do contrato;

3 - Terceiro pagamento: após o recebimento definitivo, 20% do valor global do contrato.

20.2 – Para fins de pagamento, a empresa apresentará Nota Fiscal, em 2 (duas) vias, para liquidação e pagamento da despesa pela Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado do Acre - , mediante Ordem Bancária creditada em conta corrente em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento e respectivo atesto do documento pelo Executor do Contrato.

20.3 - Na Nota Fiscal deverá constar o nome e número do banco, nome e número da agência e número da conta-corrente da licitante;

20.4 - Caso a empresa seja optante pelo SIMPLES NACIONAL deverá apresentar, também, cópia do “Termo de Opção” pelo recolhimento de imposto naquela modalidade.

20.5 - Serão retidos no ato do pagamento os valores relativos aos Tributos Federais, salvo se a empresa contratada apresentar prova de opção pelo modelo SIMPLES NACIONAL.

20.6 - Caso o pagamento não seja efetuado no prazo estabelecido no subitem 20.2, será devido à Contratada atualização monetária de 0,03% (três centésimos por cento) ao dia, relativo ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo para pagamento até a data de sua efetivação.

20.7 - Havendo erro na Nota Fiscal, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, o pagamento será sustado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado do Acre.

20.8 - À Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado do Acre - fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de aceitação dos serviços, estes não estiverem de acordo com as condições pactuadas, sem constituir-se em mora por esta decisão.

21. DAS PENALIDADES E VALORES DAS MULTAS

21.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em aceitar ou retirar a Nota de Empenho, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à multa de 10% (dez por cento), aplicável sobre o valor total a ser contratado, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste Edital.

21.2 - O disposto neste item não se aplica aos licitantes convocados nos termos do art. 64, §2º, da Lei n. 8.666/93, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço.

21.3 – Além das multas previstas neste item, sem prejuízo das demais cominações legais, a licitante poderá ficar impedida de licitar e contratar com a Administração e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, nos casos de:

a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;

b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;

c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável do licitante;

d) não-manutenção da proposta, após a adjudicação;

e) comportamento inidôneo;

f) não celebração do contrato, formalizado através da Nota de Empenho;

g) cometimento de fraude fiscal;

h) fraude na execução do Contrato;

i) falha na execução do Contrato.

21.4 - Pela inexecução total ou parcial do ajuste, formalizado através da Nota de Empenho, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa, moratória e compensatória, esta na forma prevista neste item;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

21.5 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

21.6 - O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a Contratada à multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais) sobre o valor total contratado, ou se for o caso, sobre o valor correspondente à parte entregue com atraso, aplicada até o décimo dia. Após essa data, será aplicada a multa prevista no subitem 21.1, sem prejuízo das demais cominações previstas nos subitens 21.3 e 21.4.

21.7 - A multa a que alude este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas neste Instrumento e na Lei n. 8.666/93.

21.8 - As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

21.9 - A licitante que não puder cumprir o prazo estipulado para a execução total ou parcial do objeto deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, e que altere fundamentalmente as condições do contrato, bem como nos de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecidos pela Administração, em documento contemporâneo à sua ocorrência.

21.10 - A solicitação de prorrogação, com indicação do novo prazo, deverá ser encaminhada à área administrativa até a data do vencimento do prazo de entrega ou assinatura inicialmente estipulado, ficando a critério do Contratante a sua aceitação.

21.11 - Vencido o prazo proposto, sem o cumprimento das obrigações estipuladas, total ou parcialmente, a Contratante oficiará à Contratada, comunicando-lhe a data-limite para cumprimento. A partir dessa data considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada a sanção pertinente.

21.12 - O cumprimento das obrigações até a data-limite de que trata este item não isenta a licitante da multa.

21.13 - Na aplicação das penalidades, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas.

21.14 - A aplicação de qualquer penalidade será, obrigatoriamente, registrada no SICAF no cadastro da contratada e precedida de regular processo administrativo, onde será assegurado o contraditório e ampla defesa.

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1 - Após a conclusão dos serviços, mediante Termo de Recebimento Definitivo, a Contratante providenciará novo certame licitatório, para contratar a execução dos serviços propostos nos projetos apresentados pela Contratada. Caso haja necessidade de alteração complementar desses projetos no ato da execução, o responsável técnico dos serviços, responsável pela mudança, passará a ser co-autor e co-responsável pelos serviços, conforme Resolução Nº 67/2013 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e Resolução 1.025/2009 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

22.2 - Nos casos de alterações de projetos, referidos no item anterior, o autor das alterações deverá providenciar a solicitação de consentimento para alterações em projetos para o autor original, através de Termo de Autorização para Alterações em Projetos.

22.3 - As disposições e especificações contidas neste Termo de Referência serão parte integrante do contrato, devendo ser observadas e atendidas em sua plenitude, cabendo a aplicação de penalidades no descumprimento de qualquer dos seus itens.

22.4 - Os representantes do CONTRATANTE reportar-se-ão diretamente ao Responsável Técnico da CONTRATADA, ou a seu preposto formalmente indicado.

22.5 - Os licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverão analisar toda a documentação referente à licitação, dirimindo, oportunamente, todas as dúvidas, de modo a não incorrerem em omissões que não poderão ser alegadas em favor de pretensões de acréscimo dos preços propostos.

22.6 - Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora fornecidas não poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar "serviços extras" e/ou alterar a composição de seus preços unitários. Considerarse-á a CONTRATADA como profundamente conhecedora dos serviços objeto da presente contratação, o que significa que deverão ser computados, nos preços unitários propostos, todos os custos diretos e indiretos, impostos, contribuições, taxas, encargos sociais, etc.,

necessários à completa execução dos serviços.

22.7 - A Administração poderá realizar diligências, a seu critério, notadamente no caso de constatar que o valor cotado apresente indícios de inexequibilidade.

22.8 - A critério da Seção Judiciária do Estado do Acre e mediante despacho fundamentado da autoridade competente, a presente licitação poderá ser suspensa, transferida, revogada e anulada no todo ou em parte, ter as quantidades de seu objeto diminuídas ou aumentadas.

22.9 - As decisões do pregoeiro somente serão consideradas definitivas depois de homologadas pela autoridade competente da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado do Acre.

22.10 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligências para esclarecer ou complementar a instrução de assunto relacionado ao presente certame.

22.11 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor.

22.12 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente Pregão Eletrônico.

22.13 - No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

22.14 - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação dos trabalhos.

22.15 - As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do Edital, deverão ser dirigidas, por escrito, ao Pregoeiro mediante requerimento das empresas interessadas com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis da data marcada para início da sessão do Pregão.

22.16 - Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados na Seção Judiciária, com a Equipe de Apoio ao Pregão.

22.17 - É expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca deste Pregão, salvo se houver prévia autorização da Administração da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado do Acre.

22.18 - É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Pregão, salvo se houver prévia autorização da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado do Acre.

22.19 – Os documentos solicitados pelo Pregoeiro deverão ser encaminhados à Comissão Permanente de Licitação da Justiça Federal – Seção Judiciária do Estado do Acre -, localizada na Alameda Ministro Miguel Ferrante, s/n, Portal da Amazônia, CEP 69.915-632 – Rio Branco/AC, telefone (68) 3214-2000, fax (68) 3226-4492.

22.20 - Fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado do Acre -, em Rio Branco-AC, para dirimir questões oriundas desta licitação.

22.21 - Informações complementares poderão ser obtidas junto à Equipe de Apoio ao Pregoeiro desta Seccional, no horário das 8 às 15 horas, pelo telefone (68) 3214-2000, 3214-2114 ou pelo e-mail cpl.ac@trf1.jus.br. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço eletrônico www.jfac.jus.br.

Rio Branco/AC, 14 de dezembro de 2016.

Arivaldo Chagas de Melo

Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO N. 32/2016

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DO OBJETO: o presente certame tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de revisão das instalações elétricas do Data Center do edifício-sede da Justiça Federal em Rio Branco e da Subseção Judiciária de Cruzeiro do Sul, para elaboração e apresentação dos respectivos projetos básicos e executivos, apontando a solução para os problemas encontrados na referida revisão.

2 – DA DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS: os serviços serão constituídos pelos itens abaixo especificados, dentre outros eventualmente necessários para a completa conclusão dos objetivos pretendidos pela Administração no presente contrato:

a) Vistoria completa nas instalações atuais no Data Center de Rio branco e no de Cruzeiro do Sul, comparando o projeto original com as condições atuais;

b) Avaliação dos dados coletados, em comparação com as necessidades futuras a serem apresentadas pela Contratante, as quais demandam redimensionamento das referidas instalações.

c) Elaboração dos projetos específicos para cada unidade vistoriada (inclusive o de combate a incêndio para o Data Center da Subseção Judiciária de Cruzeiro do Sul), compreendendo duas fases:

1 – Projeto Básico: composto de pranchas com os desenhos das ações propostas pela contratada, incluindo esquemas, cortes e detalhes, necessários para uma perfeita compreensão do projeto, visando posterior licitação. Pode ser modificado.

2 – Projeto Executivo: compõem o projeto executivo:

2.1 – pranchas finalizadas com os desenhos das ações propostas pela contratada, incluindo esquemas, cortes e detalhes, necessários para uma perfeita compreensão do projeto, que será enviado para procedimento de licitação;

2.2 – especificações dos serviços: parte escrita do projeto, detalhando os serviços a serem executados, os materiais a serem utilizados na execução, inclusive fundamentação legal, quando couber, e serão constituídas de duas partes principais, assim definidas:

a – Introdução: a introdução deverá conter no mínimo as seguintes informações: - determinação geral do sítio onde serão implantados os projetos; - descrição geral dos objetos dos projetos e dos itens componentes, em seqüência lógica de execução; - relação de desenhos (listará e identificará ordenadamente por disciplina, os desenhos constituintes do projeto).

b - Descrição e Especificação dos Serviços: a descrição e a especificação dos serviços serão elaboradas pela CONTRATADA, devendo conter:

( DEFINIÇÃO (conterá a completa caracterização do item e sua aplicação em relação aos projetos);

( ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS (caracterizará de maneira clara os materiais a serem utilizados);

( EQUIPAMENTOS (indicará os equipamentos a serem utilizados, de forma clara);

( EXECUÇÃO (apresentará os métodos executivos recomendados, descritos em sequencia lógica de execução);

2.3 – planilha de preço, (no modelo a ser apresentado pela Contratante), indicando o valor e quantitativos dos materiais e serviços de execução de cada projeto nas respectivas unidades (Rio Branco e Cruzeiro do Sul).Essa planilha será composta preferencialmente por preços da tabela SINAPI e, na sua ausência, de preços coletados no mercado;

2.4 – planilha de composição do BDI;

2.5 – planilha de composição de preço unitário;

2.6 – planilha de composição de encargos sociais;

2.7 – planilha de cronograma físico-financeiro;

2.8 – ART’s das planilhas de preço;

2.9 – ART’s dos projetos.

3 – DA FINALIDADE: a finalidade deste instrumento é assegurar à Administração a escolha mais apropriada, do ponto de vista técnico, para melhoria nas instalações elétricas dos Data Centers do edifício-sede e da Subseção Judiciária de Cruzeiro do Sul, de forma a garantir maior proteção individual dos equipamentos, e mais segurança e eficiência do sistema, compatibilizando-o com os níveis mais elevados de exigências atuais e futuras.

4 – DA JUSTIFICATIVA: a presente contratação se justifica pelo fato de existirem demandas presentes nos dois data centers referidos e esta Seção Judiciária não possuir profissional capacitado para realizar tal tarefa em seu Quadro de Pessoal ou nos serviços terceirizados contratados.

5 - DO LOCAL: os serviços serão realizados nos seguintes endereços:

a) na sede da Justiça Federal – Seção Judiciária do Acre, Al. Ministro Miguel Ferrante, s/n, Bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco; e

b) na Justiça Federal – Subseção Judiciária de Cruzeiro do Sul, BR-307, KM-09, Bairro Boca da Alemanha, em Cruzeiro do Sul. TRF-1ª REGIÃO/IMP.27-12-2015 3

6 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DAS LICITANTES: para comprovação de sua qualificação técnica, as Licitantes deverão apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscrição da PESSOA JURÍDICA expedida pela entidade profissional competente (CREA);

b) Certidão de Registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA do Engenheiro que será o responsável técnico pelos serviços;

c) Qualificação técnico-profissional: comprovação, por meio de Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica – ART/RRT ou Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitidos pelo CREA, e, se necessário, acompanhada de atestado de capacidade técnicoprofissional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, com dados e informações suficientes para comprovar que o profissional que atuará como responsável técnico, tenha sido responsável pela elaboração de projetos pertinentes e compatíveis em características, qualidade e quantidade, sendo consideradas parcelas de maior relevância e valor significativo:

1.Projeto de instalações em data Center/CPD, incluindo no-breaks;

2.Projeto de instalações elétricas em edifícios, incluindo no-breaks.

d) Qualificação ténico-operacional: comprovação por atestados técnicos, emitidos por pessoas jurídicas (públicas ou privadas), comprovando que a empresa elaborou os respectivos serviços:

a) Projeto de instalações elétricas em CPD/Data Centers, incluindo no-breaks;

b) Projeto de instalações elétricas em edificações públicas ou privadas, incluindo nobreaks; O licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia de contrato(s), endereço atual da(s) contratante(s) e local(ais) onde foram prestados os serviços;

7 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: constituem atribuições da Contratada, além de outras que poderão ser relacionadas com o objeto desta contratação:

1 - providenciar, junto ao CREA, a anotação de responsabilidade técnica pelo cumprimento do objeto contratado, fornecendo comprovante à Contratante;

2 – providenciar junto ao CREA, às suas custas, a Anotação de Responsabilidade Técnica relativa ao Projeto Executivo e outra, relativa à Planilha de Preços, a serem apresentados à Contratante;

3 - vistoriar detalhadamente as instalações elétricas atuais dos Data Centers da Contratante, para obtenção de dados precisos que lhe dêem suporte para elaborar projetos realmente atendam com eficácia as demandas apresentadas;

4 - cumprir as decisões tomadas pela Contratante com relação às alterações que venham a ser propostas;

5 - informar, conclusivamente, toda previsão ou constatação de atrasos ou antecipações dos serviços e, em qualquer dos casos, fornecer as razões determinantes, bem como trazer ao conhecimento da Contratante eventual necessidade de prorrogação de prazo, pelo menos com quinze dias antes do prazo de vigência do Contrato.

6 – solicitar à Contratante, em tempo hábil, as decisões e providências que ultrapassarem sua competência, possibilitando a adoção das medidas convenientes;

7 - a Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços, até o montante de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

8 – a Contratada deve se abster de transferir, no todo ou em parte, a execução dos serviços objeto deste ajuste, sem prévia e expressa anuência da Contratante;

9 – a Contratada arcará com eventuais prejuízos que causar à Administração ou a terceiros durante a execução de seus serviços, quando for o caso.

10 – todos os materiais de segurança individual para uso no exercício das atividades rotineiras exigidos pela legislação são de inteira responsabilidade do Contratado.

11 - cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares do Ministério do Trabalho acerca da Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho, no sentido de evitar qualquer acidente;

12 – manter em dia as obrigações contratuais legais com seus empregados;

13 – responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes dos trabalhos a serem realizados, inclusive custeios com deslocamentos de seus empregados.

8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: a Contratante obriga-se a:

1) promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob o aspecto qualitativo, anotando, em meio próprio, as faltas detectadas e comunicando ao Contratado as ocorrências que, a seu critério, exijam medidas corretivas;

2) efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados;

3) colocar à disposição da Contratada todos os projetos, memoriais descritivos, cadernos de especificações atuais, enfim, todos os elementos existentes que possam contribuir para a perfeita execução dos serviços objeto deste contrato;

4) permitir a entrada dos funcionários da Contratada em suas instalações, desde que devidamente identificados, para a realização dos serviços contratados.

9 - DA VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: o contrato celebrado entre a Justiça Federal e a Contratada terá a duração de 90 (noventa) dias, conforme abaixo:

– 30 (trinta) dias para conclusão do levantamento inicial e apresentação do Projeto Básico, a partir da assinatura do Contrato;

– 30 (trinta) dias para apresentação dos Projetos Executivos.

- 30 (trinta) dias para Recebimento Provisório e Recebimento Definitivo.

9.1 - recebimentos provisório e definitivo: para efeito de verificação da conformidade dos serviços entregues com o objeto deste Termo de Referência, a Contratante efetuará o recebimento na forma que segue:

a) Provisoriamente (TRP) - em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA confirmando a conclusão dos serviços;

b) Definitivamente (TRD) - em até 15 (quinze) dias após a emissão do TRP, comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais.

Os recebimentos serão feito por meio de termo circunstanciado, conforme disposto no art. 73, item I, da lei 8.666/1993.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

10 – DO PAGAMENTO DA CONTRATADA: será efetuado mediante apresentação da respectiva nota-fiscal de serviços, em cada etapa, como segue:

- primeiro pagamento: ao final do primeiro mês (trinta dias), mediante apresentação dos projetos básicos, 40% do valor global do contrato;

- segundo pagamento: ao final do segundo mês (sessenta dias), mediante apresentação dos projetos executivos, 40% do valor global do contrato.

- Terceiro pagamento: após o recebimento definitivo, 20% do valor global do contrato.

11 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE: em relação à sustentabilidade em edifícios públicos, deverão ser observadas as seguintes orientações, no que couber:

a) Instrução Normativa nº 01/2010 – SLTI/MPOG – (D.O.U de 20/01/2010, em vigor desde 19/02/2010) – dispôs sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. O capítulo II da referida IN trata de especificações e outras exigências para projetos básicos ou executivos, para contratação de obras ou serviços de engenharia;

b) Instrução Normativa nº 02/2014 – MPOG – dispõe sobre regras para aquisição ou locação de máquinas e aparelhos consumidores de energia pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) nos projetos e respectivas edificações públicas federais novas ou que recebam retrofit.

c) BRASIL, Conselho Superior de Justiça do Trabalho. Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do trabalho/ Brasil. Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 2. Ed., revisada, atualizada e ampliada. Brasília, 2014. – traz no item 5.3 capítulo especial do tema sustentabilidade na concepção dos projetos e especificações das obras e dos serviços, nos projetos de instalações hidrossanitárias, nos projetos elétricos e de iluminação, nos projetos de climatização, urbanização, acessibilidade e condições de trabalho. No item 5.4, trata de resíduos com logística reversa;

d) VIGGIANO, Mario Hermes Stanziona. Edifícios públicos sustentáveis – Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2010, 85p.

e) Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – Procel, coordenado pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia – SPE/MME – instituído para promover a racionalização do consumo de energia elétrica, para combater o desperdício e reduzir os custos de investimentos setoriais, aumentando a eficiência energética. Subprograma Procel EPP – Eficiência Energética nos Prédios Públicos.

12 – OBSERVAÇÕES GERAIS: 1. Após a conclusão dos serviços, mediante Termo de Recebimento Definitivo, a Contratante providenciará novo certame licitatório, para contratar a execução dos serviços propostos nos projetos apresentados pela Contratada. Caso haja necessidade de alteração complementar desses projetos no ato da execução, o responsável técnico dos serviços, responsável pela mudança, passará a ser co-autor e co-responsável pelos serviços, conforme Resolução Nº 67/2013 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e Resolução 1.025/2009 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2. Nos casos de alterações de projetos, referidos no item anterior, o autor das alterações deverá providenciar a solicitação de consentimento para alterações em projetos para o autor original, através de Termo de Autorização para Alterações em Projetos.

3.As disposições e especificações contidas neste Termo de Referência serão parte integrante do contrato, devendo ser observadas e atendidas em sua plenitude, cabendo a aplicação de penalidades no descumprimento de qualquer dos seus itens.

4.Os representantes do CONTRATANTE reportar-se-ão diretamente ao Responsável Técnico da CONTRATADA, ou a seu preposto formalmente indicado.

5. Os licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverão analisar toda a documentação referente à licitação, dirimindo, oportunamente, todas as dúvidas, de modo a não incorrerem em omissões que não poderão ser alegadas em favor de pretensões de acréscimo dos preços propostos.

6.Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora fornecidas não poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar "serviços extras" e/ou alterar a composição de seus preços unitários. Considerar-se-á a CONTRATADA como profundamente conhecedora dos serviços objeto da presente contratação, o que significa que deverão ser computados, nos preços unitários propostos, todos os custos diretos e indiretos, impostos, contribuições, taxas, encargos sociais, etc., necessários à completa execução dos serviços.

7.A Administração poderá realizar diligências, a seu critério, notadamente no caso de constatar que o valor cotado apresente indícios de inexequibilidade.

Carlos Alberto da Silva Cabral

Comitê Técnico de Obras

PREGÃO ELETRÔNICO N. 32/2016

ANEXO II - FORMULÁRIO DE PROPOSTA COMERCIAL

| ITEM | QUANT | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Serviço especializado de revisão das instalações elétricas do Data Center do edifício-sede da Justiça Federal em Rio Branco e da Subseção Judiciária de Cruzeiro do Sul/AC, para elaboração e apresentação dos respectivos projetos básicos e executivos, apontando a solução para os problemas encontrados na referida revisão. |  |

..................................(local), ......... de .........................de .........

_______________________________

(assinatura do representante legal)

CARIMBO DA EMPRESA

PREGÃO ELETRÔNICO N. 32/2016

ANEXO III – DECLARAÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES DO CNJ N. 07/2005 E 156/2012

........................................................................................................... (nome da empresa) com sede na .................................................................................................... (endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o n. ..............................................., através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA, para fins do disposto na Resolução CNJ n. 07/2005, que a empresa não possui e que não virá a contratar no decorrer da execução deste Contrato, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de membros, Juízes e servidores ocupantes de cargos de direção e assessoramento vinculados à Justiça Federal de Primeira Instância – Seção Judiciária do Estado do Acre.

## DECLARA, ainda, que não tem entre seus empregados colocados à disposição dos Tribunais para o exercício de funções de chefia, pessoas que incidam na vedação dos artigos 1º e 2º da Resolução/CNJ n. 156, de 8 de agosto de 2012.

..................................(local), ......... de .........................de .........

_______________________________

(assinatura do representante legal)

CARIMBO DA EMPRESA