TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO

## SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA - SECAU
DIVISÃO DE AUDITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DIAUD

## AUDITORIA CONTÍNUA E PREVENTIVA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS E EM CONTRATOS SELECIONADOS
REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2021

## SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO
1.1	Objetivo
1.2	Período de execução
1.3	Questões de auditoria preventiva
1.4	Composição da amostra avaliada
1.5	Equipe
1.6	Procedimentos e técnicas
1.7	Atividades executadas
1.8	Legislação aplicada
1.9	Metodologia aplicada
2.	SITUAÇÕES ENCONTRADAS
3.	RECOMENDAÇÕES
4.	QUADRO RESUMO
5.	CONCLUSÃO

- INTRODUÇÃO
Trata-se de ação de auditoria contínua preventiva realizada pela Seção de Auditoria de Licitações, Inexigibilidade e Dispensa - Seali e pela Seção de Auditoria de Contratos - Senco da Divisão de Auditoria de Gestão Administrativa - Diaud, para avaliação, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, de procedimentos licitatórios realizados e da execução de contratos vigentes em 2021.
Tais análises foram realizadas em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria - PAA 2021 (11588431) e alterações posteriores (13480422; 14325902), no que tange às ações atribuídas à Diaud e referentes a licitações ocorridas no terceiro trimestre de 2021 e a contratos com despesas realizadas, também no mesmo período.
Para o presente 3º Relatório de Auditoria Contínua Preventiva 2021 foram selecionados três processos de licitação de objetos relacionados a fornecimento de TI. Também, foram analisados nove processos de pagamento de despesa de contratos vigentes, conforme a seguir:
  1. 3 processos relativos ao Contrato 14/2020 (9844957), que tem como objeto a prestação de serviços de apoio operacional referente à digitalização eletrônica de documentos;
  2. 3 processos relativos ao Contrato 13/2019 (7934015), que tem como objeto a prestação de serviços do agente de integração Centro de Integração Emprego Escola – CIEE, para fins de execução do Programa de Estágio no Tribunal Regional Federal da 1 ª Região; e
  3. 3 processos de pagamento relativos ao Contrato 13/2020 (9804239), que tem como objeto a prestação de serviços de manutenção predial e apoio às contratações e aquisições da Divisão de Engenharia e Manutenção – Dieng, de forma continuada, com fornecimento de materiais, ferramentas e serviços de terceiros, sob demanda, de acordo com as especificações e quantitativos estabelecidos no contrato.
Os pagamentos avaliados referem-se aos meses de julho, agosto e setembro de 2021.
## - Objetivo
Esta ação de auditoria contínua preventiva foi programada para ser realizada ao longo de todo o exercício de
2021 com a emissão de quatro Relatórios de Auditoria, sendo elaborado um ao final de cada trimestre, e tem como objetivo geral avaliar a regularidade dos processos de licitações e de contratações selecionados com base em relevância, risco e materialidade.
Cada amostra para cada um dos quatro relatórios considerou processos:
    1. de licitações realizadas no curso do trimestre de 2021 sob exame;
    2. de contratos firmados em razão de licitações ocorridas no exercício de 2021 e com pagamento no referido
exercício;
    1. de contratos firmados em exercícios anteriores a 2021, mas vigentes no trimestre de 2021 sob exame e com
pagamento realizado no mesmo período.
Os Relatórios do 1º e do 2º Trimestres de 2021 foram emitidos, respectivamente, nos autos do PAe 0015848- 83.2021.4.01.8000 (13169906) e do PAe 0091103-47.2021.4.01.8000 (14694049).
O presente Relatório refere-se às análises de atos licitatórios e de execução contratual ocorridos no 3º Trimestre de 2021 (julho, agosto e setembro).
Os objetivos específicos do presente trabalho foram verificar:
1. a regularidade das licitações da amostra, a partir da avaliação da conformidade dos procedimentos com as normas de regência e a jurisprudência do Tribunal de Contas da União - TCU;
2. a regularidade dos processos de pagamento das despesas contratuais.

## - Período de Execução
A auditoria contínua preventiva do 3º Trimestre de 2021 (atos / procedimentos realizados em julho, agosto e setembro), consolidada neste 3º Relatório de Auditoria Contínua Preventiva de 2021 teve as respectivas análises programadas para serem realizadas no período de outubro a dezembro de 2021. Entretanto, as análises se estenderam até o momento em razão de outros trabalhos desenvolvidos em 2021: Auditoria de Acessibilidade Digital do TRF 1ª Região, Auditoria de Segurança Institucional das Seções e Subseções Judiciárias da Justiça Federal da 1ª Região - 1ª Etapa e o Monitoramento da Auditoria de Segurança Institucional do TRF 1ª Região - 2ª Etapa (Brigada de Incêndio). Tais trabalhos apresentaram-se mais complexos do que o esperado, consumindo mais tempo dos servidores envolvidos para entrega nos prazos, além de consultorias formuladas à Seali e Senco/Diaud e priorizadas no período, conforme a seguir detalhado. Isto resultou no atraso na liberação do 2º Relatório de Auditoria Contínua Preventiva, impactando também, desta forma, a liberação do presente 3º Relatório de Auditoria Contínua Preventiva 3º Trimestre 2021 na presente data.
A seguir, os trabalhos desenvolvidos pelas duas unidades (Seali e Senco) que exigiram maior empenho dos servidores em razão de as atividades apresentarem maior complexidade que o esperado:
    1. Auditoria de Acessibilidade Digital do TRF 1ª Região (0021067-77.2021.4.01.8000 - Relatório Final 14179158);
    2. Auditoria de Segurança Institucional das Seções e Subseções Judiciárias da Justiça Federal da 1ª Região - 1ª Etapa (0010236-67.2021.4.01.8000 - Relatório Final 14478622);
    3. Monitoramento da Auditoria de Segurança Institucional do TRF 1ª Região - 2ª Etapa / Brigada de Incêndio (0015312-09.2020.4.01.8000 - 14622145);
    4. Resposta à consulta da Diges sobre a possibilidade de imediata adoção de dispensa de licitação na forma eletrônica para as contratações alcançadas pelo art. 75, incisos I e II, da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos Lei 14.133/2021 (0015817-48.2021.4.01.8005 - 14299897);
    5. Manifestação sobre consulta da Diges em relação às respostas ao Questionário do IGG - TCU - 2021 (0060258- 32.2021.4.01.8000 - 13859901);
    6. Manifestação da Secau (Diaud/Seali/Senco) quanto ao emprego da cláusula 18.3 constante do Anexo V do Edital do Pregão Eletrônico 27/2021 doc. 13981609 (hipótese de rescisão unilateral pela Administração em razão de inserção da obra da nova sede do TRF 1ª Região no Projeto Destrava – Programa Integrado para Retomada de Obras (0000026-88.2020.4.01.8000 - 14566927);
    7. Exame prévio pela Seali e Senco do Termo de Referência 14539169, minuta de Edital de Pregão Eletrônico 14542391, após manifestação da Secretaria de Gestão de Obras - SGO do Conselho da Justiça Federal - CJF (14595061), tendo por objeto a contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura para assessoramento técnico à fiscalização para análise e avaliação dos projetos básicos e executivos (em plataforma BIM) remanescentes de arquitetura e engenharia, bem como, Planos, Projetos, Estudos, Memórias de Cálculo de Dimensionamento, Planilhas de Quantitativos e Valores, Relatórios, Desenhos Gerais e Especificações Técnicas a serem elaborados para a obra da nova sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (0016123- 66.2020.4.01.8000 - 13989609 / 14602465);
    8. Conferência pela Seali dos registros lançados no Portal do TRF 1ª Região quanto às informações relativas a licitações, dispensas, inexigibilidades, cotações eletrônicas, atas de registro de preço, adesão a atas de registro de preços de outros órgãos realizados / firmados sob a égide das Leis 8.666/1993, 10.520/2005 e dos Decretos 7.892/2013 e 10.024/2019 (0084268-43.2021.4.01.8000 - 14457190);
    9. Conferência pela Senco dos registros lançados no Portal do TRF 1ª Região, quanto às informações relativas a contratos administrativos, conforme Planilha 14268951, firmados sob a égide das Leis 8.666/1993, 10.520/2005 e dos Decretos 7.892/2013 e 10.024/2019, buscando avaliar o atendimento à transparência prevista na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI), regulamentada pelo Decreto 7.724/2012 e, para o Poder Judiciário, pela Resolução CNJ 215/2015. (0084268-43.2021.4.01.8000 - 14382439);
    10. Exame de minuta do Oitavo Termo Aditivo 13980961 ao Contrato n. 114/2012 (0024636- 62.2016.4.01.8000 - 14080958);
    11. 2º Relatório de Auditoria Contínua Preventiva em Licitações e Contratos do TRF 1ª Região -2021 (0091103- 47.2021.4.01.8000 - 14694049).

## - Questões de auditoria preventiva
1.3.1. As análises executadas visaram responder às seguintes questões:

Os procedimentos licitatórios da amostra para contratação de fornecimento de Tecnologia da Informação - TI foram realizados em conformidade com os normativos vigentes?

A execução dos contratos administrativos de digitalização eletrônica de documentos, de prestação de serviços do agente de integração do programa de estágio do TRF1 e de manutenção predial foram realizados em conformidade com os normativos vigentes?

## - Composição da Amostra Avaliada
Quadro 01: Licitações
Licitação	Objeto da Licitação	Processo
Pregão Eletrônico SRP 25/2021	Formação de registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para emissão de certificados digitais padrão ICP-Brasil para pessoas físicas e jurídicas, com serviço de visita técnica para identificação pessoal, sob demanda, para atender as necessidades da Justiça Federal da 1ª Região, de acordo com quantidades e exigências constantes dos Anexos do Edital.	PAe 0005555- / 54.2021.4.01.8000
Pregão Eletrônico SRP 28/2021	Fornecimento de licenças de uso de softwares para publicação e edição de imagens, figuras vetoriais, arquivos do tipo PDF, animações e recursos de interatividade para publicações digitais, com atualização e garantia pelo período de 36 (trinta e seis) meses, para atender às necessidades das Seções Judiciárias e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF1.	PAe 0008550- / 40.2021.4.01.8000
Pregão Eletrônico 34/2021	Fornecimento de licenças de uso de softwares para publicação e edição de imagens, figuras vetoriais, arquivos do tipo PDF, animações e recursos de interatividade para publicações digitais, com atualização e garantia pelo período de 36 (trinta e seis) meses, para atender às necessidades das Seções Judiciárias e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF1.	PAe 0008550- / 40.2021.4.01.8000

Quadro 02: Contratos
Contrato	Objeto do Contrato	Contratada/CNPJ	Fiscais	Ordem de Serviço	Processo
14/2020	Prestação de serviços de Apoio Operacional / referente a / Digitalização Eletrônica de Documentos	26.444.653/0001-53	Manoel Antônio Hozana de Oliveira e Dhiogo Pathu Ferreira Mendonça Mota	9869673	0058687-26.2021.4.01.8000
					0065966-63.2021.4.01.8000
					0083968-81.2021.4.01.8000
13/2019	Prestação de serviços do agente de integração Centro de Integração Emprego Escola – CIEE para fins de execução do Programa de Estágio no Tribunal Regional Federal da 1.ª Região	61.600.839/0006-60 e / 61.600.839/0001-55	Lílian Brito Bertoldi Garcia e Luzanira Maria Santos Ribeiro	11341811	0057401-13.2021.4.01.8000
					0064181-66.2021.4.01.8000
					0065862-71.2021.4.01.8000
13/2020	Prestação de serviços de manutenção predial e apoio às contratações e aquisições da Divisão de Engenharia e Manutenção – Dieng, de forma continuada, com fornecimento de materiais, ferramentas e	11.162.311/0001-73	Euzébio Sá Cavaignac Neto, Rosana de Jesus Braga Severino e Paloma Leal Coutinho Boros	9847167	0020969-92.2021.4.01.8000
					0057568-30.2021.4.01.8000

serviços de terceiros, sob demanda, de acordo com as especificações e quantitativos estabelecidos no contrato
				0065127-38.2021.4.01.8000

## - Equipe
1.5.1. A equipe responsável pela presente ação de auditoria preventiva é formada pelos servidores da Senco e
da Seali, sob a coordenação do Diretor da Diaud:
Alex Cerqueira Rocha (Supervisor da Senco, em substituição); Luciana da Silva Lucena (Analista Judiciário - Contadoria); Liana Raimundo de Lima Lourenço (Supervisora da Seali);

Marcos de Oliveira Dias (Diretor da Diaud - Coordenador).

## - Procedimentos e Técnicas
1.6.1. Neste trabalho foram utilizadas as seguintes técnicas:
Análise documental; Amostragem;

Conferência de cálculos.

## - Procedimentos Realizados
1.7.1. Atividades executadas durante o presente trabalho:

Avaliação prévia, planejamento e seleção da amostra que foi aprovada pelo Coordenador da Equipe de Auditoria;

Levantamento da legislação e jurisprudência aplicadas; Elaboração de Checklist de todos os aspectos a serem observados; Análise dos arquivos constantes nos processos examinados;

Confecção do relatório.

## - Metodologia Aplicada

    1. Na presente auditoria, além das técnicas aplicadas postas no item 1.6 deste Relatório, delimitou-se a amostra a três processos de licitação de fornecimento de Tecnologia da Informação - TI e nove processos de pagamentos de despesas contratuais.
      1. Os processos de pagamento dos Contratos 13/2020 e 14/2020, manutenção predial (9804239) e digitalização eletrônica de documentos(9844957), respectivamente, decorrem da terceirização em regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Nesse modelo de contratação, a Administração pode vir a ser responsabilizada solidariamente, caso a contratada deixe de cumprir suas obrigações previdenciárias, e subsidiariamente, pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas, se houver prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
    2. A regularidade dos procedimentos foi verificada pelo exame da documentação e das informações constantes no Sistema Eletrônico de Informações - SEI em confronto com os normativos que regem as aludidas matérias.

## - Legislação Aplicada

Lei n. 8.666/1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências;

Lei n. 9012/1995, que proíbe as instituições oficiais de crédito de conceder empréstimos, financiamentos e outros benefícios a pessoas jurídicas em débito com o FGTS.

Lei 10.520/2002, que institui a modalidade de licitação denominada Pregão, para aquisição de bens e serviços comuns;

Lei Complementar 123/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte;

Decreto 10.024/2019, de 20/09/2019;

Decreto 8.538/2015, que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte e outros;

Decreto 9.507/2018, que dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços de administração pública federal;

Instrução Normativa Seges/MP 5/2017;

Instrução Normativa SGD/ME 1/2019, que dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal;

Resolução CNJ 169/2013 e alterações, que dispõe sobre a retenção de provisões de encargos trabalhistas, previdenciários e outros;

Resolução 182/2013 e alterações, que dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

Instrução Normativa SGD/ME 73/2020;

Jurisprudência do Tribunal de Contas da União.

## - SITUAÇÕES ENCONTRADAS

  1. Durante a realização da ação de análise dos procedimentos licitatórios dos Pregões Eletrônicos 25, 28 e 34/2021, integrantes da amostra, verificou-se que as licitações foram suficientemente motivadas e realizadas regularmente, conforme as normas de regência, com observações pontuais referentes ao PE SRP 28/2021 a seguir expostas.
  2. Os exames individualizados de cada uma das licitações da amostra foram realizados nos checklists 14690639, 14690410 e 14676776:
    1. O exame do PE SRP 25/2021 consta no Checklist 14690639 no qual concluiu-se que a licitação foi realizada regularmente, sem ressalvas tidas por relevantes para relato;
    2. O exame do PE 34/2021 consta no Checklist 14690410 no qual concluiu-se que a licitação foi realizada regularmente, sem ressalvas tidas por relevantes para relato;
    3. O exame do PE SRP 28/2021 consta no Checklist 14676776 no qual constam as seguintes considerações,
ao final:

(...)

Após a análise da instrução processual do planejamento e da realização do Pregão Eletrônico 28/2021, verifica-se que a licitação foi suficientemente motivada e realizada regularmente, conforme as normas de regência, com observação pontual quanto ao seguinte:

  1. A Secga solicitou manifestação da Secin nos termos a seguir referentemente à aprovação da presente contratação no PETI-JF 2021/2026: "À Secin para manifestação em relação ao PCSTI- JF1/2021 (cf. parte final do doc. 13354221 e do doc. 13714380 — PETI-JF 2021-2026 — Resolução/CJF 685/2020), diante do despacho Diges 13366784, e informar se a ação foi aprovada pelo CGTI-TRF1 e incluída no PCSTI-JF1/2021 e informações sobre eventual adequação ao plano estratégico de tecnologia da informação da justiça federal, período 2021-2026 – PETI-JF 2021-2026 (Resolução/CJF 685/2020), e, caso não tenham sido adotadas as medidas indicadas, submeter os autos à aprovação prévia do diretor geral para prosseguimento do certame."

    1. Em resposta, a Secin 14064882 manifestou-se no sentido de que a contratação seria incluída na pauta da reunião do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação da Justiça Federal da Primeira Região – CGTI-TRF1, agendada para o dia 06/10/2021, quando seria submetida para aprovação e incluída no PCSTI-JF1/2021.

    1. No entanto, em exame, não foi localizado nos autos informação acerca da aprovação pelo CGTI-TRF1 da contratação objeto do PE 28/2021 para registro de preços para eventual fornecimento, instalação e configuração de equipamentos Servidores tipo Rack, com assistência técnica pelo período de 60 (sessenta) meses.

  1. Portanto, não foi localizado nos autos do PE SRP 28/2021 (0008550-40.2021.4.01.8000) informação sobre o Plano Anual de Contratações 2021 de TI no qual constasse a previsão da presente contratação.

  1. No Documento de Oficialização de Demanda - DOD 11275683, nos subitens item 6.2 e 7.2, os servidores Integrante Requisitante e Integrante Técnico declararam não possuir tempo hábil para
conciliar as atividades de fiscalização / gestão com as atividades do seu cargo.

      1. Diante da análise do PE SRP 28/2021, constataram-se os seguintes achados, resumidamente:
1. ausência de informação no curso do planejamento da licitação, até a seleção do licitante vencedor do certame, quanto à aprovação da contratação objeto do PE SRP 28/2021 pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação da Justiça Federal da Primeira Região – CGTI-TRF1;
2. prosseguimento da licitação com ausência de informação nos autos referente à inclusão da contratação objeto do PE SRP 28/2021 no Plano Anual de Contratações 2021 de TI;
3. manutenção de servidores na equipe de planejamento como Integrante Requisitante e como Integrante Técnico, mesmo diante da declaração expressa de que não dispõem de tempo hábil para conciliar as atividades de fiscalização / gestão com as atividades do cargo que ocupam.

  1. Processos de Pagamento de Despesas:
A avalição da conformidade dos pagamentos foi verificada por meio de checklists aplicados nos respectivos processos de pagamento dos contratos listados acima nos meses de julho, agosto e setembro/2021, conforme a seguir: Contrato 14/2020 (14628753, 14676492 e 14700068), Contrato 13/2019 (14869414, 14870384 e 14871743) e Contrato 13/2020
(14886789, 14932808 e 14964869).
    1. Quanto aos processos de pagamento da despesa, constatou-se que a execução contratual registrada nos processos integrantes da amostra foi realizada regularmente, com as seguintes observações pontuais destinadas à melhoria dos controles e/ou à asseguração da conformidade ao contrato e às normas de regência:
      1. Contrato 14/2020 (Digitalização) Contratada CETEFE:
a) Processos de pagamentos:  julho/2021 - (PAe 0058687-26.2021.4.01.8000), agosto/2021 (PAe 0065966- 63.2021.4.01.8000) e setembro/2021 (PAe 0083968-81.2021.4.01.8000):
Da análise dos três autos supracitados, extrai-se que não houve a juntada da relação de supervisores não optantes de vale transporte pois, o item 3.1.5.2 - refere-se apenas aos digitadores, os quais deverão possuir carteira de passe livre.
Observou-se, ainda, que o desconto a título de custo do vale transporte imposto ao colaborador David Michael Luiz Barbosa extrapola o percentual de 6% do salário básico.
      1. Contrato 13/2019 (Programa Estágio do TRF1), Contratada: Centro de Integração Emprego Escola – CIEE para fins de execução do Programa de Estágio no Tribunal Regional Federal da 1.ª Região:
a) Processos de pagamento -  julho, agosto e setembro/2021 - (PAe: 0057401-13.2021.4.01.8000, 0064181- 66.2021.4.01.8000) e 0065862-71.2021.4.01.8000:
Da análise dos autos, extrai-se que a contratada não fez constar nas faturas apresentadas para o pagamento da despesa o objeto previsto no item 1 do Contrato 13/2019 (7934015), a saber, Prestação de serviços do agente de integração Centro de Integração Emprego Escola – CIEE para fins de execução do Programa de Estágio no Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, como se observa da descrição dos serviços contida nas faturas 13641761, 13884031,13883962, 14352094 e 14127899.

      1. Contrato 13/2020 (Manutenção Predial), Contratada R7 Facilities - Serviços de Engenharia:
1. Processos de pagamento -  julho, agosto e setembro/2021, PAe: 0020969-92.2021.4.01.8000, 0057568- 30.2021.4.01.8000 e 0065127-38.2021.4.01.8000.
  1. O documento IMR-Instrumento de Mensuração por Resultado, acostado nos respectivos processos de pagamento (13730486, 14002725 e 14252099), é mencionado nos atestos das notas fiscais (13752871, 14009103 e 14259519), no entanto não contêm dados que identifiquem a contratada, bem como a mensuração dos serviços. Tais informações constam dos Relatórios de Manutenção Predial (13725474, 13999402 e 14246772) e dos relatórios de manutenção listados nos checklists 14886789 , 14932808 e 14964869. Registre-se, por oportuno, que a previsão de mensuração por resultados consta do Item 15 ( DO INSTRUMENTO DE MENSURAÇÃO POR RESULTADO) do Contrato 13/2020 (9804239).
  2. Relativamente ao pagamento de agosto/2021, PAe 0057568-30.2021.4.01.8000, observou-se que os links dos documentos comprobatórios da regularidade previdenciária, indicados no atesto das notas fiscais (14009103), estão acostados no processo de pagamento de outro contrato firmado com a R7, Contrato nº 16/2018, PAe 0065100-55.2021.4.01.8000, como se verifica dos links 13903821, 13903833, 13903866, 13903846, 13903912, 13903943e 13903803. Observou-se, também, que isso ocorreu em relação ao pagamento de setembro/2020, PAe 0065127-38.2021.4.01.8000, uma vez que os links dos documentos comprobatórios da regularidade previdenciária, indicados no atesto da nota fiscal (14259519), estavam acostados no processo de pagamento do Contrato 16/2018, PAe 0080304-42.2021.4.01.8000, como se verifica dos links 14195076, 14195112, 14195472, 14195523, 14195532, 14195426, 14195055, 14195266, 14195281;
2. Não se localizou nos autos a consulta realizada ao Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no item 20.3 do Contrato 9804239.

## - RECOMENDAÇÕES

  1. Diante das observações pontuais indicadas nas análises individuais dos procedimentos licitatórios e nos processos de pagamento dos contratos constantes dos documentos supracitados, sugere-se adoção das seguintes medidas:
## Em relação aos processos licitatórios, sugere-se o envio dos autos à Secin para:

1. esclarecer, considerando o Despacho Secin 14064882, se a contratação do PE SRP 28/2021 foi aprovada em reunião do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação da Justiça Federal da Primeira Região – CGTI-TRF1 (prevista para 06/10/2021) e incluída no PCSTI-JF1/2021;
2. indicar o documento que consolidou e atualizou o Plano Anual de Contratações 2021 da TI;
3. promover ações de melhoria na distribuição de tarefas e atribuições afetas a servidores designados para equipes de planejamento de licitações de TI e designados para fiscalização / gestão de contratos de modo a viabilizar tempo hábil para o desempenho das atividades e mitigar riscos de sobrecarga nos servidores podendo implicar redução da eficiência e efetividade no planejamento das licitações.

## Em relação aos processos de pagamento, recomenda-se:
      1. Contratos de prestação de serviços continuados:
## Quanto ao Contrato 14/2020 (9844957):
  1. Em procedimentos de pagamentos futuros, providenciar junto à contratada a juntada da relação de supervisores não optantes do vale transporte;
  2. Providenciar junto à contratada a adequação e a restituição dos valores excedentes descontados a título de reembolso do vale transportes nos meses de julho, agosto e setembro/2021, do colaborador David Michael Luiz Barbosa.
## Quanto ao Contrato 13/2019 (7934015) - CIEE:
  1. Em procedimentos de pagamentos futuros, providenciar junto à contratada que conste nas próximas faturas de prestação dos serviços o objeto do contrato, conforme item 1 do Contrato 13/2019 (7934015).
## Quanto ao Contrato 13/2020 - (9804239) (Manutenção Predial) - R7 Facilities:
  1. Aprimorar a instrução processual quanto ao IMR-Instrumento de Mensuração por Resultado, previsto no item 15 do Contrato (9804239). Recomenda-se acostar em cada processo de pagamento o formulário do IMR, indicando os links dos documentos utilizados para aferir os resultados do mês de referência, bem como os dados do contrato.
  2. Com vistas à adequada instrução processual, não indicar links de documentos no atesto da nota fiscal que se refiram a outro contrato firmado pelo TRF1, mesmo que seja firmado com a mesma empresa, mas com objeto diverso.
  3. Juntar aos autos de pagamento mensal consulta realizada ao Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no item 20.3 do Contrato 9804239, como se verifica da análise relativa ao mês setembro/2021.

## - QUADRO RESUMO

Quadro Resumo
Auditoria Contínua Preventiva em Processos Licitatórios e em Contratos selecionados 3º Relatório 2021
Recomendações e Unidades Responsáveis / Interessadas
Item	Recomendação	Unidade Responsável / Interessada
3.1.1	Em relação aos processos licitatórios: / esclarecer, considerando o Despacho Secin 14064882, se a contratação do PE SRP 28/2021 foi aprovada em reunião do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação da Justiça Federal da Primeira Região – CGTI-TRF1 (prevista para 06/10/2021) e incluída no PCSTI-JF1/2021; / indicar o documento que consolidou e atualizou o Plano Anual de Contratações 2021 da TI; / promover ações de melhoria na distribuição de tarefas e atribuições afetas a servidores designados para equipes de planejamento de licitações de TI e designados para fiscalização / gestão de contratos de modo a viabilizar tempo hábil para o desempenho das atividades e mitigar riscos de sobrecarga nos servidores podendo implicar redução da eficiência e efetividade no planejamento das licitações.	Secin

3.1.2.	3.1.2.1. Contratos prestação de serviços continuados / Quanto ao Contrato 14/2020 (9844957) - CETEFE: / Em procedimentos de pagamentos futuros, providenciar junto à contratada a juntada da relação de supervisores não optantes do vale transporte; / Providenciar junto à contratada a adequação e a restituição dos valores excedentes descontados a título de reembolso do vale transportes nos meses de julho, agosto e setembro/2021, do colaborador David Michael Luiz Barbosa.	Secju / Corip / Dirad - Divisão de Cadastro, Registro e Distribuição
3.1.2.	Quanto ao contrato 13/2019 (7934015) - CIEE: / em procedimentos de pagamentos futuros, providenciar junto à contratada que conste nas próximas faturas de prestação dos serviços o objeto do contrato, conforme item 1 do Contrato 13/2019 / (7934015).	SecGP / Cedap/ Sesae - Seção de Seleção e Acompanhamento de Estágio
3.1.2.	Quanto ao Contrato 13/2020 - (9804239) - R7 Facilities: / Aprimorar a instrução processual quanto ao IMR-Instrumento de Mensuração por Resultado, previsto no item 15 do Contrato (9804239). Recomenda-se acostar em cada processo de pagamento o formulário do IMR, indicando os links dos documentos utilizados para aferir os resultados do mês de referência, bem como os dados do contrato. / Com vistas à adequada instrução processual, não indicar links de documentos no atesto da nota fiscal que se refiram a outro contrato firmado pelo TRF1 mesmo que seja firmado com a mesma empresa, mas com objeto diverso. / Juntar aos autos de pagamento mensal consulta realizada ao Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no item 20.3 do Contrato 9804239, como se verifica da análise relativa ao mês setembro/2021.	SecGA / Dieng - Divisão de Engenharia e Manutenção Predial

## - CONCLUSÃO
Verificou-se que a Administração está adotando práticas necessárias para minimizar o risco de ocorrências de irregularidades nos processos sob os aspectos avaliados.
Após a realização da presente auditoria preventiva, verifica-se que as licitações e os procedimentos da execução contratual (processos de pagamento) para os contratos constantes da amostra selecionada, foram suficientemente motivados e realizados regularmente, conforme as normas de regência. Porém ações de melhoria nos controles devem ser realizadas para assegurar a conformidade aos dispositivos normativos e contratuais, nos termos das recomendações descritas no item 3 deste relatório.
Sugere-se o envio deste Relatório às unidades listadas abaixo para conhecimento e apresentação de manifestação, se julgarem necessário, acerca das recomendações contidas no item 3 deste Relatório 28/03//2022.
1. Diretoria-Geral, para conhecimento;
2. Secin, para conhecimento e providências;
3. Secju / Corip / Dirad - Divisão de Cadastro, Registro e Distribuição, para conhecimento e providências;
4. SecGP / Cedap/ Sesae - Seção de Seleção e Acompanhamento de Estágio, para conhecimento e providências;
5. SecGA / Dieng - Divisão de Engenharia e Manutenção Predial, para conhecimento e providências.

Luciana da Silva Lucena Analista Judiciário Contadoria
Senco/Diaud

Alex Cerqueira Rocha
Supervisor da Seção de Auditoria de Contratos - Senco/Diaud, em substituição

Liana Raimundo de Lima Lourenço Supervisora da Seção de Auditoria de Licitações, Inexigibilidade e Dispensa - Seali/Diaud

De acordo.
Marcos de Oliveira Dias
Diretor da Divisão de Auditoria de Gestão Administrativa - Diaud / Secau

De acordo.
Conforme proposto pela equipe de auditoria, encaminhe-se o presente relatório às unidades listadas abaixo para conhecimento e, caso julguem necessário, apresentação de esclarecimentos sobre as recomendações contidas no item 3 deste Relatório, até 28/03/2022.
Diretoria-Geral, para conhecimento;
1. Secin, para conhecimento e providências;
2. Secju / Corip / Dirad - Divisão de Cadastro, Registro e Distribuição, para conhecimento e providências;
3. SecGP / Cedap/ Sesae - Seção de Seleção e Acompanhamento de Estágio, para conhecimento e providências;
4. SecGA / Dieng - Divisão de Engenharia e Manutenção Predial, para conhecimento e providências.

Marília André da S. Meneses Graça
Diretora da Secretaria de Auditoria Interna - Secau

Documento assinado eletronicamente por Marilia Andre da Silva Meneses Graça, Diretor(a) de Secretaria, em 14/03/2022, às 17:02 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Luciana da Silva Lucena, Analista Judiciário, em 14/03/2022, às 17:19 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Marcos de Oliveira Dias, Diretor(a) de Divisão, em 14/03/2022, às 17:44 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Alex Cerqueira Rocha, Supervisor(a) de Seção em exercício, em 14/03/2022, às 18:29 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Liana Raimundo de Lima Lourenço, Supervisor(a) de Seção, em 15/03/2022, às 13:48 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando o código verificador
15017381 e o código CRC 4DF45362.

SAU/SUL - Quadra 2, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070-900 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br
0006790-22.2022.4.01.8000	15017381v269