Plano Diretor de TI - JF1 - RELATÓRIO - PDTI 2021-2023
#	ID Iniciativa	Categoria PDTI	Título	Unidade / Responsável	Meta ano 1 (%)	Meta ano 2 (%)	Meta ano 3 (%)	Alinhamento ENTIC-JUD	Alinhamento PETI-JF	Alinhamento PE-JF1	Alinha / Iniciativa / Estratégica	Vigência do PDTI
2021-2023 (135)
38218	PDTI-INIC-1	Sistema	Prover solução para suportar processo de desenvolvimento de sistemas de informação / (ALM) na JF1	SEGSI	100.00	100.00		2021-2026 Objetivo 5: / Aperfeiçoar a / Governança e a / Gestão;	2021-2026 - 2 Aperfeiçoar a governança de TI na / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados	TRF1 - / Implantação da / Estratégia de / Tecnologia da / Informação da Justiça Federal da 1ª Região PrETI-JF1	2021-2023
38334	PDTI-INIC-2	Governança	Prover serviço de apoio ao macroprocesso de software	SEGSI	100.00	100.00		2021-2026 Objetivo 5: / Aperfeiçoar a / Governança e a / Gestão;	2021-2026 - 2 Aperfeiçoar a governança de TI na / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados	TRF1 - / Implantação da / Estratégia de / Tecnologia da / Informação da Justiça Federal da 1ª Região PrETI-JF1	2021-2023
38336	PDTI-INIC-3	Sistema	Prover novo Sistema de / Controle de Viagens a Serviço para atender a toda a JF1 (AVS)	SESGE	95.00	100.00		2021-2026 Objetivo 5: / Aperfeiçoar a / Governança e a / Gestão;	2021-2026 - 2 Aperfeiçoar a governança de TI na / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38338	PDTI-INIC-4	Sistema	Prover Certidão estadual / – eleitoral e integração / PJe, revisão da certidão / (Res 121 CNJ e Cogetab)	SEJUS	95.00	100.00	100.00	2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 3 Assegurar a atuação sistêmica da TI na Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados	TRF1 - / Implantação do / Sistema / Processo / Judicial / Eletrônico PJe	2021-2023
38340	PDTI-INIC-5	Sistema	Adequar os sistemas de informação da JF1 para atender à Res. CNJ / 270/2018	COSIS	95.00	100.00		2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 3 Assegurar a atuação sistêmica da TI na Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38342	PDTI-INIC-6	Infraestrutura	Otimizar a infraestrutura de TI das subseções judiciárias, reduzindo-a ao mínimo possível	SEECO	92.00	100.00		2021-2026 Objetivo 8: / Promover Serviços / de Infraestrutura e / Soluções / Corporativas.	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023

#	ID Iniciativa	Categoria PDTI	Título	Unidade / Responsável	Meta ano 1 (%)	Meta ano 2 (%)	Meta ano 3 (%)	Alinhamento ENTIC-JUD	Alinhamento PETI-JF	Alinhamento PE-JF1	Alinha / Iniciativa / Estratégica	Vigência do PDTI
38345	PDTI-INIC-7	Infraestrutura	Atualizar solução de backup da JF1 em atendimento à PNITI-JF (Resolução CJF 355/2015) e contratar consultoria para rever as políticas de backup	SEECO	90.00	95.00	100.00	2021-2026 Objetivo 8: / Promover Serviços / de Infraestrutura e / Soluções / Corporativas.	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados	TRF1 - / Implantação da / Estratégia de / Tecnologia da / Informação da Justiça Federal da 1ª Região PrETI-JF1	2021-2023
38350	PDTI-INIC-8	Sistema	Descontinuar DW (Diest) / (Juris, Processual, / Cálculo, Jurisprudência e / Precatórios) - integrar com / Pje	SEJUS	90.00	100.00		2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 4. Finalizar a migração de outros sistemas para o PJe	TRF1 - / Implantação do / Sistema / Processo / Judicial / Eletrônico PJe	2021-2023
38352	PDTI-INIC-9	Sistema	Atualizar a versão da plataforma tecnológica (DSpace) do eDJF1 e da / Biblioteca Digital	SESGE	85.00	100.00		2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38354	PDTI-INIC-10	Sistema	Evoluir sistema e-Orçamento: desenvolver o módulo de execução financeira	SESGE	0.00	40.00	100.00	2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38356	PDTI-INIC-11	Sistema	Revisar modelo de prestação de serviços terceirizados de desenvolvimento de sistemas de informação	SEGSI	100.00	100.00		2021-2026 Objetivo 6: / Aprimorar as / Aquisições e / Contratações;	2021-2026 - 2 Aperfeiçoar a governança de TI na / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38358	PDTI-INIC-12	Governança	Implantar a Estratégia de Tecnologia da Informação da Justiça Federal da / Primeira Região	NUGTI	77.00	100.00		2021-2026 Objetivo 5: / Aperfeiçoar a / Governança e a / Gestão;	2021-2026 - 2 Aperfeiçoar a governança de TI na / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados	TRF1 - / Implantação da / Estratégia de / Tecnologia da / Informação da Justiça Federal da 1ª Região PrETI-JF1	2021-2023

#	ID Iniciativa	Categoria PDTI	Título	Unidade / Responsável	Meta ano 1 (%)	Meta ano 2 (%)	Meta ano 3 (%)	Alinhamento ENTIC-JUD	Alinhamento PETI-JF	Alinhamento PE-JF1	Alinha / Iniciativa / Estratégica	Vigência do PDTI
38361	PDTI-INIC-13	Processo	Regulamentar e implantar metodologia de desenvolvimento de sistemas de informação na JF1	SEGSI	75.00	100.00		2021-2026 Objetivo 5: / Aperfeiçoar a / Governança e a / Gestão;	2021-2026 - 2 Aperfeiçoar a governança de TI na / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados	TRF1 - / Implantação da / Estratégia de / Tecnologia da / Informação da Justiça Federal da 1ª Região PrETI-JF1	2021-2023
38363	PDTI-INIC-14	Infraestrutura	Descentralizar às seccionais o acesso à internet para as seções e subseções judiciárias, provendo solução de segurança de acesso à / internet (firewall) para as / seções e subseções judiciárias	SESEI	75.00	100.00		2021-2026 Objetivo 8: / Promover Serviços / de Infraestrutura e / Soluções / Corporativas.	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados	TRF1 - / Implantação da / Estratégia de / Tecnologia da / Informação da Justiça Federal da 1ª Região PrETI-JF1	2021-2023
38365	PDTI-INIC-15	Infraestrutura	Prover solução corporativa de comunicação sem fio (Wi-Fi) no TRF1 como piloto para a JF1	SERED	70.00	100.00		2021-2026 Objetivo 8: / Promover Serviços / de Infraestrutura e / Soluções / Corporativas.	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38367	PDTI-INIC-16	Sistema	Evoluir o Sistema de Aquisição e Controle de Bens e Serviços - SICAM: - Desenvolver o cálculo automatizado de amortização de softwares em atendimento ao Manual de Contabilidade / Aplicada ao Setor Público / - MCASP	SESGE	70.00	100.00		2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38370	PDTI-INIC-17	Atendimento	Prover solução de Atendimento Virtual utilizando de Inteligência / Artificial (Chatbot)	DIATU	65.00	100.00		2021-2026 - / Objetivo 4: Buscar a / Inovação de Forma / Colaborativa;	2021-2026 - 2 Aperfeiçoar a governança de TI na / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados	TRF1 Transformação / Digital	2021-2023
38372	PDTI-INIC-18	Sistema	Desacoplar os sistemas de informação em uso na JF1 de forma a permitir que sejam atendidas individualmente por infraestruturas independentes	SEGSI	60.00	100.00		2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023

#	ID Iniciativa	Categoria PDTI	Título	Unidade / Responsável	Meta ano 1 (%)	Meta ano 2 (%)	Meta ano 3 (%)	Alinhamento ENTIC-JUD	Alinhamento PETI-JF	Alinhamento PE-JF1	Alinha / Iniciativa / Estratégica	Vigência do PDTI
38374	PDTI-INIC-19	Sistema	Desenvolver o Sistema ALEI	SEGIS	55.00	100.00		2021-2026 Objetivo 2: / Promover a / Transformação / Digital;	2021-2026 - 4 - / Promover e fortalecer a segurança da informação digital na / Justiça Federal	2021-2026 - 2. Ampliar a oferta de serviços digitais	TRF1 - ALEI - / Análise Legal / Inteligente	2021-2023
38376	PDTI-INIC-20	Sistema	Desenvolver o Sistema de / Escrituração Digital das / Obrigações Fiscais, / Previdenciárias e / Trabalhistas - eSocial da / JF1	SESPE	50.00	100.00	100.00	2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38378	PDTI-INIC-21	Sistema	Ajustar a Consulta Processual para processos sigilosos / (frontend)	SESI2	50.00	70.00	100.00	2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38380	PDTI-INIC-22	Infraestrutura	Contratar suporte e consultoria para os softwares básicos utilizados nos sistemas em uso na JF1	SESOL	50.00	75.00	100.00	2021-2026 Objetivo 8: / Promover Serviços / de Infraestrutura e / Soluções / Corporativas.	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38383	PDTI-INIC-23	Sistema	Prover Sistema de / Controle Automatizado de Usuários para acesso à rede e aos sistemas de informação da JF1 (aprovisionamento automático de usuários de TI)	SESGE	60.00	100.00		2021-2026 Objetivo 7: / Aprimorar a / Segurança da / Informação e a / Gestão de Dados;	2021-2026 - 4 - / Promover e fortalecer a segurança da informação digital na / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38385	PDTI-INIC-24	Atendimento	Prover infraestrutura integrada de / videoconferência com o / Microsoft Teams	DIATU	50.00	75.00	100.00	2021-2026 Objetivo 8: / Promover Serviços / de Infraestrutura e / Soluções / Corporativas.	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 7. Incentivar a inovação	TRF1 Transformação / Digital	2021-2023
38388	PDTI-INIC-25	Infraestrutura	Atualizar os equipamentos de rede de comunicação de dados dos CPDs da / JF1	SERED	35.00	70.00	100.00	2021-2026 Objetivo 8: / Promover Serviços / de Infraestrutura e / Soluções / Corporativas.	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados	TRF1 - / Implantação da / Estratégia de / Tecnologia da / Informação da Justiça Federal da 1ª Região PrETI-JF1	2021-2023

#	ID Iniciativa	Categoria PDTI	Título	Unidade / Responsável	Meta ano 1 (%)	Meta ano 2 (%)	Meta ano 3 (%)	Alinhamento ENTIC-JUD	Alinhamento PETI-JF	Alinhamento PE-JF1	Alinha / Iniciativa / Estratégica	Vigência do PDTI
38390	PDTI-INIC-26	Sistema	Evoluir os sistemas judiciais legados para: adequar ao Procin-JUD; adequar à Resolução CNJ 235/2016 (Banco Nacional de Precedentes); adequar ao novo CPC; adequar à Resolução CJF 459/2017; - permitir o cadastro de processos dos séculos XVIII, XIX	DISIJ	30.00	100.00		2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38392	PDTI-INIC-27	Sistema	Automatização plena dos deploys	SEGSI	30.00	70.00	100.00	2021-2026 Objetivo 8: / Promover Serviços / de Infraestrutura e / Soluções / Corporativas.	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38395	PDTI-INIC-28	Sistema	Prover certidão de disponibilidade de sistemas de informação em atendimento à Portaria / TRF1/Presi 169/2017	SEGIS	25.00	50.00	100.00	2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38397	PDTI-INIC-29	Atendimento	Implantar a solução de gerenciamento do parque de equipamentos da JF1 Microsoft Endpoint / Configuration Manager	DIATU	25.00	50.00	100.00	2021-2026 Objetivo 8: / Promover Serviços / de Infraestrutura e / Soluções / Corporativas.	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados	TRF1 - / Implantação da / Estratégia de / Tecnologia da / Informação da Justiça Federal da 1ª Região PrETI-JF1	2021-2023
38399	PDTI-INIC-30	Sistema	Desenvolver novo Sistema e-Siam	SESPE	80.00	100.00	100.00	2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38401	PDTI-INIC-31	Sistema	Migrar para o SEI os processos do Sistema de Gerenciamento e Controle de Documentos e / Processos Administrativos / Digitais - e-Sisad e desativar o sistema	SESGE	10.00	100.00		2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023

#	ID Iniciativa	Categoria PDTI	Título	Unidade / Responsável	Meta ano 1 (%)	Meta ano 2 (%)	Meta ano 3 (%)	Alinhamento ENTIC-JUD	Alinhamento PETI-JF	Alinhamento PE-JF1	Alinha / Iniciativa / Estratégica	Vigência do PDTI
38405	PDTI-INIC-32	Sistema	Centralizar no TRF1 as bases de dados dos sistemas judiciais da JF1 e excluir essas bases de dados das seccionais	SEJUS	5.00	50.00	100.00	2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38407	PDTI-INIC-33	Infraestrutura	Migração do banco de dados Oracle 12.1 para / 19c	SEBAN	5.00	50.00	100.00	2021-2026 Objetivo 8: / Promover Serviços / de Infraestrutura e / Soluções / Corporativas.	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 2. Ampliar a oferta de serviços digitais		2021-2023
38409	PDTI-INIC-34	Sistema	Implantar o Sistema de Identificação de Acesso de Portaria da JF1	SESGE	5.00	50.00	100.00	2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38411	PDTI-INIC-35	Sistema	Prover Sistema de Plano / Anual de Contratações / (PAC)	SESGE	0.00	100.00	100.00	2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38414	PDTI-INIC-36	Sistema	Desativar o RED, migrando seus documentos para o PJe ou MinIO	SEGSI	0.00	50.00	100.00	2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 4. Finalizar a migração de outros sistemas para o PJe	TRF1 - / Implantação do / Sistema / Processo / Judicial / Eletrônico PJe	2021-2023
38418	PDTI-INIC-37	Governança	Publicar o Modelo de Gestão de TI que regulamentará a / Tecnologia da Informação no âmbito da JF1	NUGTI	0.00	0.00	50.00	2021-2026 Objetivo 5: / Aperfeiçoar a / Governança e a / Gestão;	2021-2026 - 2 Aperfeiçoar a governança de TI na / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados	TRF1 - / Implantação da / Estratégia de / Tecnologia da / Informação da Justiça Federal da 1ª Região PrETI-JF1	2021-2023

#	ID Iniciativa	Categoria PDTI	Título	Unidade / Responsável	Meta ano 1 (%)	Meta ano 2 (%)	Meta ano 3 (%)	Alinhamento ENTIC-JUD	Alinhamento PETI-JF	Alinhamento PE-JF1	Alinha / Iniciativa / Estratégica	Vigência do PDTI
38420	PDTI-INIC-38	Governança	Prover governança e gestão de TI	SECIN	100.00	100.00	100.00	2021-2026 Objetivo 5: / Aperfeiçoar a / Governança e a / Gestão;	2021-2026 - 2 Aperfeiçoar a governança de TI na / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados	TRF1 - / Implantação da / Estratégia de / Tecnologia da / Informação da Justiça Federal da 1ª Região PrETI-JF1	2021-2023
38422	PDTI-INIC-39	Infraestrutura	Prover segurança da informação	SECIN	100.00	100.00	100.00	2021-2026 Objetivo 7: / Aprimorar a / Segurança da / Informação e a / Gestão de Dados;	2021-2026 - 4 - / Promover e fortalecer a segurança da informação digital na / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados	TRF1 - / Implantação da / Estratégia de / Tecnologia da / Informação da Justiça Federal da 1ª Região PrETI-JF1	2021-2023
38425	PDTI-INIC-40	Sistema	Prover sustentação de sistemas de informação	SECIN	100.00	100.00	100.00	2021-2026 Objetivo 5: / Aperfeiçoar a / Governança e a / Gestão;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38427	PDTI-INIC-41	Atendimento	Prover atendimento aos usuários de TI da JF1	SECIN	100.00	100.00	100.00	2021-2026 Objetivo 5: / Aperfeiçoar a / Governança e a / Gestão;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados	TRF1 Implantação e / Difusão da / Justiça / Restaurativa no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região	2021-2023
38429	PDTI-INIC-42	Infraestrutura	Prover sustentação da infraestrutura de TI	SECIN	100.00	100.00	100.00	2021-2026 Objetivo 8: / Promover Serviços / de Infraestrutura e / Soluções / Corporativas.	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados	TRF1 - / Implantação da / Estratégia de / Tecnologia da / Informação da Justiça Federal da 1ª Região PrETI-JF1	2021-2023
38431	PDTI-INIC-43	Atendimento	Prover microcomputadores e / monitores de vídeo para a / JF1	DIATU	50.00	100.00		2021-2026 Objetivo 6: / Aprimorar as / Aquisições e / Contratações;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023

#	ID Iniciativa	Categoria PDTI	Título	Unidade / Responsável	Meta ano 1 (%)	Meta ano 2 (%)	Meta ano 3 (%)	Alinhamento ENTIC-JUD	Alinhamento PETI-JF	Alinhamento PE-JF1	Alinha / Iniciativa / Estratégica	Vigência do PDTI
38433	PDTI-INIC-44	Atendimento	Prover leitores de código de barras para a JF1	DIATU	0.00	50.00	100.00	2021-2026 Objetivo 6: / Aprimorar as / Aquisições e / Contratações;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38435	PDTI-INIC-45	Atendimento	Prover tokens para a JF1	DIATU	100.00			2021-2026 Objetivo 7: / Aprimorar a / Segurança da / Informação e a / Gestão de Dados;	2021-2026 - 4 - / Promover e fortalecer a segurança da informação digital na / Justiça Federal	2021-2026 - 4. Finalizar a migração de outros sistemas para o PJe	TRF1 - / Implantação do / Sistema / Processo / Judicial / Eletrônico PJe	2021-2023
38457	PDTI-INIC-46	Atendimento	Prover escâneres para a JF1	DIATU	100.00			2021-2026 Objetivo 6: / Aprimorar as / Aquisições e / Contratações;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados	TRF1 - / Implantação do / Sistema / Processo / Judicial / Eletrônico PJe	2021-2023
38461	PDTI-INIC-47	Atendimento	Prover ferramentas e componentes de microinformática para a / JF1	DIATU	0.00	100.00		2021-2026 Objetivo 6: / Aprimorar as / Aquisições e / Contratações;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38463	PDTI-INIC-48	Atendimento	Prover solução de impressão para a JF1	DIATU	20.00	100.00		2021-2026 Objetivo 6: / Aprimorar as / Aquisições e / Contratações;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38471	PDTI-INIC-49	Atendimento	Prover serviço terceirizado de atendimento aos usuários de TI da JF1	DIATU	20.00	100.00		2021-2026 Objetivo 6: / Aprimorar as / Aquisições e / Contratações;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38473	PDTI-INIC-50	Atendimento	Prover Serviços / Centralizados do PJe no / TRF1	DIATU	100.00			2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 3 Assegurar a atuação sistêmica da TI na Justiça Federal	2021-2026 - 4. Finalizar a migração de outros sistemas para o PJe	TRF1 - / Implantação do / Sistema / Processo / Judicial / Eletrônico PJe	2021-2023

#	ID Iniciativa	Categoria PDTI	Título	Unidade / Responsável	Meta ano 1 (%)	Meta ano 2 (%)	Meta ano 3 (%)	Alinhamento ENTIC-JUD	Alinhamento PETI-JF	Alinhamento PE-JF1	Alinha / Iniciativa / Estratégica	Vigência do PDTI
38482	PDTI-INIC-51	Infraestrutura	Prover serviço terceirizado de apoio à sustentação da infraestrutura de TI da JF1	COINT	100.00	100.00	100.00	2021-2026 Objetivo 6: / Aprimorar as / Aquisições e / Contratações;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38484	PDTI-INIC-52	Infraestrutura	Atualizar a solução de monitoramento automático dos serviços e ativos de TI da JF1 para a nova versão da plataforma / Zabbix	SEGIT	100.00			2021-2026 Objetivo 8: / Promover Serviços / de Infraestrutura e / Soluções / Corporativas.	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38486	PDTI-INIC-53	Infraestrutura	Modernizar os equipamentos de servidores da JF1	SEECO	90.00	100.00		2021-2026 Objetivo 8: / Promover Serviços / de Infraestrutura e / Soluções / Corporativas.	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38488	PDTI-INIC-54	Infraestrutura	Modernizar unidades de armazenamento de dados / (storages) do TRF1	SEECO	50.00	80.00	100.00	2021-2026 Objetivo 8: / Promover Serviços / de Infraestrutura e / Soluções / Corporativas.	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38490	PDTI-INIC-55	Infraestrutura	Prover serviço de acesso / redundante à internet no / TRF1	SESEI	100.00	100.00	100.00	2021-2026 Objetivo 8: / Promover Serviços / de Infraestrutura e / Soluções / Corporativas.	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38492	PDTI-INIC-56	Infraestrutura	Prover serviços de link de comunicação para / interligação dos edifícios do TRF1	SERED	100.00	100.00	100.00	2021-2026 Objetivo 8: / Promover Serviços / de Infraestrutura e / Soluções / Corporativas.	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38494	PDTI-INIC-57	Infraestrutura	Prover serviço de comunicação de dados de longa distância (WAN) para interligação das unidades da JF1	SERED	100.00	100.00	100.00	2021-2026 Objetivo 8: / Promover Serviços / de Infraestrutura e / Soluções / Corporativas.	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023

#	ID Iniciativa	Categoria PDTI	Título	Unidade / Responsável	Meta ano 1 (%)	Meta ano 2 (%)	Meta ano 3 (%)	Alinhamento ENTIC-JUD	Alinhamento PETI-JF	Alinhamento PE-JF1	Alinha / Iniciativa / Estratégica	Vigência do PDTI
38496	PDTI-INIC-58	Atendimento	Prover serviço de comunicação de dados móvel para notebooks	DIATU	100.00	100.00	100.00	2021-2026 Objetivo 6: / Aprimorar as / Aquisições e / Contratações;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38498	PDTI-INIC-59	Governança	Prover serviço terceirizado de aferição de métricas de serviços de desenvolvimento de sistemas	SEGSI	100.00	100.00	100.00	2021-2026 Objetivo 5: / Aperfeiçoar a / Governança e a / Gestão;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38501	PDTI-INIC-60	Governança	Manter o portal de transparência de TI	NUGTI	100.00	100.00	100.00	2021-2026 Objetivo 5: / Aperfeiçoar a / Governança e a / Gestão;	2021-2026 - 2 Aperfeiçoar a governança de TI na / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38503	PDTI-INIC-61	Sistema	Evoluir sistema PJe	SEGIS	100.00	100.00	100.00	2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 3 Assegurar a atuação sistêmica da TI na Justiça Federal	2021-2026 - 4. Finalizar a migração de outros sistemas para o PJe	TRF1 - / Implantação do / Sistema / Processo / Judicial / Eletrônico PJe	2021-2023
38505	PDTI-INIC-62	Sistema	Evoluir sistema de / Requisição de / Pagamentos Ágil (SIREA)	SESPA		50.00	100.00	2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38507	PDTI-INIC-63	Sistema	Modernizar o Portal da / JF1	SEADS	50.00	70.00	100.00	2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38509	PDTI-INIC-64	Governança	Gerir itinerário formativo de TI	NUGTI	100.00	100.00	100.00	2021-2026 Objetivo 3: / Reconhecer e / Desenvolver as / Competências dos / Colaboradores;	2021-2026 - 2 Aperfeiçoar a governança de TI na / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados	TRF1 - / Implantação da / Estratégia de / Tecnologia da / Informação da Justiça Federal da 1ª Região PrETI-JF1	2021-2023

#	ID Iniciativa	Categoria PDTI	Título	Unidade / Responsável	Meta ano 1 (%)	Meta ano 2 (%)	Meta ano 3 (%)	Alinhamento ENTIC-JUD	Alinhamento PETI-JF	Alinhamento PE-JF1	Alinha / Iniciativa / Estratégica	Vigência do PDTI
38511	PDTI-INIC-65	Infraestrutura	Manter atualizada a / solução de antivírus da / JF1	SESEI	100.00	100.00	100.00	2021-2026 Objetivo 7: / Aprimorar a / Segurança da / Informação e a / Gestão de Dados;	2021-2026 - 4 - / Promover e fortalecer a segurança da informação digital na / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38513	PDTI-INIC-66	Infraestrutura	Prover solução de segurança de acesso à / internet (firewall) para o / TRF1	SESEI	100.00	100.00	100.00	2021-2026 Objetivo 7: / Aprimorar a / Segurança da / Informação e a / Gestão de Dados;	2021-2026 - 4 - / Promover e fortalecer a segurança da informação digital na / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38515	PDTI-INIC-67	Sistema	Modernizar e expandir solução de Tecnologia de Informação para Business / Intelligence	DIEST	30.00	60.00	80.00	2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados	CJF - Justiça transparente	2021-2023
38517	PDTI-INIC-68	Infraestrutura	Prover suporte e consultoria para o Banco de Dados utilizado pelo / Pje	SEBAN				2021-2026 Objetivo 8: / Promover Serviços / de Infraestrutura e / Soluções / Corporativas.	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 4. Finalizar a migração de outros sistemas para o PJe	TRF1 - / Implantação do / Sistema / Processo / Judicial / Eletrônico PJe	2021-2023
38520	PDTI-INIC-69	Atendimento	Modernizar as licenças dos softwares da Autodesk na JF1	DIATU	0.00	100.00		2021-2026 Objetivo 6: / Aprimorar as / Aquisições e / Contratações;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38522	PDTI-INIC-70	Atendimento	Modernizar as licenças dos softwares da Adobe na JF1	DIATU	100.00	100.00	100.00	2021-2026 Objetivo 6: / Aprimorar as / Aquisições e / Contratações;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38524	PDTI-INIC-71	Infraestrutura	Modernizar a solução de autenticação de usuários de rede da JF1	SESOF	30.00	100.00		2021-2026 Objetivo 8: / Promover Serviços / de Infraestrutura e / Soluções / Corporativas.	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023

#	ID Iniciativa	Categoria PDTI	Título	Unidade / Responsável	Meta ano 1 (%)	Meta ano 2 (%)	Meta ano 3 (%)	Alinhamento ENTIC-JUD	Alinhamento PETI-JF	Alinhamento PE-JF1	Alinha / Iniciativa / Estratégica	Vigência do PDTI
38526	PDTI-INIC-72	Infraestrutura	Prover solução de auditoria para o Active Directory para as contas de Domains Admins da / JF1	SESOF	100.00	100.00	100.00	2021-2026 Objetivo 8: / Promover Serviços / de Infraestrutura e / Soluções / Corporativas.	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38528	PDTI-INIC-73	Infraestrutura	Prover suporte especializado Microsoft para o ambiente computacional da JF1	SESOF	100.00	100.00	100.00	2021-2026 Objetivo 8: / Promover Serviços / de Infraestrutura e / Soluções / Corporativas.	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38530	PDTI-INIC-74	Atendimento	Licenciar e garantir suporte aos sistemas operacionais, softwares e / aplicativos utilizados na / JF1	DIATU	100.00	100.00	100.00	2021-2026 Objetivo 6: / Aprimorar as / Aquisições e / Contratações;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38533	PDTI-INIC-75	Infraestrutura	Prover serviço de / infraestrutura de TI em / nuvem	DIATU	10.00	50.00	100.00	2021-2026 - / Objetivo 4: Buscar a / Inovação de Forma / Colaborativa;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 7. Incentivar a inovação		2021-2023
38537	PDTI-INIC-76	Sistema	Desenvolver novo / Sistema de Gestão / Administrativa Integrada (contratos e terceirizados, material, patrimônio, financeiro, / licitações-aquisições)	SESGE	0.00	0.00	50.00	2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38539	PDTI-INIC-77	Sistema	Implantar o Sistema Auditar	SESGE	90.00	100.00		2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38541	PDTI-INIC-78	Sistema	Contratar serviços de manutenção e suporte técnico ao sistema e-Prosocial	DISAD	100.00	100.00	100.00	2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023

#	ID Iniciativa	Categoria PDTI	Título	Unidade / Responsável	Meta ano 1 (%)	Meta ano 2 (%)	Meta ano 3 (%)	Alinhamento ENTIC-JUD	Alinhamento PETI-JF	Alinhamento PE-JF1	Alinha / Iniciativa / Estratégica	Vigência do PDTI
38543	PDTI-INIC-79	Atendimento	Prover softwares de automação de escritório	DIATU	100.00	100.00	100.00	2021-2026 Objetivo 6: / Aprimorar as / Aquisições e / Contratações;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados	TRF1 Transformação / Digital	2021-2023
38792	PDTI-INIC-80	Sistema	Prover sistema de gestão de pessoas para a JF1 por meio do Projeto / Nacional SERH do TRF4	SESPE	10.00	10.00	30.00	2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38793	PDTI-INIC-81	Sistema	Desenvolver novo sistema de Transporte (SISTRA) em plataforma web centralizado	SESGE	0.00	0.00	100.00	2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38802	PDTI-INIC-82	Sistema	Prover interface web para o Indaut	SEADS	70.00	100.00		2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38804	PDTI-INIC-83	Sistema	Prover sistema de gestão documental, controle e arquivamento de processos administrativos físicos	SESGE	40.00	50.00	100.00	2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38822	PDTI-INIC-84	Atendimento	Prover certificados digitais para a JF1	DIATU	100.00	100.00	100.00	2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 4. Finalizar a migração de outros sistemas para o PJe	TRF1 - / Implantação do / Sistema / Processo / Judicial / Eletrônico PJe	2021-2023
38824	PDTI-INIC-85	Sistema	Desenvolver novo sistema de jurisprudência	SEJUS	5.00	30.00	100.00	2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023

#	ID Iniciativa	Categoria PDTI	Título	Unidade / Responsável	Meta ano 1 (%)	Meta ano 2 (%)	Meta ano 3 (%)	Alinhamento ENTIC-JUD	Alinhamento PETI-JF	Alinhamento PE-JF1	Alinha / Iniciativa / Estratégica	Vigência do PDTI
38825	PDTI-INIC-86	Infraestrutura	Integrar as unidades da JF1 via VoIP	SERED	92.00	100.00		2021-2026 Objetivo 8: / Promover Serviços / de Infraestrutura e / Soluções / Corporativas.	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38826	PDTI-INIC-87	Infraestrutura	Elaborar estudos para a solução de VoIP na JF1	COINT	20.00	50.00	100.00	2021-2026 Objetivo 8: / Promover Serviços / de Infraestrutura e / Soluções / Corporativas.	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38827	PDTI-INIC-88	Atendimento	Atualizar e manter a solução de gestão de demandas de TI na JF1	DIATU	100.00	100.00	100.00	2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 3 Assegurar a atuação sistêmica da TI na Justiça Federal	2021-2026 - 2. Ampliar a oferta de serviços digitais		2021-2023
38830	PDTI-INIC-89	Atendimento	Expandir o uso da solução de gestão de demandas de TI para outras áreas	DIATU	0.00	0.00	50.00	2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 3 Assegurar a atuação sistêmica da TI na Justiça Federal	2021-2026 - 2. Ampliar a oferta de serviços digitais		2021-2023
38831	PDTI-INIC-90	Atendimento	Prover melhoria dos recursos tecnológicos a fim de modernizar as salas de julgamento	DIATU	50.00	100.00	100.00	2021-2026 Objetivo 6: / Aprimorar as / Aquisições e / Contratações;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38832	PDTI-INIC-91	Sistema	Evoluir sistema e-Orçamento: atualizar framework	SESGE	30.00	50.00	100.00	2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38833	PDTI-INIC-92	Sistema	Evoluir sistema e-Orçamento: atualizar módulo de controle orçamentário de requisitados	SESGE	0.00	100.00		2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023

#	ID Iniciativa	Categoria PDTI	Título	Unidade / Responsável	Meta ano 1 (%)	Meta ano 2 (%)	Meta ano 3 (%)	Alinhamento ENTIC-JUD	Alinhamento PETI-JF	Alinhamento PE-JF1	Alinha / Iniciativa / Estratégica	Vigência do PDTI
38834	PDTI-INIC-93	Sistema	Evoluir sistema e-Orçamento: atualizar módulo de controle orçamentário de remoções	SESGE	0.00	100.00		2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38835	PDTI-INIC-94	Sistema	Evoluir sistema e-Orçamento: desenvolver módulo de controle de custos	SESGE	0.00	0.00	100.00	2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38836	PDTI-INIC-95	Sistema	Evoluir sistema / Planejamento / Orçamentário: aprimorar módulo de captação da proposta orçamentária e / módulo de relatórios para o CJF	SESGE	50.00	100.00		2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38838	PDTI-INIC-96	Sistema	Evoluir sistema / Planejamento / Orçamentário: aprimorar módulo de controle orçamentário de obras	SESGE	60.00	100.00		2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38839	PDTI-INIC-97	Sistema	Evoluir sistema / Planejamento / Orçamentário: concluir módulo de planejamento orçamentário de veículos	SESGE	50.00	50.00	100.00	2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38840	PDTI-INIC-98	Sistema	Evoluir o Sistema de Aquisição e Controle de Bens e Serviços - SICAM: - Desenvolver o módulo de inventário de bens patrimoniais por meio de dispositivos móveis	SESGE	70.00	100.00		2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38841	PDTI-INIC-99	Sistema	Desenvolver novo sistema de Recebimento de / Correspondência / Administrativa e Judicial (SIREC) em plataforma web centralizado	SESGE	0.00	0.00	30.00	2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023

#	ID Iniciativa	Categoria PDTI	Título	Unidade / Responsável	Meta ano 1 (%)	Meta ano 2 (%)	Meta ano 3 (%)	Alinhamento ENTIC-JUD	Alinhamento PETI-JF	Alinhamento PE-JF1	Alinha / Iniciativa / Estratégica	Vigência do PDTI
38842	PDTI-INIC-100	Sistema	Desenvolver novo sistema de calendário (e-Calendário)	SESGE	0.00	10.00	100.00	2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38843	PDTI-INIC-101	Sistema	Migrar para o SEI os processos do SISPRA da / JF1	SESGE	30.00	50.00	70.00	2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38844	PDTI-INIC-102	Sistema	Desenvolver sistema de escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais (EFD-Reinf) da JF1	SESPE	30.00	100.00		2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38849	PDTI-INIC-103	Sistema	Prover solução para organização de eventos	DISAD	5.00	50.00	100.00	2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38850	PDTI-INIC-104	Sistema	Concluir a implantação do sistema PJe em toda a JF1 para todas as classes processuais, integrando com os demais sistemas em uso na JF1	SEGIS	100.00			2021-2026 Objetivo 2: / Promover a / Transformação / Digital;	2021-2026 - 3 Assegurar a atuação sistêmica da TI na Justiça Federal	2021-2026 - 4. Finalizar a migração de outros sistemas para o PJe	TRF1 - / Implantação do / Sistema / Processo / Judicial / Eletrônico PJe	2021-2023
38851	PDTI-INIC-105	Sistema	Migrar para o PJe e desativar os sistemas judiciais legados	SEGIS	70.00	90.00	100.00	2021-2026 Objetivo 2: / Promover a / Transformação / Digital;	2021-2026 - 4 - / Promover e fortalecer a segurança da informação digital na / Justiça Federal	2021-2026 - 4. Finalizar a migração de outros sistemas para o PJe		2021-2023
38852	PDTI-INIC-106	Sistema	Implantar a solução / Mandamus no PJe	SEGIS	20.00	30.00	100.00	2021-2026 Objetivo 2: / Promover a / Transformação / Digital;	2021-2026 - 4 - / Promover e fortalecer a segurança da informação digital na / Justiça Federal	2021-2026 - 4. Finalizar a migração de outros sistemas para o PJe		2021-2023

#	ID Iniciativa	Categoria PDTI	Título	Unidade / Responsável	Meta ano 1 (%)	Meta ano 2 (%)	Meta ano 3 (%)	Alinhamento ENTIC-JUD	Alinhamento PETI-JF	Alinhamento PE-JF1	Alinha / Iniciativa / Estratégica	Vigência do PDTI
38853	PDTI-INIC-107	Sistema	Implantar a solução e-Carta no PJe	SEGIS	20.00	40.00	60.00	2021-2026 Objetivo 2: / Promover a / Transformação / Digital;	2021-2026 - 4 - / Promover e fortalecer a segurança da informação digital na / Justiça Federal	2021-2026 - 4. Finalizar a migração de outros sistemas para o PJe	TRF1 - / Implantação do / Sistema / Processo / Judicial / Eletrônico PJe	2021-2023
38854	PDTI-INIC-108	Sistema	Desenvolver o sistema Atermação on-line integrado ao PJe	SEGIS	10.00	50.00	100.00	2021-2026 Objetivo 2: / Promover a / Transformação / Digital;	2021-2026 - 4 - / Promover e fortalecer a segurança da informação digital na / Justiça Federal	2021-2026 - 4. Finalizar a migração de outros sistemas para o PJe	TRF1 - / Implantação do / Sistema / Processo / Judicial / Eletrônico PJe	2021-2023
38855	PDTI-INIC-109	Sistema	Integrar o PJe com os sistemas: ALEI, MJE, SGPE, AGU, SISBAJUD, / SIGEC, RENAJUD, INFOJUD, AJG, STF, STJ e TJs	SEGIS	30.00	50.00	70.00	2021-2026 Objetivo 2: / Promover a / Transformação / Digital;	2021-2026 - 4 - / Promover e fortalecer a segurança da informação digital na / Justiça Federal	2021-2026 - 4. Finalizar a migração de outros sistemas para o PJe	TRF1 - / Implantação do / Sistema / Processo / Judicial / Eletrônico PJe	2021-2023
38856	PDTI-INIC-110	Sistema	Concluir integração entre / sistema de Precatórios e / SIREA	SESPA	50.00	100.00		2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados	TRF1 - / IRDR-TRF1	2021-2023
38857	PDTI-INIC-111	Sistema	Evoluir sistema e-PrecWeb	SESPA	50.00	100.00		2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38858	PDTI-INIC-112	Sistema	Adequar sistemas e serviços à LGPD	SECIN	100.00	100.00	100.00	2021-2026 Objetivo 7: / Aprimorar a / Segurança da / Informação e a / Gestão de Dados;	2021-2026 - 4 - / Promover e fortalecer a segurança da informação digital na / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados	CJF - / Implantação da / Lei Geral de / Proteção de / Dados na / Justiça Federal	2021-2023

#	ID Iniciativa	Categoria PDTI	Título	Unidade / Responsável	Meta ano 1 (%)	Meta ano 2 (%)	Meta ano 3 (%)	Alinhamento ENTIC-JUD	Alinhamento PETI-JF	Alinhamento PE-JF1	Alinha / Iniciativa / Estratégica	Vigência do PDTI
38859	PDTI-INIC-113	Governança	Prover Sistema de Gestão Estratégica	NUGTI	0.00	30.00	100.00	2021-2026 Objetivo 5: / Aperfeiçoar a / Governança e a / Gestão;	2021-2026 - 2 Aperfeiçoar a governança de TI na / Justiça Federal	2021-2026 - 8. Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho	TRF1 - / Aprimora-PRO	2021-2023
38860	PDTI-INIC-114	Infraestrutura	Prover solução de / Monitoramento de / Desempenho de / Aplicações (APM)	SESOL	50.00	100.00		2021-2026 Objetivo 8: / Promover Serviços / de Infraestrutura e / Soluções / Corporativas.	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38861	PDTI-INIC-115	Sistema	Desenvolver o sistema de / Ordem Cronológica de Publicação com o objetivo de implementar página no Portal TRF1 com / relatórios estatísticos das / Varas Federais da 1ª / Região, 1° e 2° Graus.	SESJU	0.00	100.00	100.00	2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38862	PDTI-INIC-116	Governança	Contratar serviço terceirizado de sustentação e desenvolvimento de softwares	SEGSI	40.00	100.00		2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38863	PDTI-INIC-117	Governança	Prover serviço terceirizado / de sustentação e desenvolvimento de softwares	SEGSI	100.00	100.00		2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38864	PDTI-INIC-118	Governança	Contratar serviço de aferição de métricas de serviço de desenvolvimento de sistemas	SEGSI	100.00	100.00	100.00	2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023

#	ID Iniciativa	Categoria PDTI	Título	Unidade / Responsável	Meta ano 1 (%)	Meta ano 2 (%)	Meta ano 3 (%)	Alinhamento ENTIC-JUD	Alinhamento PETI-JF	Alinhamento PE-JF1	Alinha / Iniciativa / Estratégica	Vigência do PDTI
38865	PDTI-INIC-119	Sistema	Tratar novas demandas do backlog do sistema Certidão Online indicado pela Coger no documento 15927851 do Pae 0001425-55.2020.4.01.80 00.	SESJU	0.00	44.00	100.00	2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38866	PDTI-INIC-126	Sistema	POC Automatizar / Transparência / Orçamentária	COFAJ	10.00	20.00	80.00	2021-2026 - / Objetivo 4: Buscar a / Inovação de Forma / Colaborativa;	2021-2026 - 2 Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal	2021-2026 - 7. Incentivar a inovação		2021-2023
38867	PDTI-INIC-120	Infraestrutura	Prover suporte especializado Oracle imprescindível à complementação do contrato de apoio à sustentação de infraestrutura	SEBAN					2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38878	PDTI-INIC-121	Infraestrutura	Manter suportados os ativos físicos e de software de infraestrutura de datacenter	SEECO			100.00	2021-2026 Objetivo 8: / Promover Serviços / de Infraestrutura e / Soluções / Corporativas.	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38879	PDTI-INIC-122	Infraestrutura	Prova de Conceito para replicação de bases de dados para a nuvem	DITEC	0.00	10.00	100.00	2021-2026 Objetivo 7: / Aprimorar a / Segurança da / Informação e a / Gestão de Dados;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados	TRF1 - / Implantação da / Estratégia de / Tecnologia da / Informação da Justiça Federal da 1ª Região PrETI-JF1	2021-2023
38880	PDTI-INIC-123	Sistema	Implantar programas AtoM e Arquivemática (softwares livres)	DISAD				2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38881	PDTI-INIC-124	Infraestrutura	Contratar serviço de acesso redundante à internet no TRF1	SESEI				2021-2026 Objetivo 7: / Aprimorar a / Segurança da / Informação e a / Gestão de Dados;	2021-2026 - 4 - / Promover e fortalecer a segurança da informação digital na / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023

#	ID Iniciativa	Categoria PDTI	Título	Unidade / Responsável	Meta ano 1 (%)	Meta ano 2 (%)	Meta ano 3 (%)	Alinhamento ENTIC-JUD	Alinhamento PETI-JF	Alinhamento PE-JF1	Alinha / Iniciativa / Estratégica	Vigência do PDTI
38882	PDTI-INIC-125	Infraestrutura	Contratar solução de segurança de acesso à / internet (firewall) para o / TRF1	SESEI				2021-2026 Objetivo 7: / Aprimorar a / Segurança da / Informação e a / Gestão de Dados;	2021-2026 - 4 - / Promover e fortalecer a segurança da informação digital na / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
38969	PDTI-INIC-127	Sistema	Migração dos sistemas para a nova versão do Forms e aquisição de licenças Forms que permitirão a migração do banco Oracle da versão 12 para 19.	COSIS			25.00	2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 3 Assegurar a atuação sistêmica da TI na Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
40465	PDTI-INIC-128	Infraestrutura	Provimento de DNS externo hospedado em uma seccional	SESEI				2021-2026 Objetivo 7: / Aprimorar a / Segurança da / Informação e a / Gestão de Dados;	2021-2026 - 4 - / Promover e fortalecer a segurança da informação digital na / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
40466	PDTI-INIC-129	Sistema	CAC - Cronograma Anual de Execução das Contratações, módulo do sistema PAC	SESGE				2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
40471	PDTI-INIC-130	Sistema	Repositório Nacional de Mulheres Juristas	SEADS			50.00	2021-2026 Objetivo 1: / Aumentar a / Satisfação dos / Usuários do / Sistema Judiciário;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
40473	PDTI-INIC-131	Sistema	SSI-TJSC Sistema de / Segurança de Autoridades	COISI			40.00	2021-2026 Objetivo 7: / Aprimorar a / Segurança da / Informação e a / Gestão de Dados;	2021-2026 - 4 - / Promover e fortalecer a segurança da informação digital na / Justiça Federal	2021-2026 - 1. Elevar a qualidade dos serviços prestados		2021-2023
40475	PDTI-INIC-132	Sistema	Prover solução de RPA - / Robotic Process Automate	COFAJ			100.00	2021-2026 Objetivo 2: / Promover a / Transformação / Digital;	2021-2026 - 1 - / Aperfeiçoar e Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a / Justiça Federal	2021-2026 - 7. Incentivar a inovação		2021-2023

#	ID Iniciativa	Categoria PDTI	Título	Unidade / Responsável	Meta ano 1 (%)	Meta ano 2 (%)	Meta ano 3 (%)	Alinhamento ENTIC-JUD	Alinhamento PETI-JF	Alinhamento PE-JF1	Alinha / Iniciativa / Estratégica	Vigência do PDTI
41933	PDTI-INIC-133	Sistema	Integração do PJe com a / Plataforma Digital do / Poder Judiciário Brasileiro / – PDPJ-Br	SEGIS			100.00	2021-2026 Objetivo 2: / Promover a / Transformação / Digital;	2021-2026 - 4 - / Promover e fortalecer a segurança da informação digital na / Justiça Federal	2021-2026 - 4. Finalizar a migração de outros sistemas para o PJe		2021-2023
41935	PDTI-INIC-134	Sistema	Integração do PJe com o PrevJud	SEGIS			100.00	2021-2026 Objetivo 2: / Promover a / Transformação / Digital;	2021-2026 - 4 - / Promover e fortalecer a segurança da informação digital na / Justiça Federal	2021-2026 - 4. Finalizar a migração de outros sistemas para o PJe		2021-2023
41937	PDTI-INIC-135	Sistema	Integração do PJe com o / Domicílio Judicial / Eletrônico	SEGIS			100.00	2021-2026 Objetivo 2: / Promover a / Transformação / Digital;	2021-2026 - 4 - / Promover e fortalecer a segurança da informação digital na / Justiça Federal	2021-2026 - 4. Finalizar a migração de outros sistemas para o PJe		2021-2023