SUMÁRIO EXECUTIVO
AUDITORIA ESPECIAL DE DIAGNÓSTICO NA ÁREA DE TI / (Processo 0026977-17.2023.4.01.8000)
	O QUE FOI AUDITADO? / A presente auditoria foi selecionada para avaliar as ações relacionadas à área Secretaria de Tecnologia da Informação. Nela foram avaliados processos de trabalho e projetos executados pela Secin. / O QUE A AUDITORIA INTERNA CONSTATOU? / A auditoria constatou oportunidades de melhoria nas tecnologias utilizadas, no funcionamento de comitês e comissões de TI, no gerenciamento de projetos e no planejamento e gestão de contratos. / O QUE A AUDITORIA INTERNA RECOMENDA? / A Secau, após manifestação das unidades auditadas sobre o Relatório Preliminar de Auditoria 19494259, entende que permanecem relevantes as recomendações feitas no relatório preliminar, consignadas no Quadro 1 do presente relatório: / 1.7.1. Submeter, na próxima reunião do CGTI-JF, à deliberação do referido comitê, o detalhamento comparativo das soluções com prós, contras, riscos, prazos e custos (serviços, licenças e equipamentos) das soluções presentes no Despacho 19373175 para substituição dos sistemas legados; / 1.7.2. Avaliar a conveniência de manter equipes atuando exclusivamente em projetos de modernização de sistemas; / 2.7.1. Avaliar necessidade de existência de todos os comitês, eliminando aqueles que não agregam valor para a JF1 ou que se sobrepõem com as atribuições das unidades da Secin; / 2.7.2. Realizar a divulgação trimestral dos resultados dos indicadores do PDTI e PETI via email e/ou Teams (Informe-se) para os usuários do TRF1;

---
AUDITORIA ESPECIAL DE DIAGNÓSTICO NA ÁREA DE TI / (Processo 0026977-17.2023.4.01.8000)
	2.7.3. Aprimorar a análise de soluções de TI apresentadas para deliberação nos comitês/comissões, facilitando a tomada de decisão; / 3.7.1. Capacitar os gestores e gerentes em gestão de projetos; / 3.7.2. Realizar, trimestralmente por e-mail e Teams(Informe-se), divulgação dos resultados dos indicadores dos projetos em execução no âmbito da Secin para os usuários do TRF1; / 3.7.3. Avaliar a oportunidade e conveniência de implantação de um escritório de projetos no âmbito da Secin; / 4.7.1. Reportar o percentual de atraso das contratações de TI, juntamente com as causas de eventuais atrasos, nas reuniões do CGTI-TRF1; / 4.7.2. Apresentar proposta de simplificação de evidências de requisitos junto à unidade administrativa responsável pelas licitações de modo a ampliar o custo-benefício do controle; / 4.7.3. Realizar levantamento de soluções de software prontas (pagas ou gratuitas) que podem ser utilizadas para atendimento de necessidades do TRF1, dispensando o desenvolvimento interno. / CONCLUSÃO E BENEFÍCIOS ESPERADOS: / Verificou-se, ao longo da realização deste trabalho, o comprometimento e os esforços empreendidos pelas unidades auditadas no desempenho de suas atribuições. Contudo, foram identificadas fragilidades e oportunidades de melhorias consignadas e evidenciadas no Relatório Preliminar de Auditoria 19494259 e que, após a avaliação das manifestações das unidades auditadas, mantiveram-se neste Relatório Final. Dentre os potenciais benefícios que se espera, caso sejam implementadas as recomendações finais, cumpre realçar os seguintes: / Melhoria na eficiência dos gastos em TI; / Melhoria na segurança da informação; / Aumento na satisfação de usuários; e / Diminuição da sobrecarga dos servidores.
Brasília – DF / Janeiro/2024