Senhor Licitante,

Para registro no Processo Administrativo desta Licitação, solicito a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada de edital abaixo, remetendo-o à Comissão Permanente de Licitação, por meio do fax (0xx61) 3323 3441 ou do e-mail: <cpl@trf1.gov.br>.

Informo que a comunicação de eventuais retificações no instrumento convocatório, bem como informações adicionais sobre a presente licitação serão divulgadas nos sites www.trf1.gov.br e  www.comprasnet.gov.br..

Brasília-DF, 23 de junho de 2009.

### Elizete Ferreira Costa

Pregoeira

# Recibo de Retirada # PREGÃO ELETRÔNICO N. 48/2009 ## Processo n. 2.325/2009 Razão Social: ___________________________________________________________________ CNPJ: _________________________________________________________________________ Endereço: ______________________________________________________________________ Cidade: ______________ Estado: ______ Telefone: _______________ Fax: _______________ E-mail para cont@to: ____________________________________________________________ Nome do Representante para contato: ________________________________________________ Assinale com “x”, na quadrícula abaixo, o site pelo qual recebeu cópia do instrumento convocatório acima identificado: Carimbo do CNPJ-MF - www.trf1.gov.br - www.comprasnet.gov.br Data de retirada: ____ / ____ / ________ ______________________________ Assinatura

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2009

### PROCESSO: 2.325/2009

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, por intermédio da Pregoeira designada pela Portaria DIGES nº 640-358, de 30 de outubro de 2008, torna público a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão, a ser realizado por meio da tecnologia da informação, obedecidos os preceitos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e subordinando-se às condições e exigências estabelecidas neste Edital.

- - DO OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada em polimento, restauração e rejuntamento de pisos em granito do pavimento térreo do Edifício Sede I do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, de acordo com as especificações e observações constantes do Anexo I, deste Edital.

2 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

Data: 06/07/2009.

Horário: 14:30 horas (horário de Brasília)

- Local: www.comprasnet.gov.br

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- 3.1 - Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos, e que estiverem devidamente credenciados no site:  www.comprasnet.gov.br.

3.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

3.3 - O credenciamento junto ao comprasnet implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.4 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5 - Não será permitida a participação de empresas:

a) que estejam sob pena de interdição de direitos previstos na Lei nº 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais);

b) reunidas em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

c) em recuperação judicial, que se encontre em processo de concordata ou com falência decretada, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação ou consórcio de empresas;

d) suspensas, temporariamente, de participar de licitações e de contratar com o Tribunal Regional Federal da Primeira Região;

e) declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.

4 - PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO

4.1 - A Pregoeira e sua equipe de apoio obedecerão, na execução dos seus trabalhos, aos trâmites e procedimentos estabelecidos nas alíneas abaixo:

a) no horário estabelecido no preâmbulo deste Edital a Pregoeira efetuará a abertura das propostas encaminhadas pelo sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” através do site www.comprasnet.gov.br;

b) as licitantes poderão ofertar lances sucessivos, observado o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital;

c) encerrada a fase de lances, o sistema identificará a existência de Micro Empresa e Empresas de Pequeno Porte - ME/EPPs no Certame e fará uma comparação entre os valores por elas ofertados e o da primeira colocada, caso esta não seja ME/EPP;

d) será considerado empate quando uma ou mais ME/EPPs apresentarem propostas com valores iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais bem classificada, ocasião em que a(s) ME/PP(s) terá(ão) a preferência do desempate na ordem de classificação;

e) a ME/EPP mais bem classificada, na faixa dos 5% da proposta de menor preço, terá o direito de, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo Sistema, encaminhar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada para o desempate, sob pena de decair do direito concedido;

f) na hipótese da alínea anterior, caso a ME/EPP convocada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as demais ME/EPPs participantes na mesma condição, na ordem de classificação;

g) não havendo ME/EPP ou quando não for exercido o direito previsto na alínea “e”, a Pregoeira examinará, a compatibilidade do menor preço ofertado com o valor estimado para a contratação. Não sendo aceito, a Pregoeira, por intermédio do sistema eletrônico, encaminhará contraproposta objetivando a redução do preço ofertado;

h) não sendo compatível o preço e havendo recusa de contraproposta, a Pregoeira recusará a proposta e direcionará a contraproposta à licitante imediatamente classificada, assim sucessivamente, até a obtenção do preço julgado aceitável;

i) obtida uma proposta de preços julgada aceitável, a Pregoeira consultará a base de dados do SICAF para verificar o preenchimento dos requisitos habilitatórios fixados neste Edital;

j) verificado o desatendimento pela licitante de qualquer dos requisitos de habilitação, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta e o preenchimento das exigências habilitatórias por parte da licitante imediatamente classificada, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos termos deste Edital;

k) encerrada a fase de habilitação e, não havendo quem pretenda recorrer, a Pregoeira adjudicará o objeto em favor da licitante julgada vencedora;

l) manifestando qualquer das licitantes a intenção de recorrer, o processo somente será encaminhado para adjudicação e homologação do resultado após o transcurso da fase recursal.

4.2 - Caso entenda necessário examinar mais detidamente a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital, bem como o preenchimento das exigências habilitatórias, poderá a Pregoeira, suspender a sessão, hipótese em que comunicará às licitantes, a data e o horário em que o resultado do julgamento será divulgado no sistema eletrônico.

4.3 - A Pregoeira e a autoridade superior do Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderão pedir esclarecimentos e promover diligências destinadas a elucidar ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação e sempre que julgarem necessário, fixando às licitantes prazos para atendimento, sendo vedada a inclusão posterior de informação que deveria constar originariamente da proposta.

5 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS

5.1 - A empresa interessada em participar do certame deverá encaminhar sua proposta exclusivamente por meio eletrônico através do site www.comprasnet.gov.br, a partir da data da liberação do edital até a data da abertura.

5.2 – As licitantes deverão elaborar suas propostas, com observância das seguintes condições:

a) redigir sua oferta em português, sem emendas, rasuras, cotações alternativas ou entrelinhas, fazendo constar nome e o número do registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

b) indicar endereço, e-mail, fax e telefone de contato, bem como fazer menção ao número deste Pregão, ao dia e a hora da realização de sua sessão pública;

c) informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contado do dia útil imediatamente posterior ao indicado no preâmbulo deste Edital;

d) prever o prazo de execução dos serviços, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contado do recebimento da ordem de execução dos serviços;

e) fixar o prazo de garantia dos serviços, que não deverá ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo dos serviços, comprometendo-se a refazê-los caso sejam constatados perda de mais de 10 pontos percentuais do brilho inicial em qualquer ponto do piso neste período;

f) incluir no preço ofertado todos os custos decorrentes da contratação, tais como: transporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à perfeita execução dos serviços, na forma prevista neste Edital.

g) observar a necessidade de que o serviço não interfira no funcionamento normal do Tribunal. Assim, é fundamental que atentem para a possibilidade de desenvolver os serviços à noite e/ou em finais de semana.

5.3 - A proposta vencedora, ajustada ao valor do lance ou da negociação realizada com a Pregoeira, deverá ser anexada, em campo próprio disponibilizado pelo Comprasnet, no prazo estipulado após a convocação.

5.4 - Em nenhuma hipótese poderão ser alteradas as condições de pagamento, prazos ou outra qualquer que importe modificação dos termos da proposta apresentada, salvo no que tange aos preços ofertados, os quais poderão ser reduzidos quando da fase de lances do certame.

5.5 - Não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

6 - DA COMPETITIVIDADE (FORMULAÇÃO DE LANCES)

6.1 - Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

6.2 - Os lances deverão ser formulados pelo VALOR TOTAL.

6.3 - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação.

6.4 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.

6.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

6.6 - Durante o transcurso da sessão pública a Pregoeira poderá enviar mensagens, via chat, às licitantes, mas só poderão se comunicar com a Pregoeira por iniciativa desta, após o encerramento da fase de lances.

6.7 - No caso de desconexão, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

6.8 - Quando a desconexão referida no subitem anterior, persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira às participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

6.9 - A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico às licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta minutos), aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.10 - Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades previstas no art. 28 do Decreto n. 5.450/05.

7 - DA HABILITAÇÃO

7.1 - A habilitação da licitante será efetuada mediante consulta ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para verificação da validade dos documentos abaixo:

7.1.1 - prova de regularidade junto ao INSS;

7.1.2 - prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto à Caixa Econômica Federal;

7.1.3 - prova de regularidade quanto aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal;

7.1.4 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;

7.1.5 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quando se tratar de empresa sediada fora do Distrito Federal.

7.2 – Informar, em campo próprio disponibilizado no comprasnet, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

7.3 - Constitui ainda, condição de habilitação a apresentação de:

7.3.2 - Declaração de Vistoria, expedida pela Divisão de Segurança e Serviços Gerais - DISEG, comprovando que tomou ciência dos serviços, características, condições especiais e dificuldades que possam existir na execução dos trabalhos, reconhecimento do local, das condições de trabalho – restrições à produtividade normal de sua mão-de-obra, turnos de trabalho e subdivisão dos serviços em etapas – e dos quantitativos dos serviços, admitindo-se, conseqüentemente, como certo o prévio e total conhecimento dos serviços.

7.3.2.1 - a vistoria deverá ser previamente agendada junto à Divisão de Segurança e Serviços Gerais - DISEG, email: diseg@trf1.gov.br, de 2ª a 6ª feira, de 14 às 18 horas, com o servidor Fábio Alves Mariano, pelo telefone (61) 3314 5419.

7.3 – Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte será obedecido o prazo constante do art. 43 § 1º da Lei Complementar 123/2006 e art. 4º, § 1º do Decreto 6.204/2007.

7.4 - Sempre que julgar necessário, a Pregoeira poderá solicitar a apresentação do original dos documentos apresentados pela licitante, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos comprovantes exigidos no presente Edital.

8 - DO JULGAMENTO

8.1 - O julgamento e a adjudicação do objeto desta licitação serão realizados de forma global, a uma única empresa.

8.2 - Não serão consideradas quaisquer vantagens não previstas neste Edital.

8.3 - No julgamento desta licitação levar-se-á em consideração o valor ofertado pelas licitantes, devendo ser declarada vencedora aquela que, habilitada, seja também a autora do menor preço julgado aceitável pela Pregoeira.

8.4 - Serão desclassificadas as propostas:

a) com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis ou valores totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou iguais a zero;

b) elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e seus Anexos, observando o disposto no art. 26 § 3°, do Decreto 5.450/2005;

c) não anexadas nos termos do subitem 5.3 do Edital

9 – DA CONTRATAÇÃO

9.1 - Será firmado contrato com a licitante vencedora, o qual tomará por base os dispositivos da Lei nº 8.666/93, as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como, as constantes da proposta apresentada pela adjudicatária.

9.2 - Após regular convocação por parte do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a empresa adjudicatária terá prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o contrato, sob pena de, não o fazendo, decair do direito à contratação e sujeitar-se às penalidades previstas no artigo 7º, da Lei 10.520/02.

9.3 - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação respectiva seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, bem como que ocorra motivo justo e aceito pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

9.4 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidas, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas condições de suas propostas, ou conforme negociação, podendo ainda, revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n. 8.666/93.

9.5 - As formas de pagamento, recebimento, obrigações das partes, penalidades contratuais e demais condições estabelecidas para o ajuste, estão discriminadas na Minuta de Contrato, parte integrante deste edital.

10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 - A aplicação de penalidades à adjudicatária reger-se-á conforme o estabelecido neste edital e no Decreto 5.450/2005.

10.2 - A recusa injustificada da licitante vencedora em apresentar nova proposta ou assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela Administração, sem motivo justificado, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente com o subitem 10.4, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor a ela adjudicado.

10.3 - O prazo será de 05 (cinco) dias, após a notificação oficial, para o recolhimento da multa na forma estabelecida no subitem anterior.

10.4 - A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da realização do certame ou da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

10.5 - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste Edital será, obrigatoriamente registrada no SICAF e precedida de regular processo administrativo, onde será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

11 - DOS RECURSOS E DAS IMPUGNAÇÕES

11.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contra-razões em igual prazo, que começará a correr após o término do prazo da recorrente.

11.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.

11.3 - Os recursos contra a decisão da Pregoeira não terão efeito suspensivo.

11.4 - Os recursos contra anulação ou revogação da licitação, rescisão do contrato, bem como contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, poderão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em  que se verificar a intimação dos interessados.

11.5 - Qualquer pessoa que pretender impugnar os termos deste Edital deverá fazê-lo por meio de expediente escrito dirigido à Pregoeira, exclusivamente na forma eletrônica, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, contados da data fixada para abertura da sessão pública.

11.6 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que não o fizer no prazo previsto no subitem anterior, não revestindo natureza de recurso as alegações apresentadas por empresa que tendo aceitado sem objeção o instrumento convocatório, venha, após julgamento desfavorável, alegar falhas ou irregularidades que o viciariam.

11.7 - A impugnação feita tempestivamente será decidida pela Pregoeira no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou a ele provisionados, os quais serão discriminados na respectiva Nota de Empenho.

13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica na plena aceitação das condições estipuladas neste Edital e seus Anexos.

13.2 - O Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderá adiar ou revogar a presente licitação, por interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando nesse último caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 29 do Decreto nº 5.450/2005.

13.3 - As decisões da Pregoeira serão consideradas definitivas somente após terem sido homologadas pela autoridade competente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

13.4 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

13.5 - Alterações das condições deste Edital, bem como informações adicionais, serão divulgadas na “homepage” do Tribunal (www.trf1.gov.br e www.comprasnet.gov.br), ficando as licitantes obrigadas a acessá-las para ciência.

13.6 - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura do Certame, exclusivamente por meio eletrônico (cpl@trf1.gov.br).

13.7 – Comissão Permanente de Licitação - Tribunal Regional Federal da Primeira Região - Edifício Adriana - SBS, Quadra 02, Bloco D, Térreo, Brasília/DF, CEP 70.070.100, telefones (61) 3314-5930 / 3314-5931 ou 3314-5932.

13.8 - Integram o presente Edital, independentemente de qualquer transcrição, os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

ANEXO II - MODELO DE PLANILHA PARA FORMULAÇÃO DE PREÇOS.

ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO.

Brasília-DF, 23 junho de 2009.

### ELIZETE FERREIRA COSTA

Pregoeira

ANEXO I

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2009

### TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

O presente Termo tem como objetivo a contratação de empresa especializada em serviços de polimento, restauração e rejuntamento de pisos em granito do pavimento térreo do Edifício Sede I do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

2 - JUSTIFICATIVA

O projeto em questão visa a recuperação do aspecto natural do granito que reveste o piso neste Termo, em razão do estado de conservação precário deste, causado pelo desgaste ao longo de sua utilização. O serviço irá proporcionar a recomposição do brilho e polidez da pedra, otimizando as atividades de limpeza e higienização do ambiente.

3 – DOS SERVIÇOS

| ITEM | BR | ESPECIFICAÇÃO | Área (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 05312 | Serviço de polimento, restauração e rejuntamento de superfícies revestidas com granito | 404,8 |

4 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO

4.1 – Das especificações

4.1.1 - Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente:

- às normas e especificações constantes deste roteiro;

- às normas da ABNT;

- às disposições legais da União e do Governo do Distrito Federal;

- às prescrições e recomendações dos fabricantes;

- às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

4.1.2 – O contratado fornecerá as máquinas, os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o transporte e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos serviços, sejam eles definitivos ou temporários. Os custos relativos a esses insumos deverão estar incluídos nos respectivos custos totais.

4.1.3 – As máquinas e os equipamentos que o CONTRATADO levar para o local em que serão executados os serviços, destinados ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão ser retirados com autorização formal da FISCALIZAÇÃO.

4.1.4 – O CONTRATADO deverá alocar profissionais especializados para o desenvolvimento de seus trabalhos. A qualquer tempo a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que:

a) apresente conduta inconveniente ou incompatível com as atribuições inerentes ao serviço;

b) recuse-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado;

c) não possua qualificação adequada para a execução dos serviços.

4.1.5 – Todas as questões, reclamações trabalhistas, demandas judiciais, ações por perdas ou danos e indenizações oriundas de erros, danos ou quaisquer prejuízos causados pelo CONTRATADO serão de sua inteira responsabilidade, não cabendo, em nenhuma hipótese, responsabilidade solidária por parte do Tribunal.

4.1.6 – Os representantes da FISCALIZAÇÃO reportar-se-ão diretamente ao preposto do Contratado.

4.1.7 – O CONTRATADO interromperá total ou parcialmente a execução dos serviços quando for necessário para a execução correta e fiel dos trabalhos, ou houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juízo da FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subseqüentes.

4.1.8 – As visitas, os levantamentos, as vistorias e a prestação dos serviços de polimento nas dependências do Tribunal serão realizados em datas e horários previamente acordados com a FISCALIZAÇÃO.

4.1.9 – O CONTRATADO deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente pra que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os ônus para reparação de eventuais danos causados.

4.1.10 – Quaisquer problemas com vazamentos, infiltrações, danos em geral identificados na estrutura e em instalações prediais hidrossanitárias e de incêndio deverão ser comunicados à FISCALIZAÇÃO para as devidas providências.

4.1.11 – O CONTRATADO será responsável pela proteção de todas as instalações do Tribunal, devendo corrigir imediatamente, às suas expensas, quaisquer avarias que provocar nas mesmas, deixando-as em conformidade com o seu estado original.

4.1.12 – As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam o contratado do cumprimento de outras disposições legais, federais, municipais e estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidos por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho.

4.1.13 – O contratado cuidará para que os locais de realização dos serviços e as instalações que seu pessoal venha a utilizar, inclusive sanitários, permaneçam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. No caso de serviços desenvolvidos em local de trabalho de servidores do Tribunal, esse deverá ser limpo imediatamente ao final das atividades, ou antes do término do expediente do CONTRATADO.

4.1.14 – A remoção de resíduos gerados pela execução do serviço será de inteira responsabilidade do CONTRATADO.

4.1.15 – Não será admitida a presença de funcionários do CONTRATADO em área do Tribunal que não seja imediata do trabalho em execução e, ainda, em qualquer local fora do horário de trabalho.

4.1.16 – O serviço será recebido por completo após todos os trabalhos, incluindo a limpeza final, depois da realização de vistoria pela FISCALIZAÇÃO que, em caso de aceite, emitirá o termo de recebimento provisório.

4.2 – Instalações e Administração do Serviço

4.2.1 – Instalações provisórias

4.2.1.1 – A FISCALIZAÇÃO indicará ao CONTRATADO local, dentro da área em intervenção, para ser utilizado como vestiário/almoxarifado. Assim, não será necessário prever instalações provisórias. Caberá ao CONTRATADO restituir tais áreas limpas e em perfeitas condições de utilização, com todas as instalações em funcionamento.

4.2.2 - Administração do serviço, inclusive ferramental, EPI e EPC

4.2.2.1 - Todos os custos relacionados à Administração local do serviço, tais como, horas do responsável técnico, ferramentas, Segurança e Medicina do Trabalho – incluindo equipamentos de proteção individual e coletiva, deverão ser considerados neste item.

4.2.2.2 – A administração do serviço deverá contar necessariamente com dedicação total, no período de execução dos serviços, do Responsável Técnico e de pelo menos um encarregado experiente para o acompanhamento dos serviços.

4.3 - Demonstração

4.3.1 - A licitante classificada em primeiro lugar, após a fase de lances, deverá executar o serviço objeto deste Termo em 2 (dois) metros quadrados de granito, em local a ser definido posteriormente, para aprovação da FISCALIZAÇÃO. A demonstração deverá ser realizada em até 72 horas a partir do encerramento da etapa de lances.

4.3.2 - Na demonstração serão medidas as reflectâncias em dez pontos aleatórios, a critério da FISCALIZAÇÃO. A aprovação da demonstração está condicionada ao cumprimento dos seguintes critérios:

▪ nenhum dos dez pontos medidos poderá apresentar reflectância inferior a 70 %;

▪ no mínimo cinco pontos medidos deverão apresentar reflectância igual ou superior a 80%;

▪ o polimento da demonstração deverá seguir rigorosamente as especificações técnicas descritas no subitem 4.4 deste Termo.

4.3.3 - O não atendimento de qualquer uma das condições listadas implica a desclassificação da empresa.

4.3.4 - A FISCALIZAÇÃO se reserva no direito de realizar testes com removedores de ceras, resinas, parafinas e produtos tópicos em geral para garantir que na demonstração executada não houve a aplicação de qualquer produto químico sobre o piso.

4.3.5 - Se a demonstração for rejeitada a empresa será desclassificada e será examinada a proposta subseqüente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as condições exigidas.

4.4 - Polimento

4.4.1 - Os serviços deverão ser realizados integralmente a úmido, sem produção de qualquer tipo de pó ou poeira. O polimento será feito com uso de abrasivos específicos para granito, devendo-se obter como resultado final o brilho natural da pedra, não se admitindo o emprego de qualquer produto de uso tópico, tais como ceras, vernizes, parafinas ou resinas de qualquer espécie.

4.4.2 - Para o polimento deve-se realizar desbaste inicial com disco diamantado de diâmetro compatível com o porte da politriz utilizada para o polimento. Serão empregadas diversas gramaturas de coroas abrasivas cerâmicas diamantadas, de maneira a proporcionar perfeito desbaste, polimento e lustro final. Ao final dos serviços, o índice de reflectância mínimo em qualquer ponto do piso polido deverá ser de 70 % (setenta por cento).

4.4.3 - A restauração dos defeitos relevantes, tais como poros profundos e lascas, serão corrigidos com estucagem por meio de massa plástica com pigmentação para atingir a coloração natural da pedra.

4.4.4 - A licitante deverá garantir que a intensidade do brilho inicial seja mantida após a lavagem completa com retirada total de quaisquer substâncias químicas, inclusive aquelas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO sobre a demonstração nas superfícies de granito.

4.4.5 - Deverá estar incluído nos serviços contratados a restauração dos rejuntes, bem como sua aplicação nos locais onde tenham anteriormente se soltado, empregando-se o mesmo tipo de material inicialmente utilizado, ou material equivalente, caso o mercado não forneça mais o mesmo.

4.4.6 - Antes do rejuntamento deve-se certificar de que as juntas entre as placas de piso estão isentas de sujeiras, resíduos, graxas e poeiras que impeçam a perfeita penetração e aderência do rejunte. Aplicar o produto, somente nas regiões próximas às juntas, deixando o mínimo de excesso nas peças assentadas. O excesso de rejuntamento deve ser removido. As juntas devem ser inteiramente preenchidas com o rejunte, sem que fiquem espaços vazios nos fundos.

4.4.7 - A limpeza final é indispensável para remoção total dos resíduos. Deverá ocorrer à medida que for feita a aplicação do rejunte, com pano levemente umedecido em água e limpo, transcorrido o período de tempo pós aplicação, recomendado pelo fabricante. Não utilizar para a limpeza produtos como água sanitária, cloro, ácidos ou produtos similares que possam conferir aspecto amarelado às juntas ou danificar o piso.

4.4.8 - O serviço deverá ser executado por trechos, devido ao intenso tráfego de pessoas durante o horário de expediente do Tribunal. Especial atenção deve ser dada à proteção das áreas trabalhadas para que sejam evitados danos aos revestimentos de paredes (inclusive nas áreas adjacentes), esquadrias e rede elétrica.

4.4.9 - Os danos a quaisquer peças, elementos construtivos ou objetos provocados pela CONTRATADA, inclusive durante a execução dos serviços, são de sua inteira responsabilidade, ficando esta, em caso de avarias, obrigada a reparar o dano e/ou repor idêntica peça, elemento ou objeto, respeitando estética, marca, modelo, cores, composição química e dimensões originais.

4.4.10 - Ao término de cada jornada a área que estiver sendo trabalhada deverá estar completamente limpa e passível de ser utilizada, temporariamente, ainda que os trabalhos não estejam concluídos. Os serviços serão executados fora do horário de expediente, à noite e/ou em finais de semana.

4.5 – Do prazo

4.5.1 - O prazo máximo para execução dos serviços é de 30 (trinta) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. Caberá ao CONTRATADO efetuar seu próprio planejamento, de forma a atender, rigorosamente, o prazo aqui estipulado, levando em conta as possíveis limitações impostas pela necessidade de execução de determinadas atividades à noite ou nos finais de semana.

4.5.2 - Considerando que os locais onde serão desenvolvidos os serviços são abrigados, as variações climáticas não serão aceitas como argumento para a dilatação do prazo.

4.5.3 - A empresa que não puder cumprir os prazos estipulados para a realização dos serviços, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições da proposta; e de impedimento de execução do compromisso por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

4.5.4 - A solicitação de prorrogação deverá ser encaminhada ao Contratante até a data do vencimento do prazo de entrega, ficando a critério do TRF a sua aceitação.

4.5.5 - Cabe ao CONTRATADO consultar com antecedência seus fornecedores quanto aos prazos de entrega dos materiais especificados, de forma a não incorrer em atrasos decorrentes de entrega extemporânea de materiais.

4.5.6 - O não atendimento dos prazos estabelecidos, seja por produtividade abaixo da expectativa da mão-de-obra, seja por serviço não realizado a contento, ensejará a imputação ao CONTRATADO das penalidades previstas em contrato, inclusive multas.

5 - DA GARANTIA

5.1 - A empresa licitante deverá oferecer garantia nos serviços executados por 12 (doze) meses, contados a partir do Recebimento Definitivo dos serviços, comprometendo-se a refazê-los caso sejam constatados perda de mais de 10 pontos percentuais do brilho inicial em qualquer ponto do piso neste período, desacordos com as especificações técnicas, defeitos cujas causas detectadas pela fiscalização consistam em falhas de execução, impropriedade dos materiais utilizados ou no desgaste prematuro de materiais ou componentes.

5.2 - A licitante deverá refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços realizados em que se fizerem vícios, defeitos ou incorreções

6 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 - Durante a vigência do contrato, a execução dos serviços será fiscalizada por representante da CONTRATANTE, designado pelo Diretor da Divisão de Segurança e Serviços Gerais.

6.2 - Caberá à FISCALIZAÇÃO o recebimento da nota fiscal ou fatura apresentada pela contratada e a devida atestação dos serviços, para fins de liquidação e pagamento.

7. DAS NORMAS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1 - O pagamento será efetuado a CONTRATADA, mediante aprovação prévia pela FISCALIZAÇÃO da metragem quadrada de piso em que os serviços foram executados, e apresentação dos documentos que comprovem a manutenção das mesmas características e condições de habilitação, mediante ordem bancária creditada em conta corrente da CONTRATADA.

7.2 - As Notas Fiscais/Faturas deverão ser entregues à FISCALIZAÇÃO com a discriminação dos serviços executados, para a análise das mesmas.

7.3 - Ao final de todo o serviço, o CONTRATADO, de acordo com o Art. 73 da Lei n.º 8.666/93, fará uma comunicação escrita ao responsável por seu acompanhamento e fiscalização para que seja provisoriamente recebido, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias, e definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de até 30 dias de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

8 – DAS CONDIÇÕES GERAIS

8.1 - Perdas, quebras de peças do piso, ineficiência de mão-de-obra e outros, deverão ser considerados na composição de custos totais, não sendo, em hipótese alguma, considerados na medição.

8.2 - Os licitantes deverão analisar toda a documentação referente à presente licitação, dirimindo suas dúvidas referente às especificações técnicas, formas de medição, prazo de execução e demais informações do edital, sendo a proposta de inteira responsabilidade do licitante, não lhe sendo admitida à argüição de omissões, enganos e erros posteriores, com a pretensão de acréscimos dos preços unitários propostos.

8.3 - Também deverá ser considerada, na composição de preços de cada licitante, a necessidade de que o serviço não interfira no funcionamento normal do Tribunal. Assim, é fundamental que os licitantes atentem para a necessidade de desenvolver os serviços à noite e/ou em finais de semana.

8.4 - O licitante se responsabilizará pela qualidade e quantidade dos serviços a serem realizados, efetivando-os de acordo com as especificações técnicas constantes da proposta, assumindo as despesas referentes aos materiais necessários à prestação dos serviços, bem como encargos, impostos, taxas e outras despesas.

8.5 - Caso o licitante constate divergência substancial entre quantitativos levantados na vistoria e os quantitativos constantes do edital, deverá comunicar tal fato à Divisão de Segurança e Serviços Gerais – DISEG, imediatamente, no ato da vistoria

ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2009

MODELO DE PLANILHA PARA FORMULAÇÃO DE PREÇOS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | ÁREA (M²) | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Serviço de polimento, restauração e rejuntamento de superfícies revestidas com granito | 404,8 |  |  |

ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2009

### MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ___/2009, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, E A _______________, DE SERVIÇOS DE POLIMENTO, RESTAURAÇÃO E REJUNTAMENTO DE PISOS EM GRANITO, DO PAVIMENTO TÉRREO DO EDIFÍCIO SEDE I DO TRF.

Aos __ dias do mês de _____ de 2009, as partes abaixo qualificadas celebram o Contrato ___/2009, com observação ao constante no Processo Administrativo 2.325/2009 – TRF e com fundamento na Lei 10.520/2002, Decreto 5450/2005, Lei Complementar 123/2006, Decreto 6204/2007, Lei 8.666/1993 e suas alterações, Pregão Eletrônico __/2009, demais disposições regulamentares e mediante as seguintes cláusulas e condições:

| CONTRATANTE: | Tribunal Regional Federal da 1ª Região, inscrito no CNPJ/MF 03.658.507/0001-25, com sede no SAU/SUL, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília-DF, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu diretor geral da Secretaria, Sr. SILVIO FERREIRA, separado judicialmente, CPF 884.071.528-20, RG 5.871.468 SSP/GO, residente e domiciliado nesta capital, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos Atos 163, de 07/5/1991 e 191, de 17/7/1992. |
| --- | --- |
| CONTRATADA: | ___________________________________, com registro no CNPJ/MF n. _____________________ , telefone: (xx) __________, fax: (XX) ___________, situada no ______________________, CEP: _________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu __________, (nacionalidade e estado civil), RG ________ - SSP/___, CPF _________________, residente e domiciliado no ______________________. |

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a execução de serviços de polimento, restauração e rejuntamento de pisos em granito, do pavimento térreo do Edifício Sede I do Contratante, localizado na Praça dos Tribunais Superiores, Bloco A, Brasília-DF.

# CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE

A finalidade deste instrumento consiste em recuperar o aspecto natural do granito que reveste o piso descrito na cláusula anterior, em razão do estado de conservação precário, causado pelo desgaste ao longo de sua utilização.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Por este instrumento, a Contratada obriga-se a:

1 - responsabilizar-se, em relação a seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço objeto deste Contrato tais como:

a) salários;

b) seguro de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f)  vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

- 2 - responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratante;

- 3 - responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;

- 4 - responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com o serviço/obra, inclusive no tocante a seus empregados e prepostos;

- 5 - responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, na hipótese de ocorrência da espécie, sendo vítimas seus empregados, no desempenho de atividades relativas ao objeto desta contratação, ainda que nas dependências do Contratante;

- 6 - responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo Contratante;

- 7 - arcar com o pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais/Distrital em conseqüência de fato a ela imputável e relacionado com o serviço objeto deste contrato;

- 8 - arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios resultantes de ações judiciais a que o Contratante for compelido a responder em decorrência desta contratação;

- 9 - manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório;

- 10 - manter seus empregados, quando nas dependências do Contratante, sujeitos às normas internas deste (segurança, disciplina), porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

- 11 - manter seus empregados identificados por crachá, quando nas dependências do Contratante, devendo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após comunicação da fiscalização, substituir qualquer um deles que não possua qualificação adequada para execução dos serviços, que seja considerado inconveniente à boa ordem, recuse-se a executar serviço determinado pela fiscalização, sem motivo justificado, apresente conduta nociva, incapacidade técnica, perturbe a ação da fiscalização ou que não observe às normas internas do Contratante;

- 12 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços/obra ou de materiais empregados;

- 13 - prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do Contratante, obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do serviço objeto deste Contrato;

- 14 - comunicar ao Contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada durante a execução do serviço, inclusive problemas com vazamentos, infiltrações, danos em geral identificadas na estrutura e em instalações prediais hidrossanitárias e de incêndio, para a adoção das medidas necessárias à sua regularização;

- 15 - acatar determinações feitas pela fiscalização do Contratante no que tange ao cumprimento do objeto deste contrato;

- 15.1 - o contratante interromperá total ou parcialmente a execução dos serviços quando necessário para observação correta e fiel dos trabalhos, ou quando houver alguma falta cometida pela contratada, desde que tais fatos, a juízo da fiscalização, possam comprometer a qualidade dos trabalhos subseqüentes;

- 16 - utilizar, na execução do serviço contratados, profissionais treinados e devidamente habilitados;

17 - observar todas as leis, posturas e regulamentos Federais, Estaduais, Municipais/Distrital, bem como as normas técnicas vigentes relacionadas com a prestação dos serviço objeto deste Contrato;

18 - fornecer todos os materiais, mão-de-obra, equipamentos, transporte, máquinas necessários e adequados à execução dos serviços, sejam eles definitivos ou temporários;

18.1 – as máquinas e os equipamentos que a contratada levar para o local em que serão executados os serviços destinados ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão ser retirados com autorização formal da fiscalização;

19 - o contratado cuidará para que os locais de realização dos serviços e as instalações que seu pessoal venha a utilizar, inclusive sanitários, permaneçam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. No caso de serviços desenvolvidos em local de trabalho de servidores do Tribunal, esse deverá ser limpo imediatamente ao final das atividades, ou antes do término do expediente do contratado;

20 - o prazo máximo para execução dos serviços é de 30 (trinta) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. Caberá ao CONTRATADO efetuar seu próprio planejamento, de forma a atender, rigorosamente, o prazo aqui estipulado, levando em conta as possíveis limitações impostas pela necessidade de execução de determinadas atividades à noite ou nos finais de semana;

20.1 - Considerando que os locais onde serão desenvolvidos os serviços são abrigados, as variações climáticas não serão aceitas como argumento para a dilatação do prazo;

21 – a remoção de resíduos gerados pela execução do serviço será de inteira responsabilidade do contratado;

22 - não será admitida a presença de funcionários do contratado em área do Tribunal que não seja imediata do trabalho em execução e, ainda, em qualquer local fora do horário de trabalho;

23 - o serviço será recebido por completo após todos os trabalhos, incluindo a limpeza final, depois da realização de vistoria pela fiscalização que, em caso de aceite, emitirá o termo de recebimento provisório;

24 - todos os custos relacionados à Administração local do serviço, tais como, horas do responsável técnico, ferramentas, Segurança e Medicina do Trabalho – incluindo equipamentos de proteção individual e coletiva, deverão ser considerados neste item;

25 - a administração do serviço deverá contar necessariamente com dedicação total, no período de execução dos serviços, do Responsável Técnico e de pelo menos um encarregado experiente para o acompanhamento dos serviços;

26 - a contratada deverá oferecer garantia nos serviços executados por 12 (doze) meses, contados a partir do Recebimento Definitivo dos serviços, comprometendo-se a refazê-los caso sejam constatados perda de mais de 10 pontos percentuais do brilho inicial em qualquer ponto do piso neste período, desacordos com as especificações técnicas, defeitos cujas causas detectadas pela fiscalização consistam em falhas de execução, impropriedade dos materiais utilizados ou no desgaste prematuro de materiais ou componentes;

27 - a contratada deverá refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços realizados em que se fizerem vícios, defeitos ou incorreções;

28 - não subcontratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto desta contratação;

3.1 - a inadimplência da contratada relativa ao disposto nos itens 1, 2, 3, 4 e 5 desta cláusula não transfere ao contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar este contrato;

CLÁUSULA QUARta - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Por este instrumento, o Contratante obriga-se a:

1 - proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir o objeto deste Contrato;

2 - prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

3 – comunicar à Contratada, de imediato, qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços;

4 – acompanhar e fiscalizar rigorosamente, por intermédio da fiscalização designada para tal fim, o cumprimento do objeto deste Contrato;

5 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor do Contrato deverão ser solicitadas à autoridade competente, em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis;

6 - exercer a fiscalização no interesse do Contratante, o que não exclui ou reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros;

7 - ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição, de empregado da Contratada que não possua qualificação adequada para execução dos serviços, que seja considerado inconveniente à boa ordem, recuse-se a executar serviço determinado pela fiscalização, sem motivo justificado, apresente conduta nociva, incapacidade técnica, perturbe a ação da fiscalização ou que não observe às normas internas do Contratante;

8 – o gestor do contrato deve comunicar à autoridade competente, em tempo hábil e por escrito, as falhas cometidas pela Contratada que impliquem atraso ou descumprimento contratual, bem como a necessidade de acréscimo ou supressão de serviços, para adoção das medidas cabíveis;

9 – o gestor do contrato deve atestar o documento referente à conclusão dos serviços, nos termos contratados, para efeito de pagamento;

10 - efetuar o pagamento devido, consoante prazos e condições estabelecidos neste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por um Servidor/Comissão designada pelo Contratante;

5.1 - o servidor/Comissão responsável pelo acompanhamento e pela fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

5.2 - as decisões e providências que ultrapassarem a competência desse servidor/Comissão deverão ser solicitadas ao seu superior hierárquico em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

# CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO PARA EXECUÇÃO E DOS RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO

O serviço/obra deverá ser concluído(a) no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da expedição, pelo Contratante, da Ordem de Execução de Serviço. Após a comunicação formal de conclusão do serviço pela Contratada, a Fiscalização realizará vistoria, juntamente com o responsável técnico, para verificação dos serviços realizados;

6.1 - O recebimento provisório do objeto contratado será feito pela fiscalização do Contratante e Comissão designada para tal fim, mediante termo próprio, assinado pelas partes, dentro de 15 (dez) dias corridos, a partir da comunicação escrita da Contratada e após a verificação de que o serviço se encontre pronto e em condições de ser recebid;

6.2 - recebimento definitivo será feito pela Fiscalização do Contratante e comissão designada para tal fim, mediante termo próprio assinado pelas partes, dentro de 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento provisório e após vistoria que comprove a adequação do serviço às cláusulas contratuais;

6.3 - nos termos do artigo 76 da Lei 8.666/93, o Contratante rejeitará, no todo ou em parte, o serviço/obra objeto deste Contrato executado em desacordo com as cláusulas contratuais.

# CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com a execução do presente Contrato correrá à conta dos recursos orçamentários consignados no Programa de Trabalho _____________ e Elemento de Despesa __.__.__.

PARÁGRAFO ÚNICO

Foi emitida em __/__/2009, a Nota de Empenho 2009NE_____ no valor de   R$ (valor por extenso), para atender as despesas oriundas desta contratação.

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO

Pela execução dos serviços, objeto deste Contrato, o Contratante pagará à Contratada o valor total fixo e irreajustável de R$ (valor por extenso), de acordo com a Tabela de Preço constante do Anexo II deste Contrato.

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado a contratada, mediante aprovação prévia pela fiscalização, com atesto do documento de cobrança, e apresentação dos documentos que comprovem a manutenção das mesmas características e condições de habilitação, mediante ordem bancária creditada em conta corrente da contratada;

9.1 - as Notas Fiscais/Faturas deverão ser entregues à fiscalização com a discriminação dos serviços executados, para a análise das mesmas;

9.2 - o pagamento será efetuado, até o 10º (décimo) dia útil, a contar da apresentação do respectivo documento de cobrança, devidamente protocolizado e atestado pelo setor competente do Contratante, devendo a Contratada apresentar Certificado de Regularidade do INSS, Certificado de Regularidade do FGTS, Certificado de Regularidade quanto à Dívida Ativa da União e Certificado de Regularidade de Débitos de Tributos e Contribuições Federais. A validade dessa documentação poderá ser verificada através de consulta on line ao Sicaf;

9.3 - havendo atraso no prazo estipulado no caput desta cláusula, não ocasionado por culpa da Contratada, o valor devido será corrigido, monetariamente, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, relativo ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo para pagamento e a da sua efetivação. A Contratada deverá formular o pedido, por escrito, ao Contratante, acompanhado da respectiva memória de cálculo e do respectivo documento de cobrança;

9.4 - os pagamentos serão creditados em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato;

9.5 - os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias;

9.6 - havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, ficará pendente o pagamento até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para o Contratante;

9.7 - O Contratante reserva-se o direito de não efetivar o pagamento se, no ato do atesto pelo executor do Contrato, os serviços não estiverem sendo prestados de acordo com o proposto, aceito e contratado;

9.8 - Caso a Contratada seja optante pelo “Simples”, deverá apresentar, também, cópia do “Termo de Opção” pelo recolhimento do tributo naquela modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do contrato o Contratante poderá aplicar as seguintes sanções: advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o TRF da 1ª Região e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com os artigos 7º e 8º da Lei 10.520/2002, art. 28 do Decreto 5.450/2005 e artigos 86 a 88 da Lei 8.666/1993, cabendo defesa prévia, recurso e vista do processo, nos termos do artigo 109 do referido diploma legal;

10.1 - pela inexecução total ou parcial do compromisso, o Contratante poderá rescindir o contrato ou aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado ou sobre a parte não executada;

10.2 - o atraso injustificado no cumprimento do objeto desta contratação ou de prazos estipulados, sujeitará a Contratada à multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre a parte executada com atraso;

10.3 - caso a Contratada não possa cumprir os prazos estipulados para a execução, total ou parcial, do serviço, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato; e de impedimento de sua execução, por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

10.4 - a solicitação de prorrogação, com indicação do novo prazo de execução, deverá ser encaminhada ao Setor competente do Contratante, até o vencimento do prazo de execução inicialmente previsto, ficando a critério do Contratante a sua aceitação;

10.5 - vencido o prazo proposto, sem a execução do serviço, total ou parcial, o Contratante oficiará à Contratada, comunicando-lhe a data-limite para execução. A partir dessa data considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada a sanção de que trata o subitem 10.1 desta Cláusula;

10.6 - a execução das obras e serviços até a data-limite de que trata o item anterior não isenta a Contratada da multa prevista no subitem 10.2 desta Cláusula;

10.7 - a aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste Contrato será precedida de regular processo administrativo, onde se garantirá o contraditório e a ampla defesa;

10.8 - o Contratante promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

O Contratante se reserva o direito de rescindir, unilateralmente, independente de notificação ou interpelação judicial e extrajudicial, o presente Contrato, na ocorrência de quaisquer das situações previstas na cláusula anterior, bem como pelos motivos relacionados no art. 78, incisos I a XII e XVII, art. 79, I e art. 80 e seus respectivos incisos e parágrafos, todos da Lei 8.666/1993.

11.1 - poderá, ainda, ser rescindido o presente Contrato por acordo entre as partes ou judicialmente, nos termos constantes no art. 79, incisos II e III da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

O presente instrumento vigorará por um período de 435 (quatrocentos e trinta e cinco) dias corridos com término previsto para ___/___/____;

12.1 - no prazo de vigência acima estabelecido, estão computados os prazos de execução dos serviços/obra que é de 30 (trinta) dias corridos, contado da expedição, pelo Contratante, da Ordem de Execução de Serviço, 15 (dez) dias corridos para o recebimento provisório, 30 (trinta) dias para o recebimento definitivo e 12 (doze) meses de garantia, contados da data de recebimento definitivo;

12.2 - o término do prazo de vigência da contratação não exime a Contratada das obrigações assumidas com relação às garantias oferecidas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

O presente Contrato será publicado em forma de extrato, no D.O.U., em conformidade com o disposto no Parágrafo Único do art. 61 da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

Fica eleito pelas partes o foro Federal, no Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro.

Por estarem as partes de acordo, assinam o presente instrumento em 3 (três)  vias de igual teor e forma.

Brasília, __ de _________ de 2009.

SILVIO FERREIRA

Diretor-Geral da Secretaria do TRF 1ª Região

CONTRATADA

ANEXO I AO CONTRATO      /2009

TERMO DE REFERÊNCIA

(...)

4 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO

(...)

4.4 - Polimento

4.4.1 - Os serviços deverão ser realizados integralmente a úmido, sem produção de qualquer tipo de pó ou poeira. O polimento será feito com uso de abrasivos específicos para granito, devendo-se obter como resultado final o brilho natural da pedra, não se admitindo o emprego de qualquer produto de uso tópico, tais como ceras, vernizes, parafinas ou resinas de qualquer espécie.

4.4.2 - Para o polimento deve-se realizar desbaste inicial com disco diamantado de diâmetro compatível com o porte da politriz utilizada para o polimento. Serão empregadas diversas gramaturas de coroas abrasivas cerâmicas diamantadas, de maneira a proporcionar perfeito desbaste, polimento e lustro final. Ao final dos serviços, o índice de reflectância mínimo em qualquer ponto do piso polido deverá ser de 70 % (setenta por cento).

4.4.3 - A restauração dos defeitos relevantes, tais como poros profundos e lascas, serão corrigidos com estucagem por meio de massa plástica com pigmentação para atingir a coloração natural da pedra.

4.4.4 - A licitante deverá garantir que a intensidade do brilho inicial seja mantida após a lavagem completa com retirada total de quaisquer substâncias químicas, inclusive aquelas aplicadas pela fiscalização sobre a demonstração nas superfícies de granito.

4.4.5 - Deverá estar incluído nos serviços contratados a restauração dos rejuntes, bem como sua aplicação nos locais onde tenham anteriormente se soltado, empregando-se o mesmo tipo de material inicialmente utilizado, ou material equivalente, caso o mercado não forneça mais o mesmo.

4.4.6 - Antes do rejuntamento deve-se certificar de que as juntas entre as placas de piso estão isentas de sujeiras, resíduos, graxas e poeiras que impeçam a perfeita penetração e aderência do rejunte. Aplicar o produto, somente nas regiões próximas às juntas, deixando o mínimo de excesso nas peças assentadas. O excesso de rejuntamento deve ser removido. As juntas devem ser inteiramente preenchidas com o rejunte, sem que fiquem espaços vazios nos fundos.

4.4.7 - A limpeza final é indispensável para remoção total dos resíduos. Deverá ocorrer à medida que for feita a aplicação do rejunte, com pano levemente umedecido em água e limpo, transcorrido o período de tempo pós aplicação, recomendado pelo fabricante. Não utilizar para a limpeza produtos como água sanitária, cloro, ácidos ou produtos similares que possam conferir aspecto amarelado às juntas ou danificar o piso.

4.4.8 - O serviço deverá ser executado por trechos, devido ao intenso tráfego de pessoas durante o horário de expediente do Tribunal. Especial atenção deve ser dada à proteção das áreas trabalhadas para que sejam evitados danos aos revestimentos de paredes (inclusive nas áreas adjacentes), esquadrias e rede elétrica.

4.4.9 - Os danos a quaisquer peças, elementos construtivos ou objetos provocados pela contratada, inclusive durante a execução dos serviços, são de sua inteira responsabilidade, ficando esta, em caso de avarias, obrigada a reparar o dano e/ou repor idêntica peça, elemento ou objeto, respeitando estética, marca, modelo, cores, composição química e dimensões originais.

4.4.10 - Ao término de cada jornada a área que estiver sendo trabalhada deverá estar completamente limpa e passível de ser utilizada, temporariamente, ainda que os trabalhos não estejam concluídos. Os serviços serão executados fora do horário de expediente, à noite e/ou em finais de semana.

ANEXO II AO CONTRATO      /2009

TABELA DE PREÇOS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | ÁREA (M²) | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Serviço de polimento, restauração e rejuntamento de superfícies revestidas com granito | 404,8 |  |  |