CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

Implantações Piloto

| Órgão | Local | Sistemas | N. Pessoas | Data Início | Data Fim | Unidades Envolvidas | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRF1 | Capital | PROCESSO DIGITAL, JURIS, SETORIAIS e PRECATÓRIOS | 15 | 09/01/2010 | 29/01/2010 | DISIJ – DIESP - COINT - DITEC | Implantado |
| SJDF | Capital | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | 15 | 09/01/2010 | 29/01/2010 | DISIJ – DIESP - COINT - DITEC | Implantado |
| SJGO | Capital | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | 15 | 27/02/2010 | 12/03/2010 | DISIJ – DIESP - COINT - DITEC | Implantado |
| SJMG | Uberlândia | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | 5 | 20/02/2010 | 05/03/2010 | DISIJ – DIESP - COINT - DITEC | Implantado |

Demais Implantações

| Órgão | Local | Qtde e Especialização(varas) | Sistemas | N. Pessoas | Data Início | Data Fim | Área Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SJTO | Capital | 2 Cíveis | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | COGER: 1 DISIJ: 1 DIESP: 2 COINT: 1 DITEC: 1 DIATU: 2 NUTEC: 2 | 29/01/2011 | 04/02/2011 | COGER - DISIJ – DIESP - COINT – DITEC – DIATU - SEINF |
| SJMA | Capital | 1 Cível e Agrária 2 Cíveis | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | COGER: 1 DISIJ: 1 DIESP: 2 COINT: 1 DITEC: 1 DIATU: 2 NUTEC:2 | 12/02/2011 | 18/02/2011 | COGER - DISIJ – DIESP - COINT – DITEC - DIATU |
| SJAC | Capital | 3 Cíveis | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | COGER: 1 DISIJ: 1 DIESP: 2 COINT: 1 DITEC: 1 DIATU: 1 NUTEC: 2 | 26/02/2011 | 04/03/2011 | COGER - DISIJ – DIESP - COINT – DITEC - DIATU |
| SJRO | Capital | 3 Cíveis | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | COGER: 1 DISIJ: 1 DIESP: 2 COINT: 1 DITEC: 1 DIATU: 1 NUTEC: 2 | 19/03/2011 | 25/03/2011 | COGER - DISIJ – DIESP - COINT – DITEC - DIATU |
| SJMT | Capital | 3 Cíveis 1 Cível e Agrária | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | COGER: 1 DISIJ: 1 DIESP: 2 COINT: 1 DITEC: 1 DIATU: 1 NUTEC: 2 | 02/04/2011 | 08/04/2011 | COGER - DISIJ – DIESP - COINT – DITEC - DIATU |
| SJPA | Capital | 1 Cível e Agrária 2 Cíveis | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | COGER: 1 DISIJ: 1 DIESP: 2 COINT: 1 DITEC: 1 DIATU: 2 NUTEC: 2 | 23/04/2011 | 29/04/2011 | COGER - DISIJ – DIESP - COINT – DITEC - DIATU |
| SJAM | Capital | 4 Cíveis | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | COGER: 1 DISIJ: 1 DIESP: 2 COINT: 1 DITEC: 1 DIATU: 2 | 07/05/2011 | 13/05/2011 | COGER - DISIJ – DIESP - COINT – DITEC - DIATU |
| SJRR | Capital | 2 Cíveis | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | COGER: 1 DISIJ: 1 DIESP: 2 COINT: 1 DITEC: 1 DIATU: 1 NUTEC: 2 | 21/05/2011 | 27/05/2011 | COGER - DISIJ – DIESP - COINT – DITEC - DIATU |
| SJPI | Capital | 4 Cíveis | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | COGER: 1 DISIJ: 1 DIESP: 2 COINT: 1 DITEC: 1 DIATU: 2 NUTEC: 2 | 04/06/2011 | 10/06/2011 | COGER - DISIJ – DIESP - COINT – DITEC - DIATU |
| SJAP | Capital | 2 Cíveis | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | COGER: 1 DISIJ: 1 DIESP: 2 COINT: 1 DITEC: 1 DIATU: 1 NUTEC: 2 | 11/06/2011 | 17/06/2011 | COGER - DISIJ – DIESP - COINT – DITEC - DIATU |
| SJBA | Capital | 11 Cíveis 1 Cível e Agrária | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | COGER: 4 DISIJ: 1 DIESP: 3 COINT: 1 DITEC: 1 DIATU: 2 NUTEC: 4 | 25/06/2011 | 08/07/2011 | COGER - DISIJ – DIESP - COINT – DITEC - DIATU |
| SJMG | Capital | 17 Cíveis 2 Previdenciárias 1 Cível e Agrária | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | COGER: 4 DISIJ: 1 DIESP: 3 COINT: 1 DITEC: 1 DIATU: 2 NUTEC: 4 | 16/07/2011 | 29/07/2011 | COGER - DISIJ – DIESP - COINT – DITEC - DIATU |

Observações:

- Com o feriado de Carnaval entre os dias 07 e 09 de Março, é prudente instalarmos uma semana após este feriado.

- A permanência em Minas Gerais e Bahia foi duplicada devido à quantidade maior de varas.

- Permanência dos profissionais e suas atribuições:

| Atribuições | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTALAÇÃO | COINT | COINT |  |  |  |  |  |
|  | DITEC | DITEC |  |  |  |  |  |
|  | NUTEC/SEINF | DIESP NUTEC/SEINF |  |  |  |  |  |
| TREINAMENTO |  |  | COGER | COGER |  |  |  |
|  |  |  | DIATU NUTEC/SEINF | DIATU NUTEC/SEINF |  |  |  |
| APOIO |  |  | DIESP | DIESP | DIESP | DIESP | DIESP |
|  |  |  | DISIJ | DISIJ |  |  |  |
| IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | DIESP | DIESP | DIESP |
|  |  |  |  |  | DIATU | DIATU | DIATU |
|  |  |  |  |  | COGER NUTEC/SEINF | COGER NUTEC/SEINF | COGER NUTEC/SEINF |

- Em resumo: a instalação acontece entre sábado e domingo. Na segunda e terça-feira acontecem os treinamentos e a primeira distribuição de processo digital ocorre na quarta-feira, dando início aos trabalhos já com os funcionários treinados. Para Minas Gerais e Bahia a programação de treinamentos deverá ser estendida.

- Sugestão de nomes de profissionais para compor a equipe de implantação: DIESP: Juliana Queiroz de Castro, Daniel Monteiro, Mônica Regina, Yuri Freitas, Fábio Mugarte, Vanderlânio Aguiar. DIATU: Elias, Marcele e Gisele. COGER: Dra. Gabriela Santos Torres, Denis Finoto (Uberlândia). DITEC: . COINT: .

- A equipe de TERCEIRIZADOS pode sofrer atualização ou diminuição devido a mudança de contrato que ocorrerá até outubro/2011.