Ata de Reunião 1

1. Identificação do Documento

| Projeto/Release: Processo Digital |  |
| --- | --- |
| Gestor do Projeto: Dr. José Alexandre | Arquivo/versão: v1 |
| Relator do Documento: Letícia Mota de Freitas Neves | Data da Preparação: 10/12/2009 |

2. Identificação da Reunião

| Data da Reunião: 10/12/2009 | Horário: 14:00 às 15:30 | Local: Sala de reuniões da Presidência |
| --- | --- | --- |
| Líder da Reunião: Humberto José Xavier |  | Telefone: 3410-3401 |
| Objetivo da Reunião: Definir os parâmetros do treinamento e divulgação do Processo Digital da Primeira Região – e-Jur. |  |  |

3. Participantes da Reunião

| Nome | Área | E-mail | Telefone/Ramal |
| --- | --- | --- | --- |
| Humberto José Xavier | SECIN | secin@trf1.jus.br | 3410-3460 |
| Rafael Linhares | SECIN/DIATU | rafael.linhares@trf1.jus.br | 3410-3463 |
| Letícia Mota de Freitas Neves | SECJU | leticia.neves@trf1.jus.br | 3314-5401 |
| Fernando Antônio de Mendonça Melo Junior | SECRE | fernando.antonio@trf1.jus.br | 3314-1691 |
| Mirian Walney Pompeu Guanabara | SECRE/DIREH | mirian.guanabara@trf1.jus.br | 3314-1758 |
| Mariano Pereira dos Santos Junior | SECRE/SETRE | setre@trf1.jus.br | 3314-1744 |
| Eduardo Vieira de Oliveira | CENAG/DIGET | eduardo.oliveira@trf1.jus.br | 3314-5830 |

4. Síntese da Reunião

Humberto informou que conduziria a reunião a pedido do Dr. José Alexandre que, em razão de compromissos da COGER, não poderia comparecer. Registrou-se que Haroldo (CENAG) e Mariana (DIGET) também não puderam comparecer à reunião. Humberto, em breve explanação, informou aos representantes da SECRE acerca do andamento dos trabalhos e dos treinamentos do Processo Digital da 1ª Região – e-Jur. Questionados sobre a possibilidade de se computar as horas de treinamento do e-Jur como Adicional de Qualificação – AQ, os representantes da SECRE informaram que bastava o preenchimento de alguns requisitos, tais como: tratar-se de curso ou palestra (e não treinamento) e mínimo de oito horas de duração. Decidiu-se, então, que o curso será denominado “Curso de Processo Digital da 1ª Região – e-Jur” e terá os seguintes módulos: - e-Proc – Público alvo: setor de protocolo (1º e 2º graus), Turmas (2º grau) e Varas (1º grau) - g-Doc – Público alvo: gabinetes (2º grau) - e-Digitalizador – Público alvo: setor de protocolo (1º e 2º graus) - GPDOC – Público alvo: gabinetes (1º grau) - e-Jur - Público alvo: todos os usuários de 1º e 2º graus Definiu-se, ainda, que a SECRE/DIREH ficará responsável pelas seguintes tarefas: - logística do curso - garantia do atendimento aos requisitos do AQ - controle de freqüência - divulgação do cronograma - definição do local - preparação do ambiente - lanche. Para a elaboração da programação do curso, a DIREH deverá seguir o Cronograma de Treinamento constante do Anexo II, da Resolução/PRESI 600-25, de 07/12/2009, bem como as diretrizes já estabelecidas pelo CENAG. Os cursos já em andamento (g-Doc e e-Proc) serão também computados como AQ, já que integrarão o “Curso de Processo Digital da 1ª Região – e-Jur”. A DIATU encaminhará à DIREH as listas de presença e o cronograma dos cursos em andamento. No 1º grau, o curso será ministrado pela DIATU às SEINFs e SEMADs, que servirão de multiplicadores. A DIATU também ministrará o curso para os usuários do 2º grau. Fernando demonstrou preocupação com fato de que mais de 50% dos servidores estará de férias em janeiro. Humberto e Rafael esclarecem que o curso poderá ser contínuo, até que todos os usuários estejam aptos a utilizar o novo sistema. Letícia sugeriu que a programação do curso elaborada pela DIREH contenha a indicação do público alvo e seja encaminhada aos Desembargadores e Diretores do Foro por meio de circular do Presidente, solicitando a indicação dos participantes. O curso será aberto à participação de terceirizados e estagiários, não havendo limitação de vagas por setor, já que todos os usuários deverão utilizar o novo sistema. Os representantes da SECRE se comprometeram a elaborar a programação e encaminhar a circular até segunda-feira (14/12). A questão referente à divulgação do e-Jur será tratada em outra reunião em razão da ausência do diretor do CENAG.