Ata de Reunião 3

1. Identificação do Documento

| Projeto/Release: Processo Digital |
| --- |
| Gestor do Projeto: Dr. José Alexandre | Arquivo/versão: v1 |
| Relator do Documento: Marcela Guimarães Santos | Data da Preparação: 25/08/2009 |

2. Identificação da Reunião

| Data da Reunião: 25/08/2009 | Horário: 10:00 às 11:30 | Local: Sala da Secin |
| --- | --- | --- |
| Líder da Reunião: Dr. José Alexandre | Telefone: 3410-3460 |
| Objetivo da Reunião: Pendências da ata de reunião anterior; Apresentação da equipe que participará do projeto.; Atividades realizadas na semana: Apresentação das ferramentas de processos digitais para Secin (e-Doc, Gdoc, PJD-EF, JEF- Virtual); Elaboração da solicitação de serviço; Elaboração do documento de visão; Elaboração do Cronograma inicial; Relatório de viagem da Mônica para conhecer a solução do processo eletrônico do Tribunal Regional Federal - 4ª região. Próxima atividades: Levantamento de Requisitos. |

3. Participantes da Reunião

| Nome | Área | E-mail | Telefone/Ramal |
| --- | --- | --- | --- |
| Dr. José Alexandre | COGER | Alexandre.franco@trf1.gov.br |  |
| Letícia Mota de Freitas Neves | SECJU | Letícia.neves@trf1.gov.br |  |
| Humberto José Xavier | SECIN | secin@trf1.gov.br | 3410-3460 |
| Mônica Regina Ferreira Rodrigues | SECIN/DIESP | diesp@trf1.gov.br | 3410-3482 |
| Yuri Oliveira de Andrade Freitas | SECIN/DISIJ | disij@trf1.gov.br | 3410-3460 |
| Mário de Sena Braga Júnior | SECIN/DISAD | disad@trf1.gov.br | 3410-3478 |
| Ricardo Paulo Tomaz | SECIN/DIEST | diest@trf1.gov.br | 3410-3420 |
| Janderson Casado de Vasconcelos Santos | SECIN/DISAD | Janderson@trf1.gov.br | 3410-3430 |
| Marcus Vinícius Quintella Ribeiro | SECIN/COINT | coint@trf1.gov.br | 3410-3460 |
| Rênia Alves Machado Carlini | SECIN/DIESP | Renia.machado@trf1.gov.br | 3410-3471 |
| Marcela Guimarães Santos | SECIN/DIESP | Marcela.santos@trf1.gov.br | 3410-3489 |

4. Síntese da Reunião

| O Humberto abriu reunião e apresentou ao Dr. José Alexandre a Rênia como gerente do projeto e passou a palavra à Mônica para condução da reunião de acordo com a pauta. A Mônica informou a pauta reunião e colocou que o primeiro ponto da reunião será a resolução das pendências da pauta anterior. A Letícia informou que o processo sobre a TUMP está com o Yuri e passou a palavra ao mesmo para manifestação. O Yuri informou que ainda não respondeu o processo. O Humberto informou que deverá ser informado ao CNJ em resposta ao processo todas as demandas que estão impactando e concorrendo com a implantação da TUMP. O Dr. José Alexandre pediu que seja reforçado que durante os meses de junho e julho a equipe de informática do TRF1 foi toda mobilizada para o desenvolvimento do sistema Transparência em Números para os relatórios estatísticos. Sobre a criação do e-mail para a lista de discussão do grupo de gerencia do projeto, a mesma ainda não foi criada, e o Humberto deverá cobrar do Júlio César esta criação. O Braga questionou sobre o cadastro de advogado para o peticionamento eletrônico e a necessidade de assinatura digital. Haverá cadastro dos advogados mas não haverá assinatura digital. O Humberto já encaminhou à presidência a minuta do ofício para formação da equipe do projeto e entrou em contato com o Dr. Reginaldo, auxiliar da Presidência, para que o mesmo participe do grupo, e o mesmo se mostrou bastante interessado em participar. O Dr. José Alexandre sugeriu que o Dr. Reginaldo participe como coordenador do grupo para que a Presidência tenha conhecimento da dimensão da demanda para a informática e não ocorram novas demandas à informática durante o desenvolvimento do projeto. O Marcus informou sobre o replanejamento do projeto básico para ser adequado aos valores solicitados por outros tribunais, e o valor final foi aproximadamente R$ 50 milhões. O Humberto informou que planilha será passada ao CJF já amanhã na reunião de secretários. Sobre as atividades realizadas durante a semana, a Rênia informou que foi realizada a apresentação dos sistemas que já existem no TRF 1ª Região para documentos virtuais, a criação de uma equipe que já está trabalhando na elaboração do Documento de visão do projeto. Relatório sobre a visita à 4ª região, a Mônica ressaltou a solução para segurança do sistema. O Marcus falou que já existe uma política de segurança para os sistemas. O Dr. José Alexandre informou que é importante que o escopo do projeto seja delimitando excluindo nesta primeira versão os processos criminais e sigilosos, e em paralelo garantir a segurança destes processos. A Letícia ressaltou que está sendo implantada o envio de RESP eletrônico para o STJ essa semana no Tribunal e que os processos criminais continuarão sendo enviados via papel. Assim sendo, o Dr. José Alexandre concorda com a restrição destes no documento de visão. A Rênia informou que a equipe de levantamento de requisitos para elaboração do documento de visão tem algumas dúvidas que precisavam ser questionou sobre a necessidade do OCR na digitalização dos documentos. Essa ferramenta permite a consulta textual dos documentos, no entanto torna o processo mais lento. O Dr. José Alexandre informou que a consulta textual será necessária, mas só deve ser inserida na primeira versão do projeto se não for onerar a equipe, isto é, caso haja tempo para o desenvolvimento. Outro questionamento foi sobre a assinatura digital para todos os documentos inseridos no processo, e o Dr. José Alexandre sugeriu que resgatasse essa informação do e-JUD que já havia decidido sobre esta questão. A 3ª questão levantada pela equipe foi sobre o formato dos documentos, se já existe alguma regulamentação sobre o assunto. A Mônica citou a regulamentação do TST sobre o assunto que determina que os documentos devem ser no formato A4 e o Dr. José Alexandre concordou com esta padronização. O Dr. José Alexandre sugeriu que o escopo seja delimitado em apenas os processos Cíveis de primeiro e segundo grau e, caso seja necessária maior delimitação, poderá ser determinadas as classes processuais que serão atendidas nesta primeira versão. Previsão de transição O Dr. José Alexandre solicitou a participação do Dr. Reginaldo já na próxima reunião. O Humberto irá conciliar as agendas para a próxima sexta-feira. |
| --- |
| # | Descrição da Ação | Responsável | Data Limite |
|  | Definição sobre a OCR | DIESP |  |

5. Lista de Distribuição

| Nome | E-mail |
| --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | Alexandre.franco@trf1.gov.br |
| Letícia Neves | Letícia.neves@trf1.gov.br |
| Secin | secin@trf1.gov.br |
| DIESP | diesp@trf1.gov.br |
| DISIJ | disij@trf1.gov.br |
| DISAD | disad@trf1.gov.br |
| DIEST | diest@trf1.gov.br |
| COINT | coint@trf1.gov.br |
| Rênia Alves Machado Carlini | renia.machado@trf1.gov.br |
| Marcela Santos / DIESP | marcela.santos@trf1.gov.br |