Ata de Reunião 4

1. Identificação do Documento

| Projeto/Release: Processo Digital |
| --- |
| Gestor do Projeto: Dr. José Alexandre | Arquivo/versão: v1 |
| Relator do Documento: Mônica Regina Ferreira Rodrigues | Data da Preparação: 28/08/2009 |

2. Identificação da Reunião

| Data da Reunião: 28/08/2009 | Horário: 18:00 às 19:30 | Local: Sala da Secin |
| --- | --- | --- |
| Líder da Reunião: Dr. José Alexandre | Telefone: 3314-5186 |
| Objetivo da Reunião: Pendências da ata de reunião anterior; Informação sobre reunião com juizes auxiliares Apresentação do documento de visão; Apresentação do cronograma; |

3. Participantes da Reunião

| Nome | Área | E-mail | Telefone/Ramal |
| --- | --- | --- | --- |
| Dr. José Alexandre | COGER | Alexandre.franco@trf1.gov.br |  |
| Humberto José Xavier | SECIN | secin@trf1.gov.br | 3410-3460 |
| Mônica Regina Ferreira Rodrigues | SECIN/DIESP | diesp@trf1.gov.br | 3410-3482 |
| Yuri Oliveira de Andrade Freitas | SECIN/DISIJ | disij@trf1.gov.br | 3410-3460 |
| Mário de Sena Braga Júnior | SECIN/DISAD | disad@trf1.gov.br | 3410-3478 |
| Ricardo Paulo Tomaz | SECIN/DIEST | diest@trf1.gov.br | 3410-3420 |
| Janderson Casado de Vasconcelos Santos | SECIN/DISAD | Janderson@trf1.gov.br | 3410-3430 |
| Rênia Alves Machado Carlini | SECIN/DIESP | Renia.machado@trf1.gov.br | 3410-3471 |
| Renato Vasconcelos | SECIN/DISIJ | Renato.vasconcelos@trf1.gov.br | 3410-3463 |

4. Síntese da Reunião

| Pendências de reunião anterior (25/08/2009) Apresentação do cronograma – ok Andamento TUMP. Yuri prestou informações. - ok Agenda de reuniões de ponto de controle: toda terça 10 às 12h. - ok Lista de email para o projeto. DITEC irá revisar funcionamento da lista, pois Rênia e Mônica relataram que tiveram problemas no agendamento de reuniões utilizando a lista. Processo do e-Proc está com Dra. Kátia. Braga vai fazer contato para dar prosseguimento ao levantamento de requisitos para atualização do sistema (e-Proc). Retirar da lista de pendências - ok Providenciar portaria oficializando o grupo que participará do projeto e indicando a prioridade da SECIN – Portaria Presi 600-287 de 28/08/2009. - ok Informação sobre reunião com magistrados. Dr. José Alexandre informou que no dia 28/08/2009, às 11 horas, estiveram reunidos os representantes da Secin, Humberto, Yuri e Mônica com os seguintes magistrados: - Dr. Reginaldo: Juiz em auxílio à Presidência do TRF1 - Dr. José Alexandre: Juiz em auxílio à Corregedoria - Dra. Kátia Balbino: Juíza em auxílio à Coordenadoria dos Juizados Especiais. A reunião teve o objetivo de reunir os representantes da Presidência, Corregedoria-Geral e COJEF para apresentar o projeto Processo Digital, bem como discutir a participação da COJEF no grupo, porém a Dra. Kátia informou que não tem disponibilidade para participar integralmente dos trabalhos do grupo, mas poderá atuar como colaboradora. Apresentação do documento de visão e do cronograma Foi apresentado o documento de visão preliminar do projeto. Todas as alterações foram realizadas na 6ª versão do documento que se encontra armazenada no repositório do projeto. O documento de visão foi lido durante a reunião e feitas as modificações devidas. A versão corrigida deverá ser encaminhada para o grupo até a próxima reunião. O cronograma foi apresentado rapidamente e o gestor do projeto ficou de ler as atividades mais atentamente e, na próxima reunião, fazer as considerações que achar conveniente. Recomendações do Gestor: Iniciar as reuniões revendo as pendências da reunião anterior. Usar mesma terminologia (glossário) do e-Jud. Observar a data de conclusão dos Wireframes, pois o objetivo é que eles sejam apresentados ao Presidente e a um grupo de magistrados, para dar idéia do que será desenvolvido com este projeto. Próxima reunião de Ponto de Controle fica agendada para dia 03/09/2009. |
| --- |
| # | Descrição da Ação | Responsável | Data Limite |
|  | Solicitar autuação de um Processo Administrativo, a partir da portaria que compõe o grupo do projeto Processo Digital (portaria PRESI 600/287) | SECIN | 03/09/2009 |
|  | Revisar funcionamento da Lista de email | DITEC | 03/09/2009 |
|  | Recuperar glossário do e-Jud para usar terminologia nos documentos dos projetos | DIESP | 03/09/2009 |
|  | Avaliar cronograma | Dr. José Alexandre | 03/09/2009 |

5. Lista de Distribuição

| Nome | E-mail |
| --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | Alexandre.franco@trf1.gov.br |
| Letícia Neves | Letícia.neves@trf1.gov.br |
| Secin | secin@trf1.gov.br |
| DIESP | diesp@trf1.gov.br |
| DISIJ | disij@trf1.gov.br |
| DISAD | disad@trf1.gov.br |
| DIEST | diest@trf1.gov.br |
| COINT | coint@trf1.gov.br |
| Rênia Alves Machado Carlini | renia.machado@trf1.gov.br |
| Marcela Santos / DIESP | marcela.santos@trf1.gov.br |