Ata de Reunião 5

1. Identificação do Documento

| Projeto/Release: Processo Digital |
| --- |
| Gestor do Projeto: Dr. José Alexandre | Arquivo/versão: v1 |
| Relator do Documento: Mônica Regina Ferreira Rodrigues | Data da Preparação: 04/09/2009 |

2. Identificação da Reunião

| Data da Reunião: 04/09/2009 | Horário: 10:00 às 12:00 | Local: Sala da SECIN |
| --- | --- | --- |
| Líder da Reunião: Dr. José Alexandre | Telefone: 3314-5186 |
| Objetivo da Reunião: Pendências da ata de reunião anterior; Atividades desenvolvidas no período de 28/08/2009 a 05/09/2009 Apresentação das alterações no documento de visão; |

3. Participantes da Reunião

| Nome | Área | E-mail | Telefone/Ramal |
| --- | --- | --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | COGER | Alexandre.franco@trf1.gov.br | 3314-5186 |
| Dr. Reginaldo Márcio Pereira | PRESI | Reginaldo.pereira@trf1.gov.br |  |
| Dra. Letícia Freitas | SECJU | secju@trf1.gov.br | 3314-5400 |
| Humberto José Xavier | SECIN | secin@trf1.gov.br | 3410-3460 |
| Mônica Regina Ferreira Rodrigues | SECIN/DIESP | diesp@trf1.gov.br | 3410-3482 |
| Yuri Oliveira de Andrade Freitas | SECIN/DISIJ | disij@trf1.gov.br | 3410-3460 |
| Mário de Sena Braga Júnior | SECIN/DISAD | disad@trf1.gov.br | 3410-3478 |
| Ricardo Paulo Tomaz | SECIN/DIEST | diest@trf1.gov.br | 3410-3420 |
| Janderson Casado de Vasconcelos Santos | SECIN/DISAD | Janderson@trf1.gov.br | 3410-3430 |
| Rênia Alves Machado Carlini | SECIN/DIESP | Renia.machado@trf1.gov.br | 3410-3471 |
| Jonatas | SECIN/DISIJ | Renato.vasconcelos@trf1.gov.br | 3410-3463 |

4. Síntese da Reunião

| Processo Único do CNJ . Dr. Reginaldo encaminhou minuta do Convênio CNJ – Processo Único. Ressaltou-se o parágrafo segundo: Parágrafo Segundo – A formalização do presente Acordo de Cooperação não prejudica o desenvolvimento de outros sistemas compatíveis da área de tecnologia da informação. Dr. José Alexandre esclarece que a assinatura do convênio está prevista para dia 15/09 e os tribunais farão adesão. Diante disso, temos que alinhar nosso processo digital a este convênio, construindo as ferramentas de forma compatível com o CNJ – Sistema CRETA. Pendências de reunião anterior (28/08/2009) Solicitar autuação de um Processo Administrativo, a partir da Portaria que compõe o grupo do projeto Processo Digital (Portaria PRESI 600/287) – Processo autuado nº 6425/2009 – Desenvolvimento e implantação do processo digital 2009. Toda documentação do projeto deve ser juntada a este processo. Revisar funcionamento da lista de email. - ok Recuperar glossário do e-Jud para usar terminologia nos documentos dos projetos. - ok Avaliar cronograma - ok Atividades da semana: Reunião no STF Rênia relatou que a equipe do projeto conheceu as soluções do STF, que tratam de processo digital. O STF vai dispor algumas soluções para o TRF1. Reunião na COJEF Braga esteve na COJEF, no dia 02/09 para tratar da regulamentação do e-Proc para atender ao Processo Digital. Dra. Kátia vai despachar o processo de regulamentação do e-Proc para a Corregedoria. A equipe do projeto solicitou que o Dr. Alexandre verifique este processo com prioridade para publicação da resolução (consta uma minuta no processo). Alterações do documento de visão Dr. José Alexandre entende que todos deveriam ter lido o documento de visão e que, durante a reunião, trataremos apenas os itens que foram alterados. Rênia apresentou as alterações que estão destacadas na versão 1.2 do documento de visão. Para alguns itens do documento foram feitas as seguintes observações. Dra. Letícia solicitou inclusão da previsão para o 2º grau na funcionalidade que trata da Central de Mandados. – item 1.3. Quanto à funcionalidade ‘Manter localizações,’ Dr. José Alexandre sugeriu a utilização do boletim tipo 4 (1º grau) para determinar o padrão a ser utilizado nas ‘caixas’ ou filtros de localização do processo digital. Ficou então decidido que a criação das caixas de localizações do processo devem ser ‘tuteladas’, pré-determinadas e amarradas à movimentação processual. Braga sugere que a funcionalidade ‘Assinar com certificação eletrônica’ deve ser revista para que permita que o magistrado assine com login/senha, tendo em vista que pode ser problemático exigir certificação dos magistrados. Dr. José Alexandre solicita inclusão do Humberto nos nomes dos responsáveis pelo Documento de visão Dr. Reginaldo questionou sobre a possibilidade de trazermos técnicos das seccionais para atuarem no projeto. Yuri informou que no final de semana teremos um evento com os supervisores das SEINFs das seções judiciárias onde esse tema será abordado. Dr. José Alexandre solicitou juntada do Documento de visão e do Cronograma no PA 6425/2009. Dr. José Alexandre solicitou parecer da SECIN quanto à situação atual da implantação da Central de Digitalização nas Seccionais. Juntar o parecer ao PA 6425/2009. A idéia é que o grupo gestor do projeto leve ao conhecimento da Presidência, sobre a necessidade de que a Central de Digitalização esteja pronta para atender à demanda de digitalização que será gerada com a implantação do processo digital. Orientações do Gestor A equipe técnica deve se reunir previamente, para alinhamento das atividades que precisam ser tratadas na reunião de ponto de controle com os gestores. Dessa forma ficará mais produtivo. As reuniões de ponto de controle ficaram pré-agendadas para todas as terças-feiras, às 10 horas, a partir do dia 15/09. Garantir que as ferramentas criadas no projeto ‘Processo Digital’ sejam compatíveis com a expansão do sistema CRETA do TRF5, que será utilizado como base no Processo único do CNJ. Próxima reunião de Ponto de Controle fica agendada para dia 15/09/2009. |
| --- |
| # | Descrição da Ação | Responsável | Data Limite |
|  | Durante o evento que ocorrerá no dia 05 e 06/09 tratar: possibilidade de alocação de técnicos nas seccionais para trabalharem no projeto. implantação/reorganização das centrais de digitalização para suportarem a demanda que surgirá após implantação do processo digital. | SECIN | 08/09/2009 |
|  | Atualizações no documento de visão. Encaminhar ao grupo o documento de visão atualizado. | Rênia | 08/09/2009 |
|  | Preparar relatório técnico sobre a situação atual da implantação/reestruturação da central de digitalização nas seccionais | SECIN | 14/09/2009 |
|  | Providenciar versão final do documento de visão + cronograma + Necessidade de formalização/reestruturação das centrais de digitalização. Juntar os documentos ao PA 6425/2009. | SECIN | 14/09/2009 |
|  | Levar PA 6425/2009 à presidência para apresentar o documento de visão + cronograma + necessidade de reestruturação das centrais de digitalização | Gestores | 20/09/2009 |
|  | Dar prioridade na verificação do processo que trata da regulamentação do e-Proc, que foi encaminhado pela Dra. Kátia à COGER | Dr. José Alexandre |  |

5. Lista de Distribuição

| Nome | E-mail |
| --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | Alexandre.franco@trf1.gov.br |
| Letícia Neves | Letícia.neves@trf1.gov.br |
| SECIN | secin@trf1.gov.br |
| DIESP | diesp@trf1.gov.br |
| DISIJ | disij@trf1.gov.br |
| DISAD | disad@trf1.gov.br |
| DIEST | diest@trf1.gov.br |
| COINT | coint@trf1.gov.br |
| Rênia Alves Machado Carlini | renia.machado@trf1.gov.br |
| Marcela Santos / DIESP | marcela.santos@trf1.gov.br |