Ata de Reunião 7

1. Identificação do Documento

| Projeto/Release: Processo Digital |
| --- |
| Gestor do Projeto: Dr. José Alexandre | Arquivo/versão: v1 |
| Relator do Documento: Mônica Regina Ferreira Rodrigues | Data da Preparação: 16/09/2009 |

2. Identificação da Reunião

| Data da Reunião: 16/09/2009 | Horário: 17:00 às 18:30 | Local: Sala de reuniões da Presidência |
| --- | --- | --- |
| Líder da Reunião: Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian | Telefone: 3314-5186 |
| Objetivo da Reunião: Apresentação do projeto Processo Digital ao Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian – Presidente do TRF1 Apresentação do PA 6425/2009 ao Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian Proposta para JEF nas Subseções |

3. Participantes da Reunião

| Nome | Área | E-mail | Telefone/Ramal |
| --- | --- | --- | --- |
| Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian | PRESIDENTE | presi@trf1.gov.br |  |
| Dr. José Alexandre Franco | COGER | Alexandre.franco@trf1.gov.br | 3314-5186 |
| Dr. Reginaldo Márcio Pereira | PRESI | Reginaldo.pereira@trf1.gov.br |  |
| Dr. Silvio Ferreira | DIGES | Silvio.ferreira@trf1.gov.br |  |
| Mônica Regina Ferreira Rodrigues | SECIN/DIESP | diesp@trf1.gov.br | 3410-3482 |
| Yuri Oliveira de Andrade Freitas | SECIN/DISIJ | disij@trf1.gov.br | 3410-3460 |
| Marcela Santos / DIESP | SECIN/DIESP | marcela.santos@trf1.gov.br | 3410-3472 |
| Daniel Monteiro Sampaio | SECIN/DISIJ | Daniel.sampaio@trf1.gov.br | 3410-3465 |

4. Síntese da Reunião

Apresentação do projeto Processo Digital ao Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian – Presidente do TRF1 Dr. José Alexandre fez a abertura da reunião, apresentou a equipe ao Dr. Jirair, contextualizou sobre o que é o projeto Processo Digital e sua situação atual. Destacando os seguintes pontos: O projeto atenderá à determinação do CJF que prevê que os novos processos judiciais tramitem apenas virtualmente em toda justiça federal, a partir de 02/01/2010. A equipe do projeto foi designada pela portaria 600-287/PRESI e é composta da seguinte maneira: Dr. Reginaldo Márcio Pereira – Presidente Dr. José Alexandre Franco – Coordenador e gestor do 1º grau Dra. Letícia Mota de Freitas Neves – Gestora do 2º grau Dr. Humberto José Xavier – Gestor de Tecnologia da Informação Equipe de diretores e servidores da informática A portaria 600/287/PRESI prioriza o Processo Digital na SECIN, o que permitirá alocação de recursos exclusivos e facilitará o êxito do projeto. Após um estudo de viabilidade feito pela equipe técnica, decidiu-se pela elaboração de ferramentas que permitirão a gestão dos processos e dos documentos digitais. Estas ferramentas serão integradas aos sistemas ‘Processual’ (1º grau) e ‘Juris’ (2º grau) que atualmente já são utilizados para administração dos processos físicos em 1º e 2º graus, respectivamente, proporcionando assim um menor impacto aos usuários e conseqüentemente melhor aceitação do projeto. Para 02/01/2010, por causa do curto prazo, a solução a ser elaborada será simples e não contemplará processos criminais, sigilosos, segredo de justiça. A previsão é que após a entrega da 1ª versão, a equipe continue trabalhando na evolução do sistema para conter as funcionalidades mais complexas. O projeto não contempla os juizados especiais federais – JEF Virtual e a Execução Fiscal Virtual – PJD. Todavia, dependendo da solução a ser viabilizada, poderá vir a substituir os referidos sistemas, principalmente nas subseções judiciárias. A fase atual do projeto é levantamento de requisitos, a qual prevê elaboração de um wireframe que permite a visualização do que está se planejando construir. O wireframe é um instrumento utilizado na engenharia de software para aproximar a visão do analista ao que está sendo solicitado pelos gestores do projeto. O wireframe foi apresentado ao Dr. Jirair, que aprovou a condução do projeto com aquelas funcionalidades que foram demonstradas. Apresentação do PA 6425/2009 ao Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian Dr. José Alexandre apresentou ao Presidente, o Processo Administrativo 6425/2009 que contém toda documentação do projeto até a presente data. Entre a documentação juntada ao processo, Dr. José Alexandre destacou uma referência que apresenta alguns pontos críticos do projeto que necessitam de bastante atenção e o ideal é que fossem conduzidos em um nível de Presidência ou Diretoria-Geral: Conduzir negociação com CJF para garantir a efetiva liberação e execução dos recursos para investimento da parte de infraestrutura de informática. Garantir o efetivo funcionamento das Centrais de digitalização do TRF1 e das seccionais para permitir absorver a demanda gerada pelo processo digital. Divulgação do projeto, visando garantir aprovação de todos os gabinetes dos Desembargadores Federais e nas secretarias e gabinetes das Varas Federais Treinamento dos magistrados e servidores para trabalharem com as novas funcionalidades dos sistemas ‘Processual’ e ‘Juris’ Dr. Jirair garantiu apoio ao projeto. Dr. Silvio informou que todas as providências já estão sendo tomadas para garantir a liberação dos recursos pelo CJF e para as centrais de digitalização. As licitações pertinentes estão em andamento, juntamente com o estudo para adesão a atas de registro de preços. Dr. Reginaldo informou que ficará a frente da divulgação do projeto. O grupo reiterou ao Presidente Dr. Jirair Meguerian os impactos com relação à implantação do processo digital, notadamente com relação à necessidade de divulgação e treinamento dos magistrados e servidores. Para tanto, solicitou o expresso apoio das áreas do Tribunal, notadamente da Presidência e da Diretoria-Geral, com a mobilização para o êxito do projeto. Também foi esclarecido que a ferramenta de visualização e tramitação do processo digital, ora em desenvolvimento por determinação da Presidência, não substitui o processo eletrônico único proposto pelo CNJ em parceria com o CJF e os TRFs. Apenas viabiliza a imediata substituição dos autos em papel. Houve a sugestão de contratação de empresa externa para ficar responsável pelo treinamento dos magistrados e servidores. Dr. Silvio sinalizou positivamente quanto à possibilidade. O grupo gestor ainda ficou de discutir melhor o assunto para levantar a viabilidade. Proposta para JEF nas Subseções Dr. José Alexandre informou ao Dr. Jirair que a equipe de desenvolvimento está trabalhando exclusivamente no projeto Processo Digital e, devido ao prazo exíguo, ficará impossibilitada de tocar outro projeto para levar o Jef Virtual para as subseções. No entanto, há a possibilidade de o processo digital ser utilizado para todas as competências e classes de ações das subseções judiciárias, inclusive juizados e execução, o que deverá ser melhor avaliado pela equipe técnica. A proposta da equipe de TI seria para implantarmos o processo digital nas seções em 02/01/2010, e logo em seguida, conforme disponibilização de recursos e treinamento, implantaríamos o processo digital também nas subseções, seguindo indicação de prioridade da Presidência. O sistema processo digital não será tão completo quanto o JEF Virtual, mas permitirá a virtualização dos processos JEF. Dr. Jirair concordou com a proposta de maneira que o Processo Digital possa ser implantado também nas subseções judiciárias, inclusive para os juizados especiais e as execuções fiscais, após 02/01/2010, tão logo tenhamos disponibilidade para implantação do sistema. Para tanto é necessária a estruturação da parte de informática das subseções, inclusive redes e links.

5. Lista de Distribuição

| Nome | E-mail |
| --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | Alexandre.franco@trf1.gov.br |
| Dr. Reginaldo Márcio Pereira | Reginaldo.pereira@trf1.gov.br |
| Dr. Silvio Ferreira | Silvio.ferreira@trf1.gov.br |
| Letícia Neves | Letícia.neves@trf1.gov.br |
| SECIN | secin@trf1.gov.br |
| DIESP | diesp@trf1.gov.br |
| DISIJ | disij@trf1.gov.br |
| DISAD | disad@trf1.gov.br |
| DIEST | diest@trf1.gov.br |
| COINT | coint@trf1.gov.br |
| Rênia Alves Machado Carlini | renia.machado@trf1.gov.br |
| Marcela Santos / DIESP | marcela.santos@trf1.gov.br |