Ata de Reunião 8

1. Identificação do Documento

| Projeto/Release: Processo Digital |
| --- |
| Gestor do Projeto: Dr. José Alexandre | Arquivo/versão: v1 |
| Relator do Documento: Mônica Regina Ferreira Rodrigues | Data da Preparação: 22/09/2009 |

2. Identificação da Reunião

| Data da Reunião: 22/09/2009 | Horário: 15:00 às 17:00 | Local: Sala de reuniões da SECIN |
| --- | --- | --- |
| Líder da Reunião: Dr. José Alexandre (por vídeo-conferencia de Porto Velho-SJRO, em razão da correição) | Telefone: 3314-5186 |
| Objetivo da Reunião: Pendências da ata de reunião anterior; Atividades desenvolvidas no período de 15/09/2009 a 22/09/2009 Assuntos diversos: Petição: Recebimento e Juntada; Presidência submeter a solução proposta ao colegiado. Grupo gestor providenciar regulamentação para uso do sistema. Publicação da resolução do recadastramento do e-Proc e posterior divulgação. Tratar com a COJEF sobre como será conduzido o Processo Digital nas subseções. Ter acesso à documentação do sistema CRETA. |

3. Participantes da Reunião

| Nome | Área | E-mail | Telefone/Ramal |
| --- | --- | --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | COGER | Alexandre.franco@trf1.gov.br | 3314-5186 |
| Dr. Reginaldo Márcio Pereira | PRESI | Reginaldo.pereira@trf1.gov.br | 3314-5173 |
| Dr. Silvio Ferreira | DIGES | Silvio.ferreira@trf1.gov.br | 3314-5459 |
| Humberto José Xavier | SECIN | secin@trf1.gov.br | 3410-3460 |
| Mônica Regina Ferreira Rodrigues | SECIN/DIESP | diesp@trf1.gov.br | 3410-3482 |
| Yuri Oliveira de Andrade Freitas | SECIN/DISIJ | disij@trf1.gov.br | 3410-3460 |
| Ricardo Paulo Tomaz | SECIN/DIEST | diest@trf1.gov.br | 3410-3420 |
| Marcela Santos / DIESP | SECIN/DIESP | marcela.santos@trf1.gov.br | 3410-3472 |
| Renato Vasconcelos | SECIN/DISIJ | Renato.vasconcelos@trf1.gov.br | 3410-3463 |
| Rênia Alves Machado Carlini | SECIN/DIESP | Renia.machado@trf1.gov.br | 3410-3471 |
| Jonatas Santos | SECIN/DISIJ | jonatas.santos@trf1.gov.br | 3410-3463 |
| Daniel Monteiro Sampaio | SECIN/DISIJ | Daniel.sampaio@trf1.gov.br | 3410-3465 |

4. Síntese da Reunião

| Pendências de reunião anterior (15/09/2009) Recuperar tabela de tipo de documentos utilizada pela 4ª região: ok. Formalizar que o contrato de rede vence em julho/2009: ok Indicar usuários e período para mapeamento de processos de 1º e 2º graus; pendente com o Yuri. Consolidar informação sobre centrais de digitalização repassada pelos gestores de TI. O Humberto encaminhará ofício para a lista de gerentes de TI para formalizar a criação das centrais de digitalização. O Dr. Reginaldo irá acompanhar junto à Presidência. Encaminhar regulamentação sobre estrutura organizacional e atividades de cada setor; ok Amadurecer idéia de contratação externa para treinamento de usuários. – Não será tratada neste momento a forma como será feito o treinamento, e a princípio não haverá contratação externa para realizar o treinamento. O grupo tende para idéia de treinar alguns servidores das seccionais que trabalharão como multiplicadores. O grupo destacou a necessidade da indicação de um servidor, representante do 2º grau, para atuar como substituto da Dra. Letícia. Ricardo sugeriu que o convite fosse feito a Sra. Rosilene, servidora da Corte Especial, para participar das discussões e reuniões sobre o projeto. O grupo concordou com a indicação. e-Proc> Braga destacou a necessidade de priorização da assinatura da norma que regulamenta o e-Proc, para que o sistema possa ser alterado. Dr. José Alexandre afirmou que o processo PA 2921/2008 já foi encaminhado à Presidência, ficando então, Dr. Reginaldo incumbido de verificar e priorizar o trâmite do processo. Braga solicitará, via e-mail, que o Dr. Reginaldo verifique o andamento do processo na Presidência. Atividades desenvolvidas no período de 16/09/2009 a 22/09/2009: A equipe do projeto apresentou o relatório de status com as atividades realizadas no período, são elas: Levantamento dos requisitos e especificação dos casos de uso; Conclusão da arquitetura de desenvolvimento do sistema e apresentação desta para os envolvidos no projeto; Detalhamento do cronograma de desenvolvimento. Rênia ficou responsável por divulgar para a lista, o novo cronograma. Assuntos diversos 1 – Triagem, recebimento e juntada de petição ao projeto. Ficou concordado que as petições passarão primeiro pela triagem e depois serão juntadas ao processo. 2 – A equipe da SECIN levantou a necessidade de regulamentação para uso do processo digital. Dr. José Alexandre frisou que a equipe da SECIN deve focar no desenvolvimento da ferramenta/solução tecnológica, e que não é o momento para tratarmos da regulamentação, pois deverá ser tratada após a apresentação da ferramenta pronta. 3 – A equipe da SECIN levantou a possibilidade de sugerir que o processo PA 6425/2009 fosse submetido, pelo Presidente, ao colegiado, para ciência dos outros desembargadores. Dr. Reginaldo manifestou entendimento de que por ser uma determinação do CJF, não seria necessário submeter ao colegiado. Dr. José Alexandre manifestou-se que, por ser um assunto de cunho político, deveria ser tratado pela Presidencia. 4 – A equipe da SECIN indagou a necessidade de que a COJEF seja informada de que ferramenta poderá substituir o JEF Virtual nas subseções, oportunidade em que. Dr. José Alexandre se manifestou que a Dra. Kátia Balbino foi pessoalmente convidada a compor o grupo, mas que devido ao acúmulo de atribuições não poderia no momento. De outra forma, primeiro a ferramenta deverá ser desenvolvida para somente depois avaliar a possibilidade de seu uso para os juizados das subseções judiciárias. 5 – Dr. José Alexandre sugeriu que o Humberto faça o primeiro contato com o TRF5, para obter informações sobre o sistema CRETA e verificar qual a melhor maneira de mantermos um canal de comunicação com a equipe de desenvolvimento do TRF5, visando obtermos o máximo de documentação deste projeto do CNJ. O Dr. Reginaldo concordou que, devido à urgência do processo, o contato deve ser diretamente com a área técnica da 5ª Região. O Humberto informou que entrará em contato com o Secretário de TI do CNJ e também com o CIO do TRF5 para garantir informações sobre o desenvolvimento do CRETA e manter o alinhamento do desenvolvimento dos projetos. 6 - O Dr. José Alexandre ressaltou que é importante que o TRF não retire da planilha de custos os recursos necessários para a infraestrutura das subseções. O Humberto ressaltou que foi realizada uma reunião com representantes do CJF na qual essa planilha foi tratada e os representantes do CJF solicitaram a retirada da implantação das subseções, o que não foi acatado pelo TRF. Neste caso, a implantação do sistema nas subseções será executada a partir do momento em que o CJF disponibilizar todos os recursos de infraestrutura necessários. Orientações do Gestor: Em cada reunião, a primeira ação deve ser a aprovação da ata anterior. Próxima reunião de ponto de controle ocorrerá às 10 horas do dia 29/09/09, na sala da SECIN. |
| --- |
| # | Descrição da Ação | Responsável | Data Limite |
|  | Indicar usuários e período para mapeamento de processos de 1º e 2º graus | Yuri | 27/09/2009 |
|  | Tratar a tabela de tipo de documentos única | Yuri | 28/09/2009 |
|  | Encaminhar cronograma detalhado para Lista Secin Processo Digital | Rênia | 23/09/2009 |
|  | Encaminhará ofício para a lista de gerentes de TI para formalizar a criação das centrais de digitalização | SECIN | 27/09/2009 |
|  | Manter contato com CNJ e TRF5 – referente ao CRETA | SECIN | 28/099/2009 |
|  | Solicitar Ferramentas do STF | SECIN/DIESP | 27/09/2009 |
|  | Convidar Sra. Rosilene para participar do grupo de gestores. | Ricardo | 27/09/2009 |
|  | Acompanhar o processo administrativo sobre recadastramento do e-Proc (está na Presidência) | Dr. Reginaldo Braga | 28/09/2009 |

5. Lista de Distribuição

| Nome | E-mail |
| --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | Alexandre.franco@trf1.gov.br |
| Dr. Reginaldo Márcio Pereira | Reginaldo.pereira@trf1.gov.br |
| Dr. Silvio Ferreira | Silvio.ferreira@trf1.gov.br |
| Letícia Neves | Letícia.neves@trf1.gov.br |
| SECIN | secin@trf1.gov.br |
| DIESP | diesp@trf1.gov.br |
| DISIJ | disij@trf1.gov.br |
| DISAD | disad@trf1.gov.br |
| DIEST | diest@trf1.gov.br |
| COINT | coint@trf1.gov.br |
| Rênia Alves Machado Carlini | renia.machado@trf1.gov.br |
| Marcela Santos / DIESP | marcela.santos@trf1.gov.br |