Ata de Reunião 9

1. Identificação do Documento

| Projeto/Release: Processo Digital |
| --- |
| Gestor do Projeto: Dr. José Alexandre | Arquivo/versão: v1 |
| Relator do Documento: Mônica Regina Ferreira Rodrigues | Data da Preparação: 29/09/2009 |

2. Identificação da Reunião

| Data da Reunião: 29/09/2009 | Horário: 10:00 às 12:00 | Local: Sala de reuniões da SECIN |
| --- | --- | --- |
| Líder da Reunião: Dr. Reginaldo Márcio | Telefone: 3314-5186 |
| Objetivo da Reunião: Pendências da ata de reunião anterior; Atividades desenvolvidas no período de 22/09/2009 a 29/09/2009 Assuntos diversos: Perguntar se acionaremos integrantes do JEF no mapeamento. Discutir se as petições novas serão digitais ou se os processos que sobem em grau de apelação, para o TRF1, também serão digitalizados. Proposta para participação do Dr. Silvio em reuniões mensais. DRS – gravação de audiência. |

3. Participantes da Reunião

| Nome | Área | E-mail | Telefone/Ramal |
| --- | --- | --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | COGER | Alexandre.franco@trf1.gov.br | 3314-5186 |
| Dr. Reginaldo Márcio Pereira | PRESI | Reginaldo.pereira@trf1.gov.br | 3314-5173 |
| Dr. Silvio Ferreira | DIGES | Silvio.ferreira@trf1.gov.br | 3314-5459 |
| Humberto José Xavier | SECIN | secin@trf1.gov.br | 3410-3460 |
| Mônica Regina Ferreira Rodrigues | SECIN/DIESP | diesp@trf1.gov.br | 3410-3482 |
| Yuri Oliveira de Andrade Freitas | SECIN/DISIJ | disij@trf1.gov.br | 3410-3460 |
| Ricardo Paulo Tomaz | SECIN/DIEST | diest@trf1.gov.br | 3410-3420 |
| Marcela Santos / DIESP | SECIN/DIESP | marcela.santos@trf1.gov.br | 3410-3472 |
| Renato Vasconcelos | SECIN/DISIJ | Renato.vasconcelos@trf1.gov.br | 3410-3463 |
| Rênia Alves Machado Carlini | SECIN/DIESP | Renia.machado@trf1.gov.br | 3410-3471 |
| Jonatas Santos | SECIN/DISIJ | jonatas.santos@trf1.gov.br | 3410-3463 |
| Rosilene Vieira | SECJU | Rosilene.silva@trf1.gov.br | 3314-5228 |

4. Síntese da Reunião

| Pendências de reunião anterior (22/09/2009) Indicar usuários e período para mapeamento de processos de 1º e 2º graus: O Yuri já fez o contato com servidores de 1º e 2º graus e o encontro deverá acontecer nos dias 5 e 6 de outubro no Centrejufe. A SECIN (Dr. Humberto) está responsável pela organização do evento. Tratar a tabela de tipo de documentos única: Já houve a primeira reunião e hoje haverá a segunda reunião para dar continuidade ao assunto. O Expediente Administrativo 2007-01107 já está na SECIN. Encaminhar cronograma detalhado para Lista SECIN Processo Digital: O cronograma já foi encaminhado. Encaminhar ofício à lista de gerentes de TI para formalizar a criação das centrais de digitalização: O Dr. Reginaldo informou que o PA está pronto com a minuta dos despachos necessários e será assinado hoje pelo Dr. Jirair para encaminhamento, inclusive para o CENAG para as providências devidas. Manter contato com CNJ e TRF5 – referente ao CRETA: O Dr. Humberto entrou em contato com o CNJ, com o substituto do Secretário, e ficou de ser agendada uma reunião para essa semana para tratar do assunto. Também tentou contactar a Fernanda, Secretária de Informática do TRF5, mas não conseguiu falar com ela porque estaria tratando da proposta a ser enviada ao STJ para atender ao processo digital em janeiro de 2010. O Dr. Alexandre ressaltou a importância da Primeira Região ter efetiva participação no projeto do CNJ, seja com a disponibilização dos recursos humanos ou de ferramentas já existentes. O Yuri ressaltou que na ótica dele seria importante assumirmos um módulo para levantamento de requisitos, o que deverá ser avaliado pela SECIN para, se for o caso, oferecer ao CNJ. Solicitar ferramentas do STF: O Dr. Humberto explicou que após uma visita do Yuri e da Mônica ao STF foram solicitadas ferramentas de edição e visualização de documentos, desenvolvidas por aquele Tribunal para, se for o caso, ser aproveitado no Processo Digital para se ganhar tempo. Convidar Sra. Rosilene para participar do grupo de gestores: A Sra. Rosilene já está participando do grupo como representante do 2º grau. Acompanhar o processo administrativo sobre recadastramento do e-Proc (está na Presidência): O Braga informou que o processo está no CENAG e que a Mariana precisa de esclarecimentos para redação final. Deverá ocorrer uma reunião amanhã às 15hs na Presidência para finalizar a redação. Atividades desenvolvidas no período de 22/09/2009 a 29/09/2009: A equipe do projeto apresentou o relatório de status com as atividades realizadas no período. São elas: Levantamento dos requisitos e especificação dos casos de uso; Conclusão da arquitetura de desenvolvimento do sistema e apresentação desta para os envolvidos no projeto; Detalhamento do cronograma de desenvolvimento. Rênia ficou responsável por divulgar para a lista, o novo cronograma. Capacitação da equipe de analistas de requisitos na ferramenta usada para gerenciar os requisitos do projeto. Assuntos diversos Esclarecer que o grupo trabalha com a possibilidade do sistema Processo Digital ser utilizado nas subseções, inclusive para o Juizado Especial e a Execução Fiscal. O que será melhor avaliado posteriormente, quando o Processo Digital estiver na fase de homologação, oportunidade em que pode ter-se maiores elementos para o juizado e a execução. Sobre a liberação de recursos o Dr. Humberto informou que a planilha deverá ser aprovada pelo CJF na reunião do próximo dia 8. O Marcus esclareceu que está concluindo a informação de pedidos de recursos considerando o modelo passado pelo Dr. Sílvio na reunião ocorrida na Presidência. Porém, na semana passada recebeu do CJF, através da Secretaria de Informática, novo modelo de informação, mas não tem condições de fazer os dois modelos em razão da necessidade de concluir os projetos em andamento e da falta de pessoal. O Marcus e o Dr. Humberto deverão contactar a Secretaria de Informática do CJF para que não haja atrasos na disponibilização de recursos. Discutir se as petições novas serão digitais ou se os processos que sobem em grau de apelação, para o TRF1, também serão digitalizados. Para 1º grau só serão digitalizados processos novos, as petições incidentais continuam como são hoje. Para o 2º grau serão digitalizados os processos novos e os recursos encaminhados do 1º grau. O grupo discutiu e chegou ao entendimento de que os recursos, a partir de janeiro, deverão ser digitalizados pelo primeiro grau para então serem encaminhados ao 2º grau, ou seja, o 1º grau encarrega-se de digitalizar os processos com os recursos para serem enviados ao 2º grau. Com relação à competência delegada, os autos com os recursos deverão ser digitalizados em 2º grau. O Dr. Alexandre relembrou a importância das centrais de digitalização serem montadas nas Diretorias do Foro, inclusive para digitalização dos recursos, o que deverá constar no expediente a ser enviado aos Diretores do Foro. O Dr. Reginaldo propôs uma apresentação do projeto para os Desembargadores. O grupo manifestou concordância. O Dr. Reginaldo encarregou-se de verificar a data e a DIESP deverá preparar a apresentação do fluxo do processo digital. Proposta de participação do Dr. Silvio em reuniões mensais. O grupo manifestou-se de acordo, destacando a importância da efetiva participação da DIGES para o êxito do projeto, notadamente a parte de estruturação, divulgação e treinamento. O Dr. Reginaldo, Dr. Alexandre e Dr. Humberto ficaram de tratar o assunto com o Dr. Sílvio na reunião marcada para a próxima quinta-feira. DRS – gravação de audiência. O Yuri informou que o Renato, Diretor do NUTEI da Seção Judiciária de Goiás propôs-se a fazer a implantação do sistema de gravação. O grupo verificou a importância de utilização do recurso, mas entendeu que deverá ser conduzido em um processo à parte pela SECIN, onde deverão ser carreados todos os argumentos, esclarecendo que será útil ao processo digital. CVD: o grupo está avaliando a possibilidade de o processo digital absorver automaticamente a demanda. Sobre o e-Cint: a Mônica esclareceu que há 10 dias foi disponibilizada uma nova versão do sistema e se verificou algumas intermitências, mas já foram tratadas e solucionadas. Rênia esclareceu que na semana passada contactou a Seção Judiciária da Bahia que informou que o acesso já teria sido normalizado. O Dr. Alexandre pediu para que fosse informada a questão do e-Cint em resposta ao e-mail circulado. Sobre a alocação de recursos humanos das Seções Judiciárias: o Dr. Humberto esclareceu que nenhum dos profissionais das seccionais dispôs-se a participar do desenvolvimento do projeto. A maioria alegou falta de pessoal. O Dr. Humberto informou que já disparou a contratação de técnicos para a área de informática no total de 5 profissionais. Orientações do Gestor: Em cada reunião, a primeira ação deve ser a aprovação da ata anterior. Próxima reunião de ponto de controle ocorrerá às 10 horas do dia 06/10/09, na sala da SECIN. O Dr. Reginaldo não poderá participar. |
| --- |
| # | Descrição da Ação | Responsável | Data Limite |
|  | A SECIN está responsável pela organização do evento dos dias 5 e 6 de outubro. Encaminhar a solicitação para a utilização do Centrejufe e a convocação dos participantes. | Humberto | 29/09/2009 |
|  | Preparar a pauta do evento dos dias 5 e 6 de outubro. | Rênia | 29/09/2009 |
|  | Agendar reunião na presidência para finalizar a redação sobre o processo do e-Proc, previamente agendado para 30/09 às 15 hs. | Braga | 29/09/2009 |
|  | Enviar o relatório de status para o Dr. Reginaldo para divulgação. | Mônica | 29/09/2009 |
|  | Elaborar cronograma de marcos. | Rênia | 29/09/2009 |
|  | Elaborar a apresentação do fluxo do processo digital | Rênia |  |
|  | Marcar reunião com desembargadores para apresentação do projeto. | Dr. Reginaldo |  |
|  | Convidar o Dr. Silvio para participar de reuniões mensais. | Dr. Reginaldo |  |
|  | Avaliar o CVD e o processo digital | Yuri |  |

5. Lista de Distribuição

| Nome | E-mail |
| --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | Alexandre.franco@trf1.gov.br |
| Dr. Reginaldo Márcio Pereira | Reginaldo.pereira@trf1.gov.br |
| Dr. Silvio Ferreira | Silvio.ferreira@trf1.gov.br |
| Letícia Neves | Letícia.neves@trf1.gov.br |
| Rosilene Vieira | Rosilene.silva@trf1.gov.br |
| SECIN | secin@trf1.gov.br |
| DIESP | diesp@trf1.gov.br |
| DISIJ | disij@trf1.gov.br |
| DISAD | disad@trf1.gov.br |
| DIEST | diest@trf1.gov.br |
| COINT | coint@trf1.gov.br |
| Rênia Alves Machado Carlini | renia.machado@trf1.gov.br |
| Marcela Santos / DIESP | marcela.santos@trf1.gov.br |