Ata de Reunião 13

1. Identificação do Documento

| Projeto/Release: Processo Digital |
| --- |
| Gestor do Projeto: Dr. José Alexandre | Arquivo/versão: v1 |
| Relator do Documento: Rênia Alves Machado Carlini | Data da Preparação: 04/11/2009 |

2. Identificação da Reunião

| Data da Reunião: 03/11/2009 | Horário: 14:30 às 15:00 | Local: Sala de reuniões da Presidência |
| --- | --- | --- |
| Líder da Reunião: Dr. José Alexandre | Telefone: 3314-5186 |
| Objetivo da Reunião: Homologação ata da reunião do dia 27/10/2009; Pendências da ata da reunião anterior. Minuta da Resolução do Processo Digital. Plano de treinamento. |

3. Participantes da Reunião

| Nome | Área | E-mail | Telefone/Ramal |
| --- | --- | --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | COGER | Alexandre.franco@trf1.gov.br | 3314-5186 |
| Dr. Reginaldo Márcio Pereira | Presidência | Reginaldo.pereira@trf1.gov.br | 3314-5194 |
| Humberto José Xavier | SECIN | secin@trf1.gov.br | 3410-3460 |
| Mônica Regina Ferreira Rodrigues | SECIN/DIESP | diesp@trf1.gov.br | 3410-3482 |
| Yuri Oliveira de Andrade Freitas | SECIN/DISIJ | disij@trf1.gov.br | 3410-3460 |
| Marcus Vinicius Quintella Ribeiro | SECIN/COINT | coint@trf1.gov.br | 3410-3410 |
| Mariana Gomide Madruga | DIGET | diget@trf1.gov.br | 3314-5270 |
| Haroldo Rodrigues Couto | CENAG | cenag@trf1.gov.br | 3410-3472 |
| Renato Lopes Vasconcelos | SECIN/DISIJ | Renato.vasconcelos@trf1.gov.br | 3410-3463 |
| Rênia Alves Machado Carlini | SECIN/DIESP | Renia.machado@trf1.gov.br | 3410-3471 |
| Jonatas Izidio dos Santos | SECIN/DISIJ | jonatas.santos@trf1.gov.br | 3410-3463 |
| Mário de Sena Braga Júnior | SECIN/DISAD | BRAGA@trf1.gov.br | 3410-3461 |

4. Síntese da Reunião

| Ata – 12 - Reunião do dia 27/10/2009 – homologada. Não estavam presentes na reunião: Dra. Letícia, Rosilene e Ricardo. Pendências da reunião anterior (20/10/2009) Minuta da Resolução de digitalização com base na Portaria existente na Seção Judiciária do Distrito Federal verificando as devidas alterações. – Minuta não foi reenviada. Cronograma de implantação do e-Digitalizador para dezembro – Cronograma elaborado e a finalização da implantação será dia 18/12/2009. Encaminhar Cronograma de Implantação para CENAG e DIATU. Encaminhar aos NUTECs cronograma de implantação do Processo Digital – Cronograma não foi encaminhado devido à alteração no plano de ação. Elaboração de minuta de Resolução para o Processo Digital - Minuta elaborada e discutida na reunião do dia 04/11/2009. O CENAG fará as devidas alterações no documento. As pendências: avaliar a implantação do PJD nas Seções; enviar cópia do expediente enviado pelo Presidente ao Dr. José Alexandre; cobrar da Mariana a resolução do e-Proc para encaminhar e-mail ao grupo com o que está pronto: não foram tratadas na reunião. Atividades desenvolvidas no período de 27/10/2009 a 04/11//2009: Não foram tratadas as atividades realizadas no período de 27/10/2009 a 04/11//2009. Atividades em atraso: Atraso geral de 7 dias no projeto. Foi informado que o atraso agora ocorreu devido a problemas técnicos de desenvolvimento e que o problema nas realizações de caso de uso foi sanado. Assuntos diversos: Minuta da Resolução do Processo Digital – Foram feitas alterações na minuta. Mariana da DIGET ficou responsável pela finalização do documento. Foi definido que a apresentação da solução Processo Digital será realizada no dia 12/11/2009. A apresentação será feita pelo Dr. José Alexandre e elaborada pela DIESP. Mariana expôs o plano de treinamento com o cronograma de implantação dos sistemas e-Proc, e-Digitalizador e Gerenciador de Processos Digitais. Orientações do Gestor: Próxima reunião de ponto de controle ocorrerá no dia 10/11/2009, na sala da SECIN, às 10:00 hs. |
| --- |
| # | Descrição da Ação | Responsável | Data Limite |
|  | Minuta da Resolução de digitalização com base na Portaria existente na Seção Judiciária do DF verificando as devidas alterações. | Mônica |  |
|  | Encaminhar cronograma de implantação para Diatu e Cenag | Mônica |  |
|  | Encaminhar aos NUTECs cronograma de implantação do Processo Digital. | Humberto |  |
|  | Elaborar powerpoint da apresentação para os Desembargadores | Rênia | 06/11/2009 |
|  | Avaliar a implantação do PJD-EF nas Seções Judiciárias | Humberto e Mônica |  |
|  | Enviar cópia do expediente enviado pelo Presidente ao Dr. José Alexandre | Humberto |  |
|  | Cobrar da Mariana a Resolução do e-Proc para encaminhar e-mail ao grupo com o que está pronto | Braga |  |

5. Lista de Distribuição

| Nome | E-mail |
| --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | Alexandre.franco@trf1.gov.br |
| Dr. Reginaldo Márcio Pereira | Reginaldo.pereira@trf1.gov.br |
| Dr. Silvio Ferreira | Silvio.ferreira@trf1.gov.br |
| Letícia Neves | Letícia.neves@trf1.gov.br |
| Rosilene Vieira | Rosilene.silva@trf1.gov.br |
| SECIN | secin@trf1.gov.br |
| DIESP | diesp@trf1.gov.br |
| DISIJ | disij@trf1.gov.br |
| DISAD | disad@trf1.gov.br |
| DIEST | diest@trf1.gov.br |
| COINT | coint@trf1.gov.br |
| Rênia Alves Machado Carlini | renia.machado@trf1.gov.br |
| Marcela Santos / DIESP | marcela.santos@trf1.gov.br |