Ata de Reunião 14

1. Identificação do Documento

| Projeto/Release: Processo Digital |
| --- |
| Gestor do Projeto: Dr. José Alexandre | Arquivo/versão: v1 |
| Relator do Documento: Rênia Alves Machado Carlini | Data da Preparação: 10/11/2009 |

2. Identificação da Reunião

| Data da Reunião: 10/11/2009 | Horário: 10:00 às 12:00 | Local: Sala de SECIN |
| --- | --- | --- |
| Líder da Reunião: Dr. José Alexandre | Telefone: 3314-5186 |
| Objetivo da Reunião: Homologação ata da reunião do dia 03/11/2009; Pendências da ata da reunião anterior. Situação do projeto (apresentação do relatório de status) Assuntos diversos Apresentação aos Desembargadores Federais Normatização para uso do G-Doc no 2º grau |

3. Participantes da Reunião

| Nome | Área | E-mail | Telefone/Ramal |
| --- | --- | --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | COGER | Alexandre.franco@trf1.gov.br | 3314-5186 |
| Dr. Reginaldo Márcio Pereira | Presidência | Reginaldo.pereira@trf1.gov.br | 3314-5194 |
| Humberto José Xavier | SECIN | secin@trf1.gov.br | 3410-3460 |
| Mônica Regina Ferreira Rodrigues | SECIN/DIESP | diesp@trf1.gov.br | 3410-3482 |
| Yuri Oliveira de Andrade Freitas | SECIN/DISIJ | disij@trf1.gov.br | 3410-3460 |
| Marcus Vinicius Quintella Ribeiro | SECIN/COINT | coint@trf1.gov.br | 3410-3410 |
| Rênia Alves Machado Carlini | SECIN/DIESP | Renia.machado@trf1.gov.br | 3410-3471 |
| Jonatas Izidio dos Santos | SECIN/DISIJ | jonatas.santos@trf1.gov.br | 3410-3463 |
| Mário de Sena Braga Júnior | SECIN/DISAD | BRAGA@trf1.gov.br | 3410-3461 |
| Letícia Mota Freitas | SECJU | leticia.freitas@trf1.gov.bt | 3314-5400 |
| Renato Vasconcelos | SECIN/DISIJ | Renato.vasconcelos@trf1.gov.br | 3410-3462 |

4. Síntese da Reunião

| Ata – 13 - Reunião do dia 10/11/2009 – homologada. Dr. José Alexandre manifestou que a ata está sendo muito sucinta. Ele acha necessário que a ata traga mais informações. O grupo concordou. O grupo discutiu sobre a necessidade de inclusão de outros membros (Dr. Haroldo, equipe do CENAG, Renato – SJGO, etc) para participar da reunião de ponto de controle, que ocorre semanalmente. Na opinião do Dr. José Alexandre, o grupo ficará muito grande e perderá o foco, que é mais técnico. Dr. Reginaldo sugeriu então a inclusão apenas do Dr. Haroldo e para isso teríamos que alterar o texto da Portaria 600-287, informando que o grupo de trabalho seria para desenvolvimento e implantação. Ficou então decidido que a Portaria/PRESI 600-287 deverá ser alterada para inclusão do Dr. Haroldo, do CENAG, no grupo de trabalho. Pendências da reunião anterior (03/11/2009) Minuta da Resolução de digitalização com base na Portaria existente na Seção Judiciária do DF verificando as devidas alterações – Mônica Foi encaminhado à DIREF e aos supervisores de TI. Rênia afirma que o modelo da Portaria deve ser alterado, pois prevê apenas a digitalização de petições. O Processo Digital necessita que a Central de Digitalização trabalhe com todos os tipos de documentos existentes no processo. Encaminhar cronograma de implantação para CENAG – Mônica Mônica encaminhou o plano de ação para Dr. Haroldo e para equipe do CENAG, via e-mail. Encaminhar aos NUTECs e SEINFs cronograma de implantação do Processo Digital - Humberto. Humberto encaminhou o cronograma por ofício. Elaborar powerpoint da apresentação para os Desembargadores Federais – Rênia. Dr. José Alexandre está trabalhando, juntamente com a equipe da DIESP, na elaboração da apresentação aos Desembargadores. O documento está em fase de finalização. O grupo discutiu a possibilidade de levar a Resolução, que institui o Processo Digital, pronta para assinatura dos Desembargadores na mesma data da apresentação (dia 12/11/2009). Dr. José Alexandre solicitou verificação da data que haverá sessão plenária, com presença do Dr. Jirair, para aprovação da Resolução do Processo Digital. Dr. Reginaldo sugeriu contato com Dr. Prudente para verificar a possibilidade de submeter a Resolução do e-Proc para aprovação dos Desembargadores na data da sessão que ocorrerá a apresentação do Processo Digital (12/11/2009). Ficou decidido que Dr. Reginaldo e Dr. José Alexandre irão, ainda hoje, conversar com Dr. Souza Prudente, que conduzirá a sessão do dia 10/11/2009, para verificar essa viabilidade. Avaliar a implantação do PJD-EF nas Seções Judiciárias – Humberto e Mônica. Mônica informou que está fazendo avaliação técnica e que juntará ao PA. 8096/2008 a documentação que informa sobre viabilidade do PJD fazer parte da solução Processo Digital. Prazo para conclusão ainda nesta semana. Yuri informa que a partir da 2ª quinzena de janeiro a equipe do JEF submeterá o sistema a uma avaliação, junto aos usuários, para verificar se o Processo Digital tem condições de substituí-lo. Enviar cópia do expediente enviado pelo Presidente ao Dr. José Alexandre – Humberto Dr. José Alexandre informa que o expediente já está com ele. Verificar com Mariana a conclusão da minuta referente à Resolução do e-Proc para encaminhar e-mail ao grupo com o que está pronto. A minuta está com o CENAG. Dr. Reginaldo ficou incumbido de verificar. Minuta da Resolução do Processo Digital - CENAG Atividades desenvolvidas no período de 04/11//2009 a 10/11//2009: Rênia fez a apresentação do relatório de status do Projeto Processo Digital, que demonstra as atividades que foram desenvolvidas, bem como os atrasos e os principais problemas encontrados no período. Destacando-se: Atraso nos casos de uso mais complexos do sistema: Gerenciar Processos e Gerenciar Casos de uso. Rênia informou que conversará com a equipe para fechar o Gerenciar Processos no dia 13/11/2009. Dr. Alexandre solicitou que o Renato encaminhe o planejamento para execução das atividades que estão pendentes na DISIJ. Renato informou que já iniciaram as alterações no sistema JURIS e que trabalhará de forma que as alterações poderão ser aproveitadas pelas outras equipes. Renato informa que as alterações (Numeração Única e Processo Digital) no G-Doc estão bem críticas. A equipe está adiantando bastante as alterações em relação à Numeração Única para iniciar os trabalhos de ajuste ao sistema com vistas a atender ao Processo Digital. Dr. José Alexandre mostrou preocupação com a situação e quer acompanhar a execução das atividades com mais detalhes. Yuri relatou algumas dificuldades para manter a equipe focada no projeto, principalmente dificuldades relacionadas à chegada de outras demandas urgentes. Dr. José Alexandre manifestou-se interessado em tentar rebater essas demandas, conforme contato e avaliação com os demandantes. Assuntos diversos: Numeração única Yuri informa que em abril o CNJ baixou a Resolução 65, que muda o formato da numeração dos processos. A data limite para implantação é 01/01/2010. Este projeto tem grande impacto nos sistemas da DISIJ e as alterações estão sendo feitas. As alterações para Numeração Única estão sendo feitas, paralelamente, nos mesmos programas e estrutura de dados utilizada pelo Processo Digital, o que dificulta a implantação de um sem o outro. Esta situação causa um impasse técnico para implantação da numeração única de uma única vez em todas as seções judiciárias, tendo em vista que o Processo Digital tem um plano de implantação escalonado. Yuri explicou ao grupo que o TRF1 atenderá a Resolução 65, pois, a partir de janeiro 2010, o sistema estará preparado para, no momento da distribuição, atribuir a todos os processos o número novo, mas nas seccionais que ainda não tiverem o Processo Digital implantado, teremos também o número antigo. O número novo só será usado pelo Sistema Processual à medida que o Processo Digital for implantado na Seção Judiciária. Dr. Reginaldo e Dr. José Alexandre, representantes da Presidência e da Corregedoria-Geral, respectivamente, ficaram cientes e solicitaram que a equipe técnica deve avaliar melhor a situação e se a numeração única realmente será implantada da maneira como está sendo exposta, pois esse fato exigirá uma comunicação formal ao Dr. Jirair. Yuri vai avaliar, juntamente com a equipe técnica da DISIJ e da DIESP, de forma definitiva e consolidar o plano de ação que deverá ser utilizado na implantação da Numeração Única, para repassar aos gestores do Sistema Processual. Yuri solicitou ainda, que os gestores verifiquem a viabilidade de implantação da Numeração Única, pelo menos em uma unidade piloto (SJDF), durante 15 dias, para dar tempo de dirimir os eventuais problemas que ocorram na implantação. Dr. José Alexandre autorizou. Dr. José Alexandre e Dr. Reginaldo manifestaram interesse em monitorar o impacto desta situação. Yuri os manterá informados sobre todos os passos executados neste sentido. Regulamentação para uso do G-Doc no 2º grau. Dr. José Alexandre questiona a necessidade de regulamentação desse componente, tendo em vista que a solução é composta de várias outras ferramentas e todas são obrigatórias. Com este raciocínio teremos que pensar na regulamentação de uso obrigatório para todas as outras ferramentas. Dr. Reginaldo afirma que o gabinete tem uma questão política que poderia ser suprimida com a regulamentação oficial. Dra. Letícia informa que existe todo um histórico de intenção de implantação do G-Doc nos gabinetes e se observa e muita resistência. Dr. Letícia mostra-se preocupada e entende a inclusão do G-Doc na regulamentação do e-Jur daria maior legitimidade a utilização daquela ferramenta como componente do e-Jur. Dra. Letícia apresentou uma proposta para treinamento do sistema. Dr. Reginaldo questionou se a DIATU poderia assumir o treinamento e Humberto respondeu que SIM. Dr. José Alexandre informa que a prioridade da DIATU deve ser implantação/treinamento das Centrais de Digitalização. Ficou então decidido que a DIATU será alocada imediatamente no treinamento do sistema G-Doc. Nesse momento, as demandas para customizações do G-Doc ficarão represadas e os gabinetes deverão adotar a padronização existente. A equipe da DIESP avaliará viabilidade de implantação imediata do e-DOC em todas as varas da SJDF. Apresentação aos Desembargadores e-Cint Dr. José Alexandre afirma que o e-Cint precisa entrar no cronograma da 2ª versão do Processo Digital. Definição da tabela de Tipo de Documentos Rênia informou que a estrutura da tabela de tipos de documentos foi definida pela SECIN e agora necessitaremos definir o domínio da tabela. O grupo reunido entendeu por bem que a tabela proposta deverá ser apresentada à Dra. Letícia que ficará responsável por avaliar o conteúdo. Nome do Sistema Dr. José Alexandre sugeriu o nome e-Jur ao nosso Processo Digital. O grupo aprovou a sugestão do Dr. José Alexandre. Visita ao TRF4 Humberto relatou que fez uma visita técnica ao TRF4 para conhecer o Processo Digital e obteve informações de que o TRF4 optou por centralizar toda digitalização no Tribunal, pois tiveram muitos problemas com as centrais de digitalização. O grupo mostrou preocupação com a estratégia que será utilizada no nosso Processo Digital, que prevê descentralização das centrais de digitalização nas Seções Judiciárias. Dr. Reginaldo solicitou que o Humberto elabore um documento relatando a experiência que ele conheceu, para encaminhar a documentação à DIGES visando rever a estratégia de implantação das centrais de forma descentralizada. Humberto elaborará um relatório da viagem realizada à 4ª Região para ser apresentado ao Diretor-Geral. Dr. Reginaldo afirma que esta ação é suficiente. Orientações do Gestor: Próxima reunião de ponto de controle ocorrerá no dia 17/11/2009, na sala da SECIN, às 10hs. |
| --- |
| # | Descrição da Ação | Responsável | Data Limite |
|  | Alterar o texto da Portaria para prever inclusão do Dr. Haroldo e encaminhar ao Dr. Reginaldo – Está faltando os nomes do RH. Pendência Mariana. | Rênia |  |
|  | Dar o encaminhamento devido para assinatura e publicação da Portaria alterada- | Dr. Reginaldo |  |
|  | Avaliar a implantação do PJD-EF nas Seções Judiciárias | Mônica | 15/11/2010 |
|  | Verificar, junto ao CENAG, a conclusão da minuta de Resolução do e-Proc. | Dr. Reginaldo |  |
|  | Verificar, junto ao CENAG, a conclusão da minuta de Resolução do Processo Digital. | Dr. Reginaldo |  |
|  | Informar como poderá ser a implantação da Numeração Única | Yuri |  |
|  | Avaliar a viabilidade de implantação imediata do e-Doc em todas as varas da SJDF. | Rênia |  |
|  | Avaliar o conteúdo da tabela de tipo de documentos | Dra. Letícia |  |
|  | Elaborar relatório da viagem realizada à 4ª Região para ser apresentado ao Diretor-Geral, focando nas dificuldades com a implantação das centrais de digitalização | Humberto |  |

5. Lista de Distribuição

| Nome | E-mail |
| --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | Alexandre.franco@trf1.gov.br |
| Dr. Reginaldo Márcio Pereira | Reginaldo.pereira@trf1.gov.br |
| Dr. Silvio Ferreira | Silvio.ferreira@trf1.gov.br |
| Letícia Neves | Letícia.neves@trf1.gov.br |
| Rosilene Vieira | Rosilene.silva@trf1.gov.br |
| SECIN | secin@trf1.gov.br |
| DIESP | diesp@trf1.gov.br |
| DISIJ | disij@trf1.gov.br |
| DISAD | disad@trf1.gov.br |
| DIEST | diest@trf1.gov.br |
| COINT | coint@trf1.gov.br |
| Rênia Alves Machado Carlini | renia.machado@trf1.gov.br |
| Marcela Santos / DIESP | marcela.santos@trf1.gov.br |