Ata de Reunião 15

1. Identificação do Documento

| Projeto/Release: Processo Digital |
| --- |
| Gestor do Projeto: Dr. José Alexandre | Arquivo/versão: v1 |
| Relator do Documento: Rênia Alves Machado Carlini | Data da Preparação: 17/11/2009 |

2. Identificação da Reunião

| Data da Reunião: 17/11/2009 | Horário: 10:00 às 12:00 | Local: Sala de SECIN |
| --- | --- | --- |
| Líder da Reunião: Dr. José Alexandre | Telefone: 3314-5186 |
| Objetivo da Reunião: Homologação ata da reunião do dia 10/11/2009; Pendências da ata da reunião anterior. Situação do projeto (apresentação do relatório de status) Assuntos diversos Apresentação aos Desembargadores Federais Normatização para uso do G-Doc no 2º grau |

3. Participantes da Reunião

| Nome | Área | E-mail | Telefone/Ramal |
| --- | --- | --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | COGER | Alexandre.franco@trf1.gov.br | 3314-5186 |
| Dr. Reginaldo Márcio Pereira | Presidência | Reginaldo.pereira@trf1.gov.br | 3314-5194 |
| Humberto José Xavier | SECIN | secin@trf1.gov.br | 3410-3460 |
| Ricardo Paulo Tomaz | SECIN/DIEST | diest@trf1.jus.br | 3410-3420 |
| Mario de Sena Braga Junior | SECIN/DISAD | disad@trf1.jus.br | 3410-3478 |
| Julio César Pires de Oliveira | SECIN/DITEC | ditec@trf1.jus.br | 3410-3430 |
| Mônica Regina Ferreira Rodrigues | SECIN/DIESP | diesp@trf1.gov.br | 3410-3482 |
| Yuri Oliveira de Andrade Freitas | SECIN/DISIJ | disij@trf1.gov.br | 3410-3460 |
| Marcus Vinicius Quintella Ribeiro | SECIN/COINT | coint@trf1.gov.br | 3410-3410 |
| Rênia Alves Machado Carlini | SECIN/DIESP | Renia.machado@trf1.gov.br | 3410-3471 |
| Jonatas Izidio dos Santos | SECIN/DISIJ | jonatas.santos@trf1.gov.br | 3410-3463 |
| Mário de Sena Braga Júnior | SECIN/DISAD | BRAGA@trf1.gov.br | 3410-3461 |
| Letícia Mota de Freitas Neves | SECJU | leticia.neves@trf1.gov.btr | 3314-5401 |
| Renato Vasconcelos | SECIN/DISIJ | Renato.vasconcelos@trf1.gov.br | 3410-3462 |
| Haroldo Rodrigues Couto | CENAG | cenag@trf1.gov.br | 3314-5177 |
| Mariana Gomide Madruga | DIGET | diget@trf1.gov.br | 3314-5270 |

4. Síntese da Reunião

| Ata – 14 - Reunião do dia 10/11/2009 – homologada. Dra. Letícia solicitou alteração na ata. Após inclusão das alterações relacionadas à implantação do G-Doc, a ata foi aprovada pelo grupo. Dr. José Alexandre solicitou, em função da presença de profissionais do CENAG, que a reunião iniciasse pelos pontos sobre divulgação e treinamento. Mariana informou que está tentando manter contato com a SECRE para definir a participação deles no treinamento. Mariana solicitou inclusão dos nomes dos servidores do CENAG\DIGET na lista de discussão que o grupo está utilizando para divulgar a documentação do projeto. O grupo avaliou a melhor forma de repassar a documentação ao grupo de divulgação. Dr. José Alexandre leu a minuta da Portaria 287 – que institui o grupo do Processo Digital, elaborada pelo CENAG, que prevê a inclusão de representantes do grupo divulgação\treinamento. Ficou então decidido que existirá duas listas de divulgação do projeto: Processo Digital Secin Processo Digital Análise Ficou decido também que as reuniões semanais serão temáticas e o convite aos participantes do grupo será feito de acordo com o tema das reuniões. Pendências da reunião anterior (03/11/2009), Alterar o texto da Portaria para prever inclusão do Dr. Haroldo e encaminhar ao Dr. Reginaldo - Rênia Dar o encaminhamento devido para assinatura e publicação da Portaria alterada – Dr. Reginaldo Avaliar a implantação do PJD-EF nas Seções Judiciárias - Mônica Verificar, junto ao CENAG, a conclusão da minuta de Resolução do e-Proc. – Dr. Reginaldo Mariana relatou algumas pendências quanto à definição de regras de negócio do e-Proc. Dr. José Alexandre sugeriu que a Mariana providencie o que está faltando e finalize a resolução e encaminhe para aprovação, ainda nesta semana. Verificar, junto ao CENAG, a conclusão da minuta de Resolução do Processo Digital – Dr. Reginaldo. Dr. José Alexandre informa que incluiu algumas observações no texto da minuta da resolução. Dra. Letícia leu a inclusão proposta pelo Dr. José Alexandre, que versa sobre inclusão das varas JEF e de Execução Fiscal na resolução do e-Jur. Mônica levanta a necessidade de melhor discussão no grupo sobre a abordagem que será dada à forma de automatização das varas de Execução Fiscal e este item ainda não está finalizado para constar na resolução. Dr. José Alexandre informa que a Administração tem como premissa a unificação dos sistemas judiciais e solicitou uma discussão mais aprofundada com o grupo técnico sobre a inclusão do PJD-EF no e-Jur. Dra. Letícia solicitou esclarecimentos sobre o art. 5º da resolução e mostrou preocupação quanto à operacionalização do que o artigo prevê, tanto na parte de equipamento quanto na estrutura física da sala que será utilizada para homologar o cadastro dos advogados e usuários do e-Proc. Mariana ressaltou a necessidade de a SECIN dar uma atenção especial ao art. 9º, parágrafo 1º para verificar se está de acordo com o que é possível implementar, em termos de monitoria dos sistemas e informação aos usuários. Mariana ressaltou também o art. 1º, 2º parágrafo. Dr. José Alexandre manifestou que a lista de ferramentas dá um caráter de “obrigatoriedade” de utilização das ferramentas, que é bom para o processo digital. Dr. José Alexandre solicitou que retirasse o nome da SECIN do texto do artigo, despersonalizando o responsável pela ação de manter ou retirar funcionalidades do projeto. Art. 5º, sobre inclusão de assinatura digital. O uso do “e\ou” no texto do artigo pode gerar a interpretação de que o magistrado poderá assinar sem certificado, utilizando apenas login\senha. Rênia informa que isso está em desacordo com as premissas do projeto, que “exigem” assinatura via certificação digital para os magistrados. O grupo decidiu manter o “e\ou” no texto do artigo. Braga manifesta preocupação com a data prevista para implantação do e-Proc, já com as alterações previstas para o Processo Digital. Braga questiona sobre qual será a forma de operacionalizar os processos que entrarem entre o dia 01\01\2010 até o dia da implantação do processo digital que está prevista para 11\01\2010. Letícia mostrou preocupação com a forma de vista aos processos digitais a advogados que não estão constituídos no processo. O grupo ficou responsável por avaliar essa questão O grupo definiu que o projeto será tratado como Processo Digital da 1ª Região – e-Jur. Informar como poderá ser a implantação da Numeração Única - Yuri Humberto informa que este item continua pendente. Avaliar a viabilidade de implantação imediata do e-Doc em todas as varas da SJDF. Rênia Mônica informa que o sistema e-Doc hoje atende a processos físicos. Para o Processo Digital, o e-Doc precisará ser reformulado, praticamente será desenvolvido um outro módulo integrado ao Gerenciador de Documentos do e-Jur. Avaliar o conteúdo da tabela de tipo de documentos – Letícia. Letícia ainda está trabalhando nessa avaliação e o item continuará pendente. Previsão para conclusão ainda nessa semana. Elaborar relatório da viagem realizada à 4ª Região para ser apresentado ao Diretor-Geral, focando nas dificuldades com a implantação das centrais de digitalização - Humberto Humberto já fez o encaminhamento. Dr. José Alexandre solicita que Humberto encaminhe a documentação com cópia para ele. Atividades desenvolvidas no período de 10/11//2009 a 17/11//2009: Rênia fez a apresentação do relatório de status do e-Jur, que demonstra as atividades que foram desenvolvidas, bem como os atrasos e os principais problemas encontrados no período. Destacando-se: Assuntos diversos: Minuta Portaria 287 (alteração sugerida): Re e REsp Braga questiona sobre o tratamento que é dado no e-Proc aos Recursos Especiais e Extraordinários. Hoje o sistema bloqueia e não permite que essas peças sejam encaminhadas em meio digital. Mariana informou que este bloqueio deve-se ao fato de que o STF e o STJ exigem assinatura digital nos recursos, e o e-Proc ainda não estava preparado para essa funcionalidade. Plano de Divulgação. O Grupo discutiu os itens do Plano de divulgação. Humberto questiona o papel da SECIN no item B3. Humberto questiona a viabilidade do item B3. Aquisição de televisores - Dr. Reginaldo se prontificou a verificar esse item junto a ASCOM. Dr. José Alexandre sugere que toda divulgação ao público externo ocorra somente após a aprovação da resolução. O grupo aprovou a sugestão e Mariana providenciará a readequação das datas. Dr. Reginaldo sugeriu o encaminhamento da minuta também aos diretores de foro. Dr. José Alexandre sugere que este tema seja debatido melhor entre os gestores. Dr. José Alexandre solicita divulgação dos marcos do projeto. Rênia afirma que temos o cronograma de marcos que precisa ser aprovado pelo grupo. Rênia vai repassar os itens, na lista de discussão do Processo Digital, para avaliação. Dr. José Alexandre afirma que a divulgação do cronograma já poderá ser feita para as Seccionais. Yuri e Dra. Letícia informam que será muito oportuno e produtivo se o treinamento do G-Doc para a DIATU for antecipado para o mais breve possível. Humberto ficou responsável por verificar a disponibilidade da DIATU para absorver o treinamento do G-Doc. Treinamento do e-Proc Mariana demonstra preocupação quanto ao prazo para treinamento do e-Proc, pois prevê também o treinamento para permitir o recadastramento e validação da assinatura eletrônica, que ficou comprometido por conta da falta de luz que ocorreu no Ed. Cabo Frio e atrasou a conclusão das alterações no e-Proc. Braga afirma que hoje o Maurício, analista da DISAD responsável pelo desenvolvimento do e-Proc, ficará à disposição da DIGET para tratar de treinamento, preparação do vídeo. Dr. Reginaldo questionou sobre as telas que faltam para concluir o treinamento. Mariana informou ao Dr.Reginaldo que esse item será resolvido hoje com a presença do Maurício. Dr. Reginaldo questionou ao Braga sobre segurança do e-Proc. Braga informou que a forma de cadastro (definição de fluxos e responsabilidades para aprovação do cadastro) foi revisada pelos envolvidos no projeto, visando garantir total segurança sem causar burocratização do procedimento. A forma definitiva consta da resolução do e-Proc. Prorrogação de prazos da SECIN na resolução 287 Mônica expõe a necessidade de se prever a priorização do Processo Digital entre as atividades da SECIN, após a implantação do sistema, pois é um momento em que surgirá uma grande demanda para correção de eventuais erros\bugs do sistema e desenvolvimento de melhorias emergenciais. Dr. José Alexandre e Dr. Reginaldo sugerem que a priorização, após dia 02\01\2010, seja feita pela resolução que delibera priorização do Processo Digital por tempo indeterminado. Centrais de Digitalização Dr. José Alexandre trouxe uma portaria COGER 05 de 24\01\2008 com redação dada pela COGER em 12\05\2008 para definir o fluxo de digitalização utilizado para atender à entrada de documentos nas varas de execução fiscal, definindo padronização para o funcionamento da central de digitalização. O grupo concorda com a relevância da necessidade de padronização dos procedimentos na central de digitalização, com o teor bem próximo da resolução apresentada. Dr. José Alexandre sugere que seja elaborado um ato, da Presidência, para definir esta padronização. Envolver pessoal de JEF e PJD-EF no grupo que trabalhará na elaboração desta normatização. O grupo identificou alguns nomes que serão confirmados pela Rênia. Apresentação do Processo Digital Rênia informou que o arquivo power point para a apresentação está finalizado e foi encaminhado ao Dr. José Alexandre. Dr. Reginaldo informou que esta apresentação será feita na sessão plenária do dia 03\12\2009. Orientações do Gestor: Próxima reunião de ponto de controle ocorrerá no dia 24/11/2009, exclusivo para o grupo de gestores do e-Jur e técnicos da SECIN, na sala da SECIN, às 10h. |
| --- |
| # | Descrição da Ação | Responsável | Data Limite |
|  | Alterar Lista SECIN Processo Digital para incluir os membros do grupo de divulgação | Rênia e Júlio |  |
| N | Informar como poderá ser a implantação da Numeração Única | Yuri |  |
|  | Apresentar relatório com situação atual do PJD-EF, para subsidiar tomada de decisão sobre PJD-EF no e-Jur. | Mônica |  |
|  | Finalizar a resolução e-Proc e encaminhar para aprovação. | Mariana |  |
|  | Finalizar a resolução e-Jur | Mariana |  |
|  | Tabela de tipo de documento – Avaliar conteúdo 2º grau | Letícia |  |
|  | Encaminhar relatório de viagem ao TRF4 ao Dr. José Alexandre | Humberto |  |
|  | Adequação das datas do plano de divulgação para que qualquer divulgação ocorra somente após aprovação da resolução. | Mariana |  |
|  | Encaminhar cronograma de marcos para a lista do Processo Digital | Rênia |  |
|  | Avaliação dos marcos identificados para o projeto, para divulgação | Grupo |  |
|  | Verificar disponibilidade da DIATU para treinamento G-Doc | Humberto |  |
|  | Elaboração da minuta de digitalização | Rênia |  |

5. Lista de Distribuição

| Nome | E-mail |
| --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | Alexandre.franco@trf1. jus.br |
| Dr. Reginaldo Márcio Pereira | Reginaldo.pereira@trf1. jus.br |
| Dr. Silvio Ferreira | Silvio.ferreira@trf1. jus.br |
| Letícia Neves | Letícia.neves@trf1. jus.br |
| Rosilene Vieira | Rosilene.silva@trf1. jus.br |
| SECIN | secin@trf1. jus.br |
| DIESP | diesp@trf1. jus.br |
| DISIJ | disij@trf1. jus.br |
| DISAD | disad@trf1.jus.br |
| DIEST | diest@ trf1.jus.br |
| COINT | coint@trf1.jus.br |
| CENAG | cenag@trf1.jus.br |
| Rênia Alves Machado Carlini | renia.machado@trf1. jus.br |
| Marcela Santos / DIESP | marcela.santos@trf1. jus.br |