Ata de Reunião 20

1. Identificação do Documento

| Projeto/Release: Processo Digital |
| --- |
| Gestor do Projeto: Dr. José Alexandre | Arquivo/versão: v1 |
| Relator do Documento: Mônica Regina Ferreira Rodrigues | Data da Preparação: 29/12/2009 |

2. Identificação da Reunião

| Data da Reunião: 29/12/2009 | Horário: 10:00 às 12:00 | Local: Sala de SECIN |
| --- | --- | --- |
| Líder da Reunião: Dr. José Alexandre | Telefone: 3314-5186 |
| Objetivo da Reunião: Homologação ata da reunião do dia 15/12/2009; Pendências da ata da reunião anterior. Situação do projeto (apresentação do relatório de status) Assuntos diversos |

3. Participantes da Reunião

| Nome | Área | E-mail | Telefone/Ramal |
| --- | --- | --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | COGER | Alexandre.franco@trf1.jus.br | 3314-5186 |
| Ricardo Paulo Tomaz | SECIN/DIEST | diest@trf1.jus.br | 3410-3420 |
| Mario de Sena Braga Junior | SECIN/DISAD | disad@trf1.jus.br | 3410-3478 |
| Marcus Vinicius Quintella Ribeiro | SECIN/COINT | coint@trf1.jus.br | 3410-3410 |
| Rênia Alves Machado Carlini | SECIN/DIESP | Renia.machado@trf1.jus.br | 3410-3471 |
| Janderson Vasconcelos | SECIN/DISAD | Mario.braga@trf1.jus.br | 3410-3461 |
| Yuri Oliveira de Andrade Freitas | SECIN/DISIJ | Yuri@trf1.jus.br | 3410-3461 |
| Julio Cesar Pires | SECIN/DITEC | ditec@trf1.jus.br | 3314-1519 |
| Rafael Linhares | SECIN/DIATU | diatu@trf1.jus.br | 3314-5203 |
| Marcela Guimarães Santos | SECIN/DIESP | Marcela.santos@trf1.jus.br | 3410-3485 |

| Ata – 19 - Reunião do dia 15/12/2009 – homologada. Dr. Alexandre solicitou que o item referente ao atraso do e-Jur, devido à numeração única fosse melhor detalhado. O Grupo concordou com o detalhamento do item, conforme ditado pelo Dr. Alexandre e a ata foi considerada homologada. Pendências da reunião anterior (15/12/2009) Solicitar o manual de aplicação da logomarca - OK Verificar se o banner do projeto está nas intranets das seções - OK Alterar popup para se adequar ao padrão e-Jur - OK Alterar e-Proc para permitir que o advogado possa visualizar o processo mesmo que tenha várias OABs - OK Revisão dos riscos: O grupo fez a revisão dos riscos durante a reunião. As observações foram registradas no documento próprio correspondente. Consulta processual e busca de autenticação de assinatura na internet; O Janderson informou que a equipe ainda está desenvolvendo a demanda sendo prevista para hoje a sua conclusão. Enviar à equipe da internet da DISAD os parâmetros da chamada do RED para busca da autenticação; - OK Encaminhar à SECRE a lista de pessoas que já foram treinadas - OK Acompanhar o desdobramento da programação de treinamento junto à SECRE, com auxílio do CENAG; Solicitar à DISAD uma pesquisa na internet do novo número do processo.- OK Prestar informação sobre quem recebe as mensagens do WebMaster, qual o número de indagações, qual o contexto das perguntas mais freqüentes; Repassar folder para Letícia e para ASCOM; Solicitar à ASCOM toda matéria publicada sobre o assunto Processo Digital - Preparar agendamento para treinamento do G-Doc e repassar para Letícia - OK Comunicar sobre agendamento de treinamento do G-Doc aos gabinetes - OK Avaliar viabilidade de incluir remessa de RE na primeira versão do e-Jur – OK. avaliação concluída Avaliar viabilidade de incluir remessa de RESP na primeira versão do e-Jur – A avaliação será feita após o dia 06/01/2010 Atividades desenvolvidas no período de 15/12//2009 a 29/12//2009: Rênia apresentou o relatório de status do e-Jur Rênia informou que todos os casos de uso estão em teste 17 erros registrados para o sistema GPD. Marcela informou sobre: GPDOC: Marcela relatou uma pendência sobre a integração entre o GPD e o GPDoc, que impactou a equipe de desenvolvimento. A solução já foi pensada pela equipe de arquitetura e o inicio do desenvolvimento ocorrerá hoje. Existem 17 erros registrados para o GPDoc, porém a maioria é de baixa criticidade, tendo apenas 8 considerados críticos. RED: Sobre o sistema RED, foi registrado apenas um erro relacionado ao cancelamento de documentos, o qual já está em correção pela equipe de desenvolvimento. O Renato informou sobre: Integração dos sistemas legados ao processo digital: As pendências são: - Gerar serviço para CVD. O serviço deve ser gerado pela DIESP, porém não é essencial para o projeto. - Finalizar os scripts de carga do Júris. Previsão para 04/01. - Processual deve refinar a listagem de atividades para o GPD - Processual deve desenvolver uma tela para validação pelas varas dos arquivos (recursos) digitalizados - Implementar os serviços do barramento de serviços no processual (avisos, etc) - A internet está trabalhando com a DIESP para implementar a chamada dos documentos no RED. A equipe está observando também a performance do sistema. A pendência tem previsão para ser finalizada ainda hoje (29/12/09) conforme foi informado pelo Janderson no início da reunião. Renato chama atenção (sinal amarelo) para numeração única na equipe do Juris. A equipe está dedicada a este trabalho e espera não ocorrer situações imprevistas. Processual chama atenção para demandas concorrentes, Yuri informa que a demanda para especialização das varas em Minas Gerais está impactando a equipe do Processual na conclusão das atividades no prazo. Assuntos diversos: Chamada do sistema e-Jur na página da intranet Dr. Alexandre quer que o acesso esteja disponível na página da internet e automaticamente seja remetido para intranet, solicitando login/senha. Rafael acha interessante criarmos a cultura institucional diferenciando o acesso à internet e à intranet, para que o usuário interno entenda que está utilizando a intranet. Esses conceitos facilitam o entendimento entre TI e usuários. Janderson ficou responsável por disponibilizar os ícones da seguinte maneira: - Página principal: ícone do e-Jur - Página do e-Jur mantém a documentação e conterá dois banners, dividida em e-Proc e intranet (com acesso ao GPD) - Janderson deverá alterar para .jus todo lugar onde estiver aparecendo .gov Especialização de varas em Minas Gerais Dr. Alexandre informa que a demanda foi conversada antes com a equipe da SECIN e a data foi acordada. Pode-se alterar a data, mas não é o melhor, pois os usuários estão fazendo mudança física na data prevista e é importante que seja feita antes da implantação do processo digital em Minas Gerais. Yuri informa que a especialização de varas gera uma série de questionamentos e as manutenções após implantação duram em média duas a três semanas. Essas atividades irão concorrer com as demandas provenientes da implantação do Processo Digital. Movimentações de digitalização: Para o 1º Grau: As 4 fases apresentadas pela Rênia foram aprovadas pelo grupo. Para o 2º Grau: está na dependência da RE e RESP e das necessidades levantadas pela Letícia. Abby O software está em licitação e o e-Digitalizador está todo testado e adaptado ao Abby. Existe um grande risco no projeto que é outro software ser o vencedor da licitação. O impacto no sistema só poderá ser indicado após definição da ferramenta vencedora. A licitação tem valor alto, o que dificulta o direcionamento para um fornecedor específico. A OCRização é a funcionalidade que exige que haja o conversor potente, devido ao volume de documentos. Treinamento O treinamento sofreu reformulação, pois não vai mais constar como AQ. Rafael informa que já foram montadas as turmas de 1º e 2º graus. Existe a necessidade de um treinamento específico para a remessa eletrônica. Para os juízes não está previsto nenhum treinamento específico e Dr. Alexandre manifesta-se favorável para que haja um treinamento focado só nas rotinas a serem utilizadas pelos magistrados. Ficou definido que dia 12/01/2010 será ministrado um treinamento para os Juízes do DF. Mônica, Yuri e Rafael vão conversar sobre a indicação de quem irá ministrar o treinamento. Humberto fará contato para agendar melhor horário para os magistrados. Os servidores do NUTEC irá apoiar treinamento no DF e poderão ser utilizados como replicadores para o treinamento em outras seccionais. Humberto informa que na reunião sobre treinamento também foi tratado o item que prevê instalação e treinamento do G-Doc. Rafael informa que a DIATU já instalou o G-Doc e treinou todos os gabinetes. Mônica afirma que existem algumas ferramentas para serem instaladas nas máquinas dos usuários (1º e 2º graus) e Jorge (COINT) está trabalhando na construção de um instalador único para as ferramentas: e-Assinador, RED(dll), integrador, impressora PDF, BR-OFFICE, ícone na área de trabalho, JDK. A COINT está responsável por desenvolver um instalador único com todas as ferramentas necessárias. Tela de Erro Envio de erros, sugestões, solicitações será feito via SIATE. Será criado o serviço no SIATE para atender o GPD e o objetivo é divulgar bastante o uso do SIATE para o atendimento aos usuários dos sistemas. Os SIATES deverão ser encaminhados inicialmente aos NUTECs/SEINFs e, caso seja necessário, serão repassados à SECIN. Tabela Tipo de Documentos Gleyziene enviou documento informando que, para o CVD, faltam alguns tipos de documentos na tabela: - Audiência - Ata - Termo de fiança - Mandado de prisão Para o CVD poderão ser utilizados tipos de documentos previstos no Provimento da Corregedoria. A revisão da portaria será feita posteriormente prevendo a inclusão desses e outros tipos de documentos. Apresentação no dia 11/01/2010 Primeira distribuição no 2º grau: - A apresentação está marcada para início às 14 h; - O grupo decidiu pela elaboração de um filme que contemple todo o fluxo do processo; - ASCOM vai apoiar a SECIN na elaboração do vídeo. Primeira distribuição no 1º grau: - A apresentação está marcada para início às 16 h; - O grupo decidiu pela elaboração de um filme que contemple todo o fluxo do processo; - ASCOM vai apoiar a SECIN na elaboração do vídeo. Limitar o acesso a sites .com Dr. Alexandre solicita monitoramento e radicalização no controle de acesso à internet, de acordo com o Provimento Geral da Corregedoria. Resolução 600-007 delibera sobre qual restrição deve ser aplicada. Marcus explica que existe priorização de acesso, onde o acesso aos sites .com tem prioridade mínima. Humberto manifestou a importância do monitoramento do acesso das subseções, aplicando a resolução para restringir o acesso. Planilha de execução orçamentária do convênio e do ISIGI Marcus informa que só conseguimos executar o convênio mediante nota fiscal. As empresas ficam temerárias e não emitem a nota, o que dificulta a execução do convênio. A execução dos recursos do ISIGI fecha em 31/12/2009. Dr. José Alexandre finalizou a reunião e agendou a próxima reunião para o dia 05/01/2010. |
| --- |
| # | Descrição da Ação | Responsável | Data Limite |
|  | Disponibilizar ícones do e-Jur | DISAD (Janderson) |  |
|  | Alterar páginas .gov para .jus | DISAD (Janderson) | 05/01 |
| N | Avaliar RESP para o e-Jur a partir do dia 6/01 | Mônica |  |
|  | Criar o serviço no SIATE para o GPD | DIATU | 11/01 |
|  | Elaboração de filme para apresentação do Processo Digital no dia 11/01 | Ricardo (DIEST) | 11/01 |
|  | Treinamento para os juízes do DF | Humberto | 12/01 |
|  | Criação de instalador único de ferramentas para atender o GPD | COINT |  |
|  | Enviar fases aprovadas para 1º grau para o Dr. José Alexandre | Rênia |  |
|  | Indicação da pessoa para ministrar o treinamento para os magistrados | Yuri, Mônica e Rafael |  |

5. Lista de Distribuição

| Nome | E-mail |
| --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | Alexandre.franco@trf1. jus.br |
| Dr. Reginaldo Márcio Pereira | Reginaldo.pereira@trf1. jus.br |
| Dr. Silvio Ferreira | Silvio.ferreira@trf1. jus.br |
| Letícia Neves | Letícia.neves@trf1. jus.br |
| Rosilene Vieira | Rosilene.silva@trf1. jus.br |
| SECIN | secin@trf1. jus.br |
| DIESP | diesp@trf1. jus.br |
| DISIJ | disij@trf1. jus.br |
| DISAD | disad@trf1.jus.br |
| DIEST | diest@ trf1.jus.br |
| COINT | coint@trf1.jus.br |
| CENAG | cenag@trf1.jus.br |
| Rênia Alves Machado Carlini | renia.machado@trf1. jus.br |
| Marcela Santos / DIESP | marcela.santos@trf1. jus.br |