Ata de Reunião 23

1. Identificação do Documento

| Projeto/Release: Processo Digital |
| --- |
| Gestor do Projeto: Dr. José Alexandre | Arquivo/versão: v1 |
| Relator do Documento: Rênia Alves Machado Carlini | Data da Preparação: 02/02/2010 |

2. Identificação da Reunião

| Data da Reunião: 02/02/2010 | Horário: 09:00 às 12:00 | Local: Sala de SECIN |
| --- | --- | --- |
| Líder da Reunião: Humberto José | Telefone: 3410-3402 |
| Objetivo da Reunião: 1-Certificação da Central de digitalização. 2- Pendências do GPD: Melhorias evolutivas críticas e evolutivas. 3- Nova versão do GPD que contemplará JEF Virtual e PJD. 4 - Novo editor de texto que contemplará 1º e 2º graus. 5 - e-Cint versão 3.0. 6 - Automatização das movimentações. 7 - e-Assinador. 8 - Códigos de barra do e-Digitalizador. 9 - Redistribuição de processos |

3. Participantes da Reunião

| Nome | Área | E-mail | Telefone/Ramal |
| --- | --- | --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | COGER | Alexandre.franco@trf1.jus.br | 3314-5186 |
| Humberto José Xavier | SECIN | Secin@trf1.jus.br | 3410-3402 |
| Mônica Regina Ferreira Rodrigues | Diesp | diesp@trf1.jus.br |  |
| Rênia Alves Machado Carlini | SECIN/DIESP | Renia.machado@trf1.jus.br | 3410-3471 |
| Yuri Oliveira de Andrade Freitas | SECIN/DISIJ | disij@trf1.jus.br | 3410-3460 |
| Julio Cesar Pires | SECIN/DITEC | ditec@trf1.jus.br | 3314-1519 |
| Letícia Mota de Freitas Neves | SECJU | leticia.neves@trf1.jus.br | 3314-5401 |

| O Dr. Alexandre iniciou a reunião. 1 – Certificação da Central de Digitalização: A Diretoria do Foro do 1º grau requereu que fosse suspensa a certificação digital na central de digitalização, tendo em vista a dificuldade que se está tendo principalmente com relação ao carimbador de tempo e sua demora. Mônica esclareceu que o sistema é configurável para ser utilizado o login e senha ou a certificação. Após discutir, o grupo entendeu que é conveniente suspender a certificação digital por enquanto até que o sistema estabilize o serviço. O Humberto esclareceu que o carimbador de tempo tem por finalidade garantir o momento da certificação. 2- Pendências do GPD: Melhorias evolutivas: críticas e evolutivas. A Rênia irá consolidar as solicitações de melhorias para os sistemas (GPD, e-Digitalizador, e-Assinador e outros) para apresentar aos gestores e verificar a necessidade e prioridade de cada uma. As solicitações deverão ser classificadas por sistema e por nível de prioridade (crítico, necessário e evolutivo). 3- Nova versão do GPD que contemplará JEF Virtual e PJD. O Dr. Alexandre questionou a possibilidade de iniciar o desenvolvimento desta nova versão. A Mônica e o Yuri informaram que não há possibilidade de iniciar neste momento. O Yuri e a Mônica informaram que neste momento as equipes da DISIJ e da DIESP estão sendo demandadas para atender aos usuários no local de trabalho em razão da implantação do processo digital e não há a mínima condição de assumir novas demandas. Mônica salientou que seu grupo está concentrado em corrigir os bugs do sistema e precisa se dedicar à atender as demandas dos usuários decorrentes da implantação do processo digital. Acrescentou que não tem pessoal para atender a demandas concomitantes. Humberto ratificou a manifestação de Yuri e Mônica destacando que toda a informática está mobilizada para vencer a etapa de implantação do processo digital no 2º grau e no DF. Afirmou, no entanto, que a migração da base de dados do JEF Virtual para o Processo Digital deverá ser avaliada com a equipe da DISJ, tendo em vista já haver registro de preço e empenho do valor. Dr. Alexandre também expressou sua preocupação tendo em vista o volume da demanda decorrente da implantação do Processo digital e em sua opinião não é o momento de se iniciar a nova demanda. O Dr. Reginaldo sugeriu então que seja marcada uma reunião para o dia 2 de março, terça-feira, com a presença da Dra. Maria Lúcia, para tratar do assunto da integração do JEF Virtual e PJD, conforme portaria conjunta que compôs o grupo. 4 - Novo editor de texto que contemplará 1º e 2º grau. O editor de texto único deverá estar pronto para a nova versão do GPD, junto com o JEF Virtual e o PJD. 5 - e-Cint versão 3.0. A Mônica esclareceu que a versão 3.0 do e-Cint estenderá o escopo para atender aos processos de 1º e 2º graus do Processo Digital. Deverá ser elaborado um cronograma para o desenvolvimento. Yuri acrescentou que o trabalho de integração com a AGU e PGFN estão sendo feitos e a primeira carga de processos para teste foi feita pela DIESP no dia 26. Acrescentou que agora é necessário que a AGU teste o acesso aos dados o que permitirá fazer a carga de todos os dados para a consulta. Informou que ainda não há previsão para a carga final. A integração substitui o e-Cint para as entidades que dela participar. 6 - Automatização das movimentações. Ricardo pediu a palavra e explicou que precisa de algumas informações para iniciar o mapeamento das movimentações. A Mônica informou que o analista Daniel retornou de férias e tão logo seja possível procurará o Ricardo para repassar as informações necessárias. 7 - e-Assinador. A Mônica esclareceu que o sistema e-Assinador precisa evoluir para atender às necessidades das novas normas do ITI (órgão responsável) cujo prazo para atendimento é fevereiro de 2011. Será feito um planejamento da evolução com um cronograma específico. O Dr. Reginaldo questionou a necessidade de trocar os cartões de certificação para o token neste momento. A Marcela e a Mônica esclareceram que não há necessidade de substituir com urgência, pois o sistema e-assinador funciona com cartão ou com token, mas para usar o cartão é necessário que o drive do Inbio esteja instalado na máquina do usuário. Ficou esclarecido que não é necessária a troca imediata de cartão por token para a assinatura digital. 8 - Códigos de barra do e-Digitalizador. Será integrado à consolidação de demandas. A Letícia afirmou que o e-Digitalizador ainda não está estável de maneira a atender às necessidades da central de digitalização. Júlio esclareceu que de ontem para hoje foi melhorada a performance do banco de dados para o sistema de modo a refletir nas consultas dos e-Digitalizador. O Humberto solicitou à Mônica e ao Julio o relatório da situação atual do sistema e as melhorias solicitadas. 9 - Redistribuição de processos do JEF. O Yuri deverá tratar com a equipe do JEF sobre a redistribuição dos processos do JEF para o Processual e o GPD. O Dr. Reginaldo desmarcou a reunião de amanhã e mantenha a reunião já agendada para a próxima sexta na presidência. O Dr. José Alexandre já deixou agendada a próxima reunião técnica para a próxima terça-feira. |
| --- |
| # | Descrição da Ação | Responsável | Data Limite |
|  | Consolidar as demandas para os sistemas | Rênia |  |
|  | Fazer relatório da situação dos sistemas | Mônica e Júlio |  |
|  | Redistribuição de processos do JEF | Yuri |  |

5. Lista de Distribuição

| Nome | E-mail |
| --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | Alexandre.franco@trf1. jus.br |
| Dr. Reginaldo Márcio Pereira | Reginaldo.pereira@trf1. jus.br |
| Letícia Neves | Letícia.neves@trf1. jus.br |
| SECIN | secin@trf1. jus.br |
| DIESP | diesp@trf1. jus.br |
| DISIJ | disij@trf1. jus.br |
| DISAD | disad@trf1.jus.br |
| DIEST | diest@ trf1.jus.br |
| COINT | coint@trf1.jus.br |
| CENAG | cenag@trf1.jus.br |
| Rênia Alves Machado Carlini | renia.machado@trf1. jus.br |
| Marcela Santos / DIESP | marcela.santos@trf1. jus.br |