Ata de Reunião 26

1. Identificação do Documento

| Projeto/Release: Processo Digital |
| --- |
| Gestor do Projeto: Dr. José Alexandre | Arquivo/versão: v1 |
| Relator do Documento: Marcela Guimarães Santos | Data da Preparação: 02/03/2010 |

2. Identificação da Reunião

| Data da Reunião: 02/03/2010 | Horário: 10:00 às 12:00 | Local: Sala de SECIN |
| --- | --- | --- |
| Líder da Reunião: Humberto José | Telefone: 3410-3402 |
| Objetivo da Reunião: Aceitação da ata anterior, Pendências Assuntos diversos: Petição Incidental Informar que o sistema está em manutenção Desenvolvimento JEF e PJD, para integração com GPD Agravos - aproveitar do e-Proc Certificação no e-Proc. |

3. Participantes da Reunião

| Nome | Área | E-mail | Telefone/Ramal |
| --- | --- | --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | COGER | Alexandre.franco@trf1.jus.br | 3314-5186 |
| Humberto José Xavier | SECIN | Secin@trf1.jus.br | 3410-3402 |
| Ricardo Paulo Tomaz | SECIN/DIEST | diest@trf1.jus.br | 3410-3420 |
| Rênia Alves Machado Carlini | SECIN/DIESP | Renia.machado@trf1.jus.br | 3410-3471 |
| Yuri Oliveira de Andrade Freitas | SECIN/DISIJ | disij@trf1.jus.br | 3410-3460 |
| Mário de Sena Braga Júnior | SECIN/DISAD | disad@trf1.jus.br | 3410-3478 |
| José Carlos de Oliveira | SECJU | secju@trf1.jus.br | 3314-5401 |
| Rosilene Vieira da Silva | SECJU | Rosilene.silva@trf1.jus.br | 3314-5239 |
| Daniela Amorim Reis | DIGET | Diget@trf1.jus.br | 3314-5270 |

| O Dr. Alexandre iniciou a reunião e deu as boas-vindas ao Sr. José Carlos que assumirá o lugar na Dra. Letícia no grupo gestor do e-Jur, representando a Secretaria Judiciária como gestor do 2º grau. Aceitação da ata da reunião anterior. A ata foi encaminhada ao grupo e não houve ressalvas. Pendências da ata: - Acompanhar instalação nas máquinas da Corip : As máquinas foram instaladas e estão operando. - Fazer contato com as seções que não encaminharam recursos: A Rênia informou que o Márcio, gerente do projeto e-Digitalizador, entrou em contato com as seções e verificou que as licenças temporárias para o conversor de arquivos (ABBYY) expiraram e, apesar de continuarem digitalizando, os documentos não estão sendo convertidos e por isso não são encaminhados. O Humberto informou que já entrou em contato com o Dr. Sílvio a respeito da compra das licenças, a qual já foi autorizada e enviou o pedido à Diretoria-Geral para execução da compra. O Humberto informou ainda que o CJF fez uma alteração na regra para execução do orçamento. Para realizar a execução, o Tribunal deve solicitar a autorização ao CJF antes de realizar a compra, ao invés de só informar a realização da execução após efetuada, como ocorria antes. - Encaminhar modelo de preparação de processo: Ok - Converter documentos do e-Proc que não estão em PDF no RED: a Rênia informou a conversão dos documentos que já estavam no RED e não eram do tipo PDF. O Braga informou que os arquivos recebidos pelo e-Proc que ainda não haviam sido enviados ao RED também foram convertidos para PDF e foi feita uma alteração no e-Proc para bloquear a entrada de arquivos de tipo diferente de PDF. - Elaborar fluxo de petições incidentais digitais: O fluxo foi elaborado e será discutido nos assuntos diversos da reunião. Assuntos Diversos Sistema em manutenção: O Dr. Alexandre reforçou a importância de informar ao usuário sempre que for necessária a manutenção do sistema em horário de expediente, colocando na página a informação de “sistema em manutenção”, mesmo quando a alteração ocorrer em sistemas integrados ao GPD, isto é, RED ou GPDoc. Problemas no RED: Monitorar, pelo NOC, o espaço em disco disponível para os arquivos inseridos no RED. Lista de pendências: A Rênia informou que devido às implantações do sistema na Subseção de Uberlândia e na Seção de Goiás não houve evolução no atendimento às pendências e ainda surgiram novas solicitações que foram adicionadas à lista. Petições incidentais: O Yuri informou que foi realizada uma reunião com as equipes Processual, Júris e GPD para definir o fluxo para as petições incidentais. A Rênia explicou que, nesta reunião, foram definidas duas opções para o fluxo: 1ª opção (Nova tela no GPD): Após o cadastro no sistema Processual/Juris, o GPD disponibilizaria, em uma nova tela, o documento da petição sendo apresentado como minuta para ser anexado ou não ao processo. Nesta opção, o usuário deverá usar também o sistema Processual/Juris, após o aceite da petição, para lançar a movimentação processual referente. Esta solução terá um tempo maior para desenvolvimento. 2ª opção (Nova tela Juris/Processual): Os sistemas deverão ter a tela de cadastro de petição incidental alteradas para visualizar a petição antes que a mesma seja anexada ao processo. O tempo para desenvolvimento desta solução é menor que o da primeira opção. Após a explicação, o grupo decidiu pela implementação da 2ª opção como solução imediata. A 1ª opção será incluída na lista de pendências como melhoria evolutiva. O grupo definiu os seguintes fluxos: 1º Grau: As varas serão responsáveis pela liberação da petição para o processo. As petições recebidas via e-Proc serão incluídas no RED como minuta e serão avaliadas diretamente pela vara. Petições recebidas via balcão, serão encaminhadas à digitalização, e, após digitalizadas, serão incluídas no RED como minuta e seguirão o mesmo fluxo das demais. 2º Grau: Petições recebidas via e-Proc serão incluídas no RED como minuta e avaliadas diretamente pela Processante. As petições recebidas via balcão serão encaminhadas à CORIP para digitalização e, após digitalizadas, serão incluídas no RED como minuta e seguirão o mesmo fluxo das demais. As petições incidentais recebidas via e-Proc para processo físico, continuarão seguindo o mesmo fluxo que já é feito atualmente. Levantamento JEF e PJD: O Yuri informou que já foi realizada uma reunião prévia com os analistas do JEF (Daniel e Jônatas) e do PJD (Juliana) para definições sobre a reunião da próxima semana com usuários dos dois sistemas. O Dr. Alexandre apresentou o Sr. Faustino e a Dra. Regina como representantes da COJEF que auxiliarão no trabalho de levantamento. A reunião ocorrerá durante toda a semana no Ed. Cabo Frio. Certificados para o site: O Dr. Reginaldo questionou sobre a renovação do certificado do site e o Humberto informou que já foi enviado o pedido de renovação à Diretoria-Geral. O Dr. Reginaldo entrará em contato com a DIGES para as providências. Agravos: O Braga solicitou ao Renato que avalie a possibilidade de cópia dos autos do processo original para o Juris através do e-Proc, conforme definido em reuniões anteriores. Certificação no e-Proc: O Braga questionou sobre a necessidade de comprovação presencial para os documentos inseridos através do sistema e-Proc. O Dr. Reginaldo informou que tal necessidade deverá ser normatizada pelo CJF. Tipo de documentos: O Dr. Alexandre autorizou a inclusão do tipo de documento “Réplica” na tabela de tipos de documentos e informou que enviará um comunicado às seções extinguindo a certidão de conclusão, assim o tipo de documento “Certidão de conclusão” não será adicionado à tabela. O Dr. Alexandre já deixou agendada a próxima reunião técnica para a próxima terça-feira. |
| --- |
| # | Descrição da Ação | Responsável | Data Limite |
|  | Acompanhar aquisição das licenças do ABBY e solicitar novas licenças temporárias ao fornecedor. | Humberto |  |
|  | Informar as seções sobre a parada na conversão dos documentos digitalizados | Humberto |  |
|  | Encaminhar lista de pendências para o Braga | Rênia |  |
|  | Criar lista de e-mail de participantes para o levantamento do JEF e PJD | Yuri |  |
| Ela | Acompanhamento da solução para petições incidentais | Renato |  |

5. Lista de Distribuição

| Nome | E-mail |
| --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | Alexandre.franco@trf1. jus.br |
| Dr. Reginaldo Márcio Pereira | Reginaldo.pereira@trf1. jus.br |
| SECJU | secju@trf1.jus.br |
| SECIN | secin@trf1. jus.br |
| DIESP | diesp@trf1. jus.br |
| DISIJ | disij@trf1. jus.br |
| DISAD | disad@trf1.jus.br |
| DIEST | diest@ trf1.jus.br |
| COINT | coint@trf1.jus.br |
| CENAG | cenag@trf1.jus.br |
| Rênia Alves Machado Carlini | renia.machado@trf1. jus.br |
| Marcela Santos / DIESP | marcela.santos@trf1. jus.br |