Ata de Reunião 27

1. Identificação do Documento

| Projeto/Release: Processo Digital |
| --- |
| Gestor do Projeto: Dr. José Alexandre | Arquivo/versão: v1 |
| Relator do Documento: Marcela Guimarães Santos | Data da Preparação: 09/03/2010 |

2. Identificação da Reunião

| Data da Reunião: 09/03/2010 | Horário: 10:00 às 12:00 | Local: Sala de SECIN |
| --- | --- | --- |
| Líder da Reunião: Humberto José | Telefone: 3410-3402 |
| Objetivo da Reunião: Validação da ata anterior Verificar pendências da reunião anterior Situação atual: Avaliação/priorização das pendências do e-Jur Assuntos diversos: - Levantamento de funcionalidades para adaptar e-Jur ao JEF e PJD. - Rotina para triagem da Petição incidental pelas varas - Normatização para digitalização de recursos - Numeração das páginas no processo Digital - Por que a execução contra a Fazenda Nacional gera um novo número de processo? |

3. Participantes da Reunião

| Nome | Área | E-mail | Telefone/Ramal |
| --- | --- | --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | COGER | Alexandre.franco@trf1.jus.br | 3314-5186 |
| Humberto José Xavier | SECIN | Secin@trf1.jus.br | 3410-3402 |
| Ricardo Paulo Tomaz | SECIN/DIEST | diest@trf1.jus.br | 3410-3420 |
| Mônica Regina Rodrigues | SECIN/DIESP | diesp@trf1.jus.br | 3410-3471 |
| Yuri Oliveira de Andrade Freitas | SECIN/DISIJ | disij@trf1.jus.br | 3410-3460 |
| Mário de Sena Braga Júnior | SECIN/DISAD | disad@trf1.jus.br | 3410-3478 |
| José Carlos de Oliveira | SECJU | secju@trf1.jus.br | 3314-5401 |
| Rosilene Vieira da Silva | SECJU | Rosilene.silva@trf1.jus.br | 3314-5239 |
| Marcela Santos | SECIN/DIESP | Marcela.santos@trf1.jus.br | 3314-1559 |

| O Dr. Alexandre iniciou a reunião. Aceitação da ata da reunião anterior. A ata foi encaminhada ao grupo e não houve ressalvas. Pendências da ata: - Acompanhar aquisição das licenças do ABBY e solicitar novas licenças temporárias ao fornecedor: Foram adquiridas e disponibilizadas novas licenças temporárias de 30 dias. A Mônica informou que apenas as Seções do Acre e da Bahia não estão conseguindo digitalizar. Serão encaminhados 2 técnicos da SECIN (Márcio e Neto) para acompanhar a instalação na Bahia e o atendimento no Acre deverá ser feito remotamente. Quanto à aquisição das licenças definitivas ainda não foram adquiridas, estando o pedido na SECAD. - A Mônica apresentou relatório sobre os recursos digitalizados no 2º grau e incluídos no RED. Não estão disponíveis as informações da quantidade de processos digitalizados e autuados no sistema Júris. - Lançamento de fase pela Central de Digitalização. O Yuri irá solicitar que a equipe do sistema Processual a definição da fase e a orientação às centrais de digitalização. - Lista de pendências do e-Jur para o Braga: O Braga informou que recebeu a lista de pendências com as solicitações do NUCJU (Nádia) para alterações no e-Proc. Segundo a avaliação da equipe de internet há 2 solicitações críticas que deverão ser discutidas com o gestor do sistema e-Proc. - Lista de e-mails do grupo de levantamento PJD e JEF. A Cida deverá solicitar a criação. Assuntos Diversos Levantamento PJD e JEF: Está ocorrendo durante toda a semana reuniões com usuários dos sistemas. Petições incidentais: Não houve evolução na solução que foi discutida na semana passada. A Mônica será responsável pela coordenação desta solução. Normatização para digitalização de recursos: O Dr. Alexandre informou que fez um levantamento com as seções e verificou que o 1º grau está tendo dificuldades na digitalização de recursos. A proposta é digitalizar o processo em lotes de até 60 folhas identificando as principais peças de um processo. O Dr. Alexandre elaborou uma minuta de portaria estabelecendo a padronização de rotinas de indexação visando facilitar o processo de digitalização. O Sr. José Carlos deverá se reunir ainda hoje com o Sr. João Artur e a Sra. Marta para avaliar a proposta da minuta elaborada pelo Dr. Alexandre. Numeração das páginas no processo digital: A Sra. Rosilene questionou sobre a numeração das páginas do processo na rolagem única quando houver reordenação dos documentos do processo e desentranhamento de peças. O Dr. Alexandre apresentou no sistema como a numeração é apresentada na visualização dos documentos do processo e orientou que, quando for necessária a indicação do número da página, seja feita a indicação pelo número da página na peça e não na rolagem única. Quando for implantada a reordenação de peças do processo, deverá ser orientado aos usuários sobre a numeração das páginas do processo. A funcionalidade será analisada pelos gestores para definir se haverá restrição quanto à permissão para reordenar as peças antes da sua implantação. e-Digitalizador: verificar no e-Digitalizador como está sendo feito o sequenciamento dos documentos digitalizados. Geração de novo número de processo para execução contra a Fazenda Nacional: O Dr. Alexandre explicou que foi alterada a classe do processo, porém a execução deveria correr nos mesmos autos. O Yuri informou que está com erro no sistema processual para o cumprimento de sentença, e irá reunir-se com a Mônica para analisar uma solução para o problema que foi gerado no GPD com novos números de processos errados. Certificado do site: O Humberto informou que será empenhado hoje o certificado para o site. Processos que declinam do 2º para o 1º grau: A Mônica questionou sobre a solução que ficou definida para estes casos. O Yuri verificará com as equipes dos sistemas: Processual e Júris qual o andamento das alterações nos sistemas. Integração com a AGU: O Yuri informou que foi feita uma reunião com o Dr. Tourinho e a princípio a integração será apenas com o JEF Virtual, e explicou que existem três frentes trabalhando na integração: a alteração no JEF Virtual executada pela equipe de desenvolvimento, alterações pela equipe de redes para disponibilizar o acesso e o desenvolvimento pela equipe AGU. A integração deverá ser concluída até o final desta semana. O Dr. Alexandre já deixou agendada a próxima reunião técnica para a próxima terça-feira. |
| --- |
| # | Descrição da Ação | Responsável | Data Limite |
|  | Acompanhar aquisição das licenças do ABBY | Humberto |  |
|  | Lista de e-mails do grupo de levantamento PJD e JEF | SECIN |  |
|  | Acompanhamento da solução para petições incidentais | Mônica |  |
|  | Análise de minuta de portaria para normatização da digitalização de recursos | Sr. José Carlos |  |
| Ela | Verificar erro no sistema processual para o cumprimento de sentença. | Yuri |  |
|  | Alterações nos sistemas Processual e Júris para declínio de processo de 2º para 1º grau. | Yuri |  |
|  | Acompanhamento de integração com AGU | Yuri |  |
|  | Automação de movimentações processuais | Ricardo |  |

5. Lista de Distribuição

| Nome | E-mail |
| --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | Alexandre.franco@trf1. jus.br |
| Dr. Reginaldo Márcio Pereira | Reginaldo.pereira@trf1. jus.br |
| SECJU | secju@trf1.jus.br |
| SECIN | secin@trf1. jus.br |
| DIESP | diesp@trf1. jus.br |
| DISIJ | disij@trf1. jus.br |
| DISAD | disad@trf1.jus.br |
| DIEST | diest@ trf1.jus.br |
| COINT | coint@trf1.jus.br |
| CENAG | cenag@trf1.jus.br |
| Rênia Alves Machado Carlini | renia.machado@trf1. jus.br |
| Marcela Santos / DIESP | marcela.santos@trf1. jus.br |