Ata de Reunião 28

1. Identificação do Documento

| Projeto/Release: Processo Digital |
| --- |
| Gestor do Projeto: Dr. José Alexandre | Arquivo/versão: v1 |
| Relator do Documento: Marcela Guimarães Santos | Data da Preparação: 16/03/2010 |

2. Identificação da Reunião

| Data da Reunião: 16/03/2010 | Horário: 10:00 às 12:00 | Local: Sala de SECIN |
| --- | --- | --- |
| Líder da Reunião: Humberto José | Telefone: 3410-3402 |
| Objetivo da Reunião: Validação da ata anterior Verificar as pendências da reunião anterior Situação atual: Avaliação/priorização das pendências do e-Jur Assuntos diversos: Informações da CORIP: * e-Proc: o cadastro tornou-se complexo * Cadastro de Petições Incidentais em Processos Digitais: ao cadastrar uma petição em processo diverso, por equívoco ou indicação errada do advogado, pode-se alterar os dados no JURIS, mas não ocorre a troca da petição virtual que foi digitalizada no e-Jur de um para o outro processo. Portanto não foi feita a efetiva alteração. * Petições com destino errado: petições com publicação de acórdão em determinada Turma, cujos processos encontram-se fisicamente na Corec devido à interposição de recursos, o sistema atrela à publicação, consequentemente, o destino permanece incorreto. * Petição digital: O JURIS está aceitando cadastrar petição incidental em processo não distribuído, mas cadastrado no AR01 por dependência, ou seja, aparece o relator. E pior, depois de distribuído o processo, depois da juntada da petição, não há cronologia lógica. * Cadastro Inicial: a rotina não está fazendo as críticas quanto ao cadastro de processos já registrados – verificação de fax/petições. Essa crítica deve abranger o número antigo e o número novo porque, como a interposição pode ser feita com os dois números, a verificação também deve alcançar as duas numerações. > WebService AGU; > Reunião de levantamento PJD-EF e JEF Virtual: * Cronograma inicial - Marcos - estimativo * Lista de itens levantados > Situação GPD * Petição incidental * Tags e assinatura em lote no GPDoc * Manter avisos e alerta * Correção da retirada de responsável por processo * Desentranhamento/Exclusão de peças * Re-sequenciamento das peças > Situação Digitalização * Bahia - Resultado Visita Técnica * Relatório dos Recursos - JURIS * MG - Solicitação de Visita Técnica; |

3. Participantes da Reunião

| Nome | Área | E-mail | Telefone/Ramal |
| --- | --- | --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | COGER | Alexandre.franco@trf1.jus.br | 3314-5186 |
| Humberto José Xavier | SECIN | Secin@trf1.jus.br | 3410-3402 |
| Ricardo Paulo Tomaz | SECIN/DIEST | diest@trf1.jus.br | 3410-3420 |
| Mônica Regina Rodrigues | SECIN/DIESP | diesp@trf1.jus.br | 3410-3471 |
| Yuri Oliveira de Andrade Freitas | SECIN/DISIJ | disij@trf1.jus.br | 3410-3460 |
| Mário de Sena Braga Júnior | SECIN/DISAD | disad@trf1.jus.br | 3410-3478 |
| José Carlos de Oliveira | SECJU | secju@trf1.jus.br | 3314-5401 |
| Rosilene Vieira da Silva | SECJU | Rosilene.silva@trf1.jus.br | 3314-5239 |
| Marcela Santos | SECIN/DIESP | Marcela.santos@trf1.jus.br | 3314-1559 |

| O Dr. Alexandre iniciou a reunião. Aceitação da ata da reunião anterior. A ata foi encaminhada ao grupo e não houve ressalvas. Pendências da ata anterior: - As licenças serão definitivas a partir de 19/03/2010. - Desenvolvimento da petição incidental. O desenvolvimento deve ser concluído até o dia 19/03 para teste e deverá ser colocada em produção no dia 26/03. - Minuta da portaria para normatização da digitalização de recursos. A portaria foi aprovada e o Dr. Reginaldo deverá submetê-la à Presidência. - Verificar erro no sistema processual para o cumprimento de sentença. O Yuri informou que foi corrigida a rotina no sistema Processual e deverá enviar ao Dr. Alexandre para divulgar aos interessados. - Declínio de processo do 2º para o 1º grau. O Yuri informou que deverá entrar em produção na próxima sexta-feira, dia 19. - Integração com a AGU. Foi informado que os testes foram positivos e já está funcionando plenamente para o JEF Virtual. Deverá entrar em produção inclusive para os sistemas Processual e JURIS até o dia 26/03. Será realizada uma reunião na próxima segunda-feira com os representantes da AGU e a presença dos Juízes Dr. Reginaldo e Dr. Alexandre para definir a segunda etapa da integração (Processual e JURIS). - Automação de movimentações processuais. O Ricardo informou como foi o levantamento feito na semana passada junto aos usuários do JEF Virtual e PJD-EF sobre o assunto. Ele verificou que a ferramenta GPD foi pensada para fazer a tramitação do processo automaticamente a partir do lançamento da movimentação, mas as tarefas que são executadas não estão preparadas para serem relacionadas automaticamente de acordo com a movimentação e não estão encadeadas, sendo esta uma solicitação dos usuários. O Dr. Alexandre colocou que neste momento é necessário completar o trabalho de automação de movimentações da maneira como foi pensado inicialmente para ser relacionado à tramitação. Em um outro momento será verificada a possibilidade de associar as tarefas à movimentação. Assuntos Diversos Informações da CORIP: A Mônica informou que os pontos levantados pela CORIP, especialmente com relação às petições, já estão sendo tratados individualmente. A Rosilene questionou sobre a necessidade de juntar também o tipo de documento “Nota de Ciência”, que tem um tratamento diferente das petições incidentais. Webservice de integração com a AGU: Já foi tratado o item nas pendências da ata anterior. Reunião de levantamento PJD-EF e JEF Virtual: A Marcela informou que a reunião foi realizada durante toda a semana passada e que os usuários mostraram-se bastante preocupados especialmente com as perdas técnicas que podem ocorrer em decorrência da migração dos dados para o sistema Processual e o fato do sistema GPD ainda estar em fase de adequação. Então foi repassado aos usuários que a proposta é determinar os pontos que seriam imprescindíveis para possibilitar a migração dos dados. Situação do GPD: Documentos dos tipos sentença, acórdão, decisão e despacho devem ser disponíveis para visualização pública, sem necessidade de cadastro no e-Proc. Situação da digitalização: O Júlio informou que foi solucionado o problema na Bahia, houve um erro no sistema e-Digitalizador que foi solucionado pela equipe na quarta-feira. Ele observou que as dúvidas são com relação ao procedimento de digitalização. O Dr. Alexandre apresentou números sobre a digitalização das seções que já enviaram recursos digitalizados para o TRF. Foi verificada a necessidade de enviar profissionais para treinamento e orientações sobre processo digital às seções judiciárias. A DIATU deverá assumir o apoio às Centrais de Digitalização. Deverá ser formado um grupo de usuários das seções para participarem de um treinamento no TRF sobre a digitalização e o Processo Digital. Serão formados 2 grupos de 7 pessoas para o treinamento: O primeiro grupo deverá ser formado pelos representantes das seções que ainda não enviaram processos. Os treinamentos serão realizados em 2 dias a partir da próxima segunda-feira. Para a Seção de Minas Gerais será enviada uma pessoa da DIATU para o treinamento na própria Seccional. PRU: O Braga verificou que o grande problema é em relação à abertura de documentos com mais de 400 KB, que são lentos para visualizar. Para solucionar, é possível gravar os documentos em PDF com opção de otimização para web permitida para o Acrobat Reader. O Dr. Alexandre já deixou agendada a próxima reunião técnica para a próxima terça-feira. |
| --- |
| # | Descrição da Ação | Responsável | Data Limite |
|  | Acompanhamento da solução para petições incidentais | Mônica |  |
|  | Submeter portaria para normatização da digitalização de recursos à Presidência | Dr. Reginaldo |  |
|  | Agravos de processos para o 2º grau. | Braga e Renato |  |
|  | Alterações nos sistemas Processual e JURIS para declínio de processo de 2º para 1º grau. | Yuri |  |
| Ela | Acompanhamento de integração com AGU. | Yuri |  |
|  | Automação de movimentações processuais | Ricardo |  |
|  | Lista de pessoas que irão participar do treinamento para a digitalização. | Mônica |  |
|  | Documentos: sentença, decisão, despacho e acórdão públicos na internet. | Braga |  |
|  | Reunião para treinamento de digitalização | Humberto |  |

5. Lista de Distribuição

| Nome | E-mail |
| --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | Alexandre.franco@trf1. jus.br |
| Dr. Reginaldo Márcio Pereira | Reginaldo.pereira@trf1. jus.br |
| SECJU | secju@trf1.jus.br |
| SECIN | secin@trf1. jus.br |
| DIESP | diesp@trf1. jus.br |
| DISIJ | disij@trf1. jus.br |
| DISAD | disad@trf1.jus.br |
| DIEST | diest@ trf1.jus.br |
| COINT | coint@trf1.jus.br |
| Rênia Alves Machado Carlini | renia.machado@trf1. jus.br |
| Marcela Santos / DIESP | marcela.santos@trf1. jus.br |