Ata de Reunião 29

1. Identificação do Documento

| Projeto/Release: Processo Digital |
| --- |
| Gestor do Projeto: Dr. José Alexandre | Arquivo/versão: v1 |
| Relator do Documento: Marcela Guimarães Santos | Data da Preparação: 26/3/2010 |

2. Identificação da Reunião

| Data da Reunião: 26/3/2010 | Horário: 10:00 às 12:00 | Local: Sala de SECIN |
| --- | --- | --- |
| Líder da Reunião: Humberto José Xavier | Telefone: 3410-3401 |
| Objetivo da Reunião: Validação da ata anterior Verificar as pendências da reunião anterior Situação atual: Avaliação/priorização das pendências do e-Jur Assuntos diversos: 1 - Petição incidental (Mônica) 2 - Validação presencial e-Proc (Rafael) 3 - Conversor ABBY (Marcus) 4 - Digitalização de recursos (Mônica) 5 - Visualizador da consulta processual (Braga) 6 – Definição de novo cronograma (Dr. Reginaldo) 8 – Reunião com os Diretores de Vara do Distrito Federal (Dr. Alexandre, Mônica e Yuri) 9 – Relatório de dificuldades elaborados pelos Diretores de Vara do Distrito Federal (2ª a 8ª varas) (Mônica) 10 – Integração webservice para o Processo Digital (Yuri) 11 – GPDoc: problemas na lista de modelos 12 - Remessa obrigatória de feitos para o MPF (após distribuição) – José Carlos 13 - Obrigatoriedade do peticionamento eletrônico 14 - Monitoramento dos bancos via NOC - Monica 15 - Criação de lista Central de Digitalização – Monica. 16 - Treinamento Pessoal das Centrais de digitalização - Rafael |

3. Participantes da Reunião

| Nome | Área | E-mail | Telefone/Ramal |
| --- | --- | --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | COGER | Alexandre.franco@trf1.jus.br | 3314-5190 |
| Humberto José Xavier | SECIN | Secin@trf1.jus.br | 3410-3401 |
| Ricardo Paulo Tomaz | SECIN/DIEST | diest@trf1.jus.br | 3410-3420 |
| Mônica Regina Rodrigues | SECIN/DIESP | diesp@trf1.jus.br | 3410-3482 |
| Yuri Oliveira de Andrade Freitas | SECIN/DISIJ | disij@trf1.jus.br | 3410-3460 |
| Mário de Sena Braga Júnior | SECIN/DISAD | disad@trf1.jus.br | 3410-3478 |
| José Carlos de Oliveira | SECJU | secju@trf1.jus.br | 3314-5401 |
| Rosilene Vieira da Silva | SECJU | Rosilene.silva@trf1.jus.br | 3314-5239 |
| Marcela Santos | SECIN/DIESP | Marcela.santos@trf1.jus.br | 3314-1559 |

| O Dr. Alexandre iniciou a reunião. Aceitação da ata da reunião anterior. A ata foi encaminhada ao grupo e não houve ressalvas. Pendências da ata anterior: Acompanhamento da solução para petições incidentais (tratada nos assuntos diversos); Submeter Portaria para normatização da digitalização de recursos à Presidência. O Dr. Reginaldo informou que a portaria foi publicada ontem. Agravos de processos para o 2º grau: Permanece pendente. O Braga precisa se reunir com o Renato para definir; Alterações nos sistemas: Processual e JURIS para declínio de processos de 2º para 1º grau. O Yuri informou que deve ficar pronto ainda hoje; Acompanhamento de integração com AGU. O Yuri informou que da parte da SECIN já está implementado, mas a parte da AGU ainda está pendente, aguardando os testes; Automação de movimentações processuais. O Ricardo informou que o sistema está pronto para automatizar as movimentações processuais de acordo com a tramitação dos processos. A Marcela vai enviar as tabelas de localizações para o Ricardo por e-mail. Lista de pessoas que irão participar do treinamento para a digitalização. Já está sendo realizado o treinamento para gestores de processo digital e supervisores de centrais de digitalização das Seções Judiciárias. Documentos: sentença, decisão, despacho e acórdãos públicos na internet. Esses tipos de documentos devem ser sempre com nível de sigilo igual a público, conforme consta da Resolução. Sobre a restrição de sigilo, se for da vontade do juiz que o documento seja restrito, não deverá ser publicado na internet. Reunião para treinamento de digitalização. Já está sendo realizado o treinamento. Assuntos Diversos 1 - Petição incidental (Mônica) Justificativa – necessidade de se ter controle sobre a petição incidental Providências tomadas – Mônica informou que a rotina foi concluída em 23/03/2010 e está em fase de teste/homologação. Deverá estar disponível para entrar em produção no dia 26/03/2010. O Yuri ficou responsável por providenciar um documento orientando o funcionamento das rotinas para os usuários de 1º e 2º graus e a Mônica ficou responsável por fazer a orientação para as centrais de digitalização do funcionamento das rotinas. 2 - Validação presencial e-Proc (Rafael) Justificativa – rever a rotina, pois a Diatu está sendo procurada por advogados para fazer a validação Providências tomadas – Os procedimentos já foram determinados pela CORIP, segundo Sr. José Carlos. 3 - Conversor ABBY (Marcus) Justificativa – ferramenta para conversão PDF Providências – Marcus informou já ter adquirido as licenças definitivas que já estão disponíveis a todas as Seções Judiciárias. Pendências – As licenças definitivas chegaram como SoftLocks e atenderão até a substituição por HardLocks (30 dias). Algumas seccionais estão com licenças emprestadas. Todas as seccionais estão operacionais (quanto ao conversor), porém ainda precisam de regularização das licenças definitivas. Prazo 01/05/2010. Serão apenas procedimentos internos que não terão impacto para o usuário. 4 - Digitalização de recursos (Mônica) Justificativa – necessidade de se colocar em funcionamento todas as centrais de digitalização das seções judiciárias Providências – Contato com todas as seccionais. Suporte Remoto. Distribuição de licenças ABBYY. Pendências – Substituição de VM por servidores físicos nas seccionais, principalmente MG e BA. Necessidade de Apoio da Diatu no suporte remoto. A central de digitalização deverá lançar 2 fases processuais: 218/8 ( Recebidos: digitalização) e 257/0 (Processo digitalizado) A vara deverá lançar as fases: 223/10 remetidos para digitalização, 222/1 remessa ordenada TRF, 223/1 remetidos TRF (s/ baixa) O suporte remoto para as centrais de digitalização das seccionais será repassado para a Diatu. Será tratado depois, entre a DIESP e a DTEC, a questão da substituição de VMs por servidores físicos. 5 - Visualizador da consulta processual (Braga) Justificativa – alteração da consulta processual com uso de Cache e XML. Providências – trabalho conjunto com o Jorge (Coint), Wilton (Internet), Welker (Seban) e Murilo (Disij) para desenvolvimento das rotinas necessárias. Previsão para 26/03, sexta-feira Pendências – passar URL para Wilton consumir o Webservice (acesso e realização de testes). Deverá ser feito um monitoramento para verificar a intermitência do acesso à consulta processual, sem que seja necessário que o usuário avise da parada. 6 – Definição de novo cronograma (Dr. Reginaldo) O cronograma poderá ser discutido novamente para que a implantação inicie com as seções menores. Deverão ser revistas as datas de implantação. Devem ser preferenciadas as seções que já estão digitalizando. O cronograma será disponibilizado na pasta do Projeto. 8 – Reunião com os Diretores de Vara do Distrito Federal (Dr. Alexandre, Mônica e Yuri) Justificativa – reunião marcada para dia 24/3 para debater as dificuldades na implantação do Processo Digital Providências – ver as pendências da reunião anterior realizada dia 10/03 e apresentar a evolução do sistema, inclusive a fase 2 do e-Jur. Pendências – relatório de dificuldades remetido para a lista O Dr. Alexandre informou que amanhã será realizada uma reunião com os diretores na qual será apresentada a proposta feita pela Mônica. Nesta reunião será apresentado novo cronograma para a 2ª fase do e-Jur, e apresentações de novas telas de melhorias para o sistema. 9 – Relatório de dificuldades elaborados pelos Diretores de Vara do Distrito Federal (2ª a 8ª varas) (Monica) Justificativa – Providências – elaboração de relatório para analisar cada item apresentado e identificar os que já foram selecionados, os que estão sendo providenciados e a evolução. Proposta para tratar documento das varas do DF. Apresentação do documento/wireframe. Pendências – Aguardando avaliação do documento e definição do gestor A Mônica apresentou as respostas para as reivindicações dos diretores de varas e a proposta de fazer uma reunião para apresentar e explicar os conceitos do GPD e como foi pensada a solução de forma a alinhar o entendimento e apresentar também o que está sendo feito para melhorias do sistema. O Dr. Alexandre informou que amanhã será realizada uma reunião com os diretores na qual será apresentada a proposta feita pela Mônica. 10 – Integração webservice para o Processo Digital (Yuri) Já foi discutida no item de pendências. 11 – GPDoc: problemas na lista de modelos Justificativa – A lista de modelos apresentados para criar um documento para processo está apresentando modelos de outras seções e outras varas. Providências – alteração no sistema para que sejam listados apenas modelos criados pelo usuário logado. Pendências – Em teste. Será liberado para produção no dia 26/03 junto com as alterações para assinatura e criação de documento em lote e mala-direta. A Marcela deverá enviar um e-mail ao Dr. Alexandre para que a proposta seja avaliada pelos Diretores de Varas. O GPDoc deverá entrar em produção com correções e alterações na próxima sexta-feira. A Marcela enviará ao grupo e-mail com as alterações e melhorias que serão disponibilizadas na próxima versão. 12 - Remessa obrigatória de feitos para o MPF (após distribuição) – José Carlos Justificativa – Demanda identificada pela SECJU – Prioridade Crítica Providências – Pendências – Aguardando avaliação do documento e definição de solução a ser adotada - gestor O Dr. Reginaldo informou que só quem pode peticionar são procuradores e advogados, e não assessores, no entanto o sistema e-Proc permitiu que o documento fosse peticionado pelo assessor. Deverá ser alterado o sistema para não permitir que o documento seja registrado por usuário comum, apenas por procuradores e advogados. Nos casos de rotina de procedimento não será necessário trazer ao grupo e será decidido com os gestores. Para o caso acima citado, o documento deverá ser encaminhado à coordenadoria e não haverá impacto para o sistema GPD. O Dr. Reginaldo encerrou a reunião, ressaltando a importância da atenção à SJDF. O Dr. Alexandre já deixou agendada a próxima reunião técnica para a próxima terça-feira. |
| --- |
| # | Descrição da Ação | Responsável | Data Limite |
|  | Enviar as tabelas de localizações para o Ricardo | Marcela | 23/03/2010 |
|  | Agravos de processos para o 2º grau | Braga |  |
|  | Acompanhamento de integração com AGU | Yuri |  |
|  | Visualizador da consulta processual - Testar | Braga |  |
|  | Atualizar cronograma de implantação | Yuri |  |
|  | Enviar e-mail com as alterações e melhorias que serão disponibilizadas na próxima versão GPD e GPDoc. | Marcela | 24/03/2010 |

5. Lista de Distribuição

| Nome | E-mail |
| --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | Alexandre.franco@trf1. jus.br |
| Dr. Reginaldo Márcio Pereira | Reginaldo.pereira@trf1. jus.br |
| SECJU | secju@trf1.jus.br |
| SECIN | secin@trf1. jus.br |
| DIESP | diesp@trf1. jus.br |
| DISIJ | disij@trf1. jus.br |
| DISAD | disad@trf1.jus.br |
| DIEST | diest@ trf1.jus.br |
| COINT | coint@trf1.jus.br |
| Rênia Alves Machado Carlini | renia.machado@trf1. jus.br |
| Marcela Santos / DIESP | marcela.santos@trf1. jus.br |