Ata de Reunião 30

1. Identificação do Documento

| Projeto/Release: Processo Digital |
| --- |
| Gestor do Projeto: Dr. José Alexandre | Arquivo/versão: v1 |
| Relator do Documento: Marcela Guimarães Santos | Data da Preparação: 5/4/2010 |

2. Identificação da Reunião

| Data da Reunião: 5/4/2010 | Horário: 09:30 às 11:30 | Local: Sala da SECIN |
| --- | --- | --- |
| Líder da Reunião: Dr. José Alexandre Franco | Telefone: 3314-5190 |
| Objetivo da Reunião: 1- Aceite da ata da reunião anterior; 2- Pendências; 3- Atividades realizadas na semana; 4- Assuntos diversos Integração GPD – Sistema Processual Rotina da petição incidental Rotina do recebimento de petição inicial pelo e-Proc Rotina de controle de envio de recursos digitalizados, para que o Juris acuse o recebimento e remeta a informação para o Sistema Processual e a vara registre Treinamento dos Diretores de Secretaria de Vara da SJDF Encontro de Diretores de Secretaria da Seccional da Bahia Propor a repetição do treinamento dos Diretores de Secretaria de Vara da SJGO e Subseção de Uberlândia Numeração Única Aviso de visualização decisão e sentença na consulta processual |

3. Participantes da Reunião

| Nome | Área | E-mail | Telefone/Ramal |
| --- | --- | --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | COGER | Alexandre.franco@trf1.jus.br | 3314-5190 |
| Humberto José Xavier | SECIN | Secin@trf1.jus.br | 3410-3401 |
| Ricardo Paulo Tomaz | SECIN/DIEST | diest@trf1.jus.br | 3410-3420 |
| Mônica Regina Rodrigues | SECIN/DIESP | diesp@trf1.jus.br | 3410-3482 |
| Yuri Oliveira de Andrade Freitas | SECIN/DISIJ | disij@trf1.jus.br | 3410-3460 |
| Mário de Sena Braga Júnior | SECIN/DISAD | disad@trf1.jus.br | 3410-3478 |
| José Carlos de Oliveira | SECJU | secju@trf1.jus.br | 3314-5401 |
| Rosilene Vieira da Silva | SECJU | Rosilene.silva@trf1.jus.br | 3314-5239 |
| Marcela Santos | SECIN/DIESP | Marcela.santos@trf1.jus.br | 3314-1559 |

| O Dr. Alexandre iniciou a reunião. Aceitação da ata da reunião anterior. A ata foi encaminhada ao grupo e não houve ressalvas. Pendências da ata anterior: Enviar as tabelas de localizações para o Ricardo: As tabelas foram enviadas. O Dr. Alexandre sugeriu que seja criado um grupo de usuários de 1º e 2º Graus e representante da DIESP para validar as automações de movimentações processuais e mapear o fluxo dos processos nas localizações de acordo com a movimentação processual. O grupo deverá ser formado no início do mês de abril para iniciar o trabalho. Agravos de processos para o 2º grau: O Braga informou que está em análise em função da prioridade da petição incidental. Acompanhamento de integração com a AGU: O Jônatas informou que a integração já está pronta para JEF e está sendo implementada para o 1º e 2º Graus. Continua pendente a parte do projeto sob responsabilidade da AGU. O processo tem 4 etapas: 1 – a citação e intimação para a entidade; 2 – quando a entidade se dá por intimada (ou passados os 10 dias para tomar conhecimento) ; 3 – A solução será aproveitada para integrar com o Processo Digital, uma vez que os sistemas Processual e Juris já estão sendo preparados para citar e intimar as entidades. A solução deverá atender aos processos digitais num primeiro momento. O Humberto informou que o CNJ fará uma reunião com todos os tribunais para definir o padrão que será usado para integração com as entidades. O Dr. Alexandre lembrou ao Humberto que deverá ser resgatado o acordo que foi assinado entre o Tribunal e as entidades para a adoção do padrão nacional da AGU. O Jônatas questionou se a solução deverá atender também aos processos físicos. O Dr. Alexandre informou que no primeiro momento não será atendido, mas deve ser preparado para que sejam atendidos posteriormente. Visualizador da consulta processual – Testar: O Braga informou que está preparando um webservice para tornar a consulta mais estável e rápida na visualização dos documentos e informações sobre os processos. O Dr. Alexandre solicitou que o Braga determine uma data prevista para finalização para que sejam informados os usuários. Atualizar cronograma de implantação. Foi publicada a portaria com o novo cronograma de implantação. O Dr. Alexandre solicitou que o plano de treinamento seja refeito de acordo com o novo cronograma de implantação, inclusive com a previsão para treinamento de público externo (procuradores) nos sistemas e-Proc e Consulta Processual. Enviar e-mail com as alterações e melhorias que serão disponibilizadas na próxima versão GPD e GPDoc: a Marcela informou que a Mônica enviou o e-mail com as informações para o grupo com as alterações e melhorias e as datas previstas para disponibilização das mesmas. Atividades realizadas na semana A Marcela informou que o novo documento de visão já foi finalizado com as necessidades para os sistemas JEF e PJD-EF e a equipe está trabalhando no documento de visão para os sistemas de comunicação externa (e-Cint e e-Proc). O cronograma detalhado para a 2ª fase do processo digital será finalizado hoje. O Dr. José Alexandre informou que os documentos serão submetidos ao Dr. Tourinho e Dr. Olindo para apresentação de necessidades e datas previstas. Assuntos Diversos Integração GPD – sistema processual O Yuri informou sobre o sistema processual: Murilo, Manoel e Jonathan (NUTEC-DF) estiveram hoje às 10:00h na 4ª vara SJDF e identificaram o problema que ocorre na integração dos dois sistemas. Murilo está trabalhando de forma específica nesta demanda para solucioná-la antes do feriado, e deverá estar disponível no dia 6 de abril. Petição incidental: O Yuri informou que os profissionais das equipes PROCESSUAL, JURIS, INTERNET, SEBAN e DIESP trabalharam desde semana passada, inclusive neste sábado e domingo, para concluir esta demanda. Não foi possível a conclusão na sexta-feira, dia 26/03, conforme acordado. Hoje estamos efetuando os testes e amanhã entrará em homologação. A interação entre diversas equipes distintas causou o atraso na demanda. Uma tarefa de uma equipe só pode ser concluída após a conclusão da outra equipe. Além disso, a interação entre XML e FORMS não é tão amigável, daí termos que envolver a SEBAN nos procedimentos. A Marcela informou que além da petição incidental, deverá entrar em produção alterações no GPD, no GPDoc e no RED, e todas as alterações estão previstas para a mesma data. O Dr. Alexandre solicitou que seja enviado o e-mail com todas as alterações com a nova data prevista para disponibilizar aos usuários. O Braga informou que o peticionamento em lote para petição incidental também está sendo corrigida no e-Proc. O Dr. Alexandre sugeriu que a data para produção das alterações relativas à petição incidental seja dia 12 de abril, pois na próxima semana, a numeração única será implantada em várias seções judiciárias e não Rotina do recebimento de petição inicial pelo e-Proc O Dr. Alexandre informou sobre o caso ocorrido na 2ª vara em que a petição não foi anexada na distribuição do processo. O Braga informou que a rotina deverá ser avaliada para que o sistema não permita que o processo seja distribuído sem documentos anexados. Rotina de controle de envio de recursos digitalizados, para que o Júris acuse o recebimento e remeta informação para o Sistema Processual e a vara registre O Dr. Alexandre demonstrou a preocupação sobre a falta de informações para comprovar que os recursos remetidos pela vara foram recebidos no 2º grau. O Ricardo ficou responsável para recuperar as informações de como está a situação dos processos hoje. Para a análise da solução serão envolvidos os grupos responsáveis pelos sistemas Processual, Júris, RED e e-Digitalizador e a participação da DIEST. Treinamento dos Diretores de Secretaria de Vara do DF O Dr. Alexandre relatou como foi a reunião na semana passada com os Diretores de Vara e que foi diagnosticada a necessidade de um novo treinamento sobre o GPD. O treinamento deverá ocorrer dos dias 7 a 9 de abril e será ministrado por um analista do sistema e um técnico da DIATU. Contará também com a participação de um técnico do NUTEC-DF. A SECRE, representada pelo senhor Mariano, será responsável por montar e divulgar o treinamento. O Sr. José Carlos propôs a expansão do treinamento para o 2º grau. O Dr. Alexandre sugeriu a criação de um atendimento on-line, ou um Chat, para atendimento imediato aos usuários. A Marcela informou que fica muito complicado o atendimento on-line a usuários e sugeriu a criação de um fórum de discussão entre os diretores de vara onde os próprios diretores possam trocar experiências e ajudarem-se mutuamente, sob a supervisão de um mediador. O Rafael informou que é possível a criação do fórum com a ferramenta “Majordomo”, que é um software livre. Será analisada a viabilidade da proposta de criação de uma forma de atendimento aos usuários (Fórum, Chat, Wikipedia) pelo grupo. Encontro de Diretores de Secretaria da Seccional da Bahia O Dr. Alexandre relatou como foi o encontro na Bahia em que participou com a Mônica e os diretores mostraram-se muito entusiasmados sobre o Processo Digital. Propor a repetição do treinamento dos Diretores de Secretaria de vara da SJGO e Subseção de Uberlândia O Dr. Alexandre propôs acompanhar a implantação em Goiás e Uberlândia e refazer o treinamento nessas seções após um mês da implantação, sendo definido dia 13/04 para o treinamento em Uberlândia e dia 14/04 para o treinamento em Goiás. O treinamento poderá, eventualmente, ser executado por videoconferência, no horário da manhã com o mesmo módulo que será apresentado para o treinamento do DF. Numeração Única: O Yuri informou que conforme acordado na reunião de Diretores da SJDF, as demandas levantadas pelo Gustavo Augusto junto às 4ª e 21ª varas da SJDF, em 23/03/2010, estão sendo corrigidas com prazo de finalização até a próxima reunião de diretores, marcada para dia 07/04. Porém, serão concluídas antes deste prazo. A partir da próxima semana (dia 5/04) será implantada a numeração única para várias seções judiciárias. Aviso visualização decisão e sentença na consulta processual O Dr. Alexandre solicitou que seja inserido um aviso de que os documentos do tipo sentença, decisão e acórdão não precisam de usuário e senha para serem visualizados, uma vez que o ícone para visualização é o mesmo para qualquer tipo de documento. Atendimento a usuários externos no 2º grau O Braga informou que muitas informações procedimentais que são solicitadas pelos advogados estão chegando diretamente para os analistas do desenvolvimento e sugeriu que a CORIP providencie a criação de uma central de atendimento para atender às dúvidas dos advogados. O Sr. José Carlos ficou responsável por verificar a viabilidade de atender a sugestão. O Dr. Alexandre já deixou agendada a próxima reunião técnica para a próxima terça-feira. |
| --- |
| # | Descrição da Ação | Responsável | Data Limite |
|  | Criação de um grupo de usuários de 1º e 2º graus e representante da DIEST para a automação das movimentações processuais. | Dr. Alexandre |  |
|  | Enviar o e-mail com todas as alterações com a nova data prevista para disponibilização aos usuários | Marcela |  |
|  | Avaliar rotina para que o sistema não permita que o processo seja distribuído sem documentos anexados | Braga |  |
|  | Plano de treinamento adequado para o novo cronograma de implantação | Rafael (DIATU) e Mariano (SECRE) |  |
|  | Treinamento para diretores do DF de 07 a 09/04 | Rafael (DIATU) e Mariano (SECRE) |  |
|  | Treinamento para diretores do GO e Uberlândia | Rafael (DIATU) e Mariano (SECRE) |  |
|  | Inserir um aviso ao usuário na consulta processual, para os documentos do tipo sentença, decisão e acórdão | Braga |  |
|  | Atendimento a usuários externos do 2º grau. | José Carlos |  |

5. Lista de Distribuição

| Nome | E-mail |
| --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | Alexandre.franco@trf1. jus.br |
| Dr. Reginaldo Márcio Pereira | Reginaldo.pereira@trf1. jus.br |
| SECJU | secju@trf1.jus.br |
| SECIN | secin@trf1. jus.br |
| DIESP | diesp@trf1. jus.br |
| DISIJ | disij@trf1. jus.br |
| DISAD | disad@trf1.jus.br |
| DIEST | diest@ trf1.jus.br |
| COINT | coint@trf1.jus.br |
| Rênia Alves Machado Carlini | renia.machado@trf1. jus.br |
| Marcela Santos / DIESP | marcela.santos@trf1. jus.br |