Ata de Reunião 04

1. Identificação do Documento

| Projeto/Release: Processo Digital |
| --- |
| Gestor do Projeto: Dr. Reginaldo Márcio Pereira | Arquivo/versão: v1 |
| Relator do Documento: Mônica Regina Ferreira Rodrigues | Data da Preparação: 02/02/2010 |

2. Identificação da Reunião

| Data da Reunião: 29/01/2010 | Horário: 10:00 às 13:00 | Local: Sala de PRESI |
| --- | --- | --- |
| Líder da Reunião: Reginaldo Márcio | Telefone: 3314-5186 |
| Objetivo da Reunião: Situação atual da implantação do Processo Digital / Numeração única |

3. Participantes da Reunião

| Nome | Área | E-mail | Telefone/Ramal |
| --- | --- | --- | --- |
| Dr. Reginaldo Márcio Pereira | ‘PRESI | Reginaldo.pereira@trf1.jus.br |  |
| Dr. Silvio Ferreira | DIGES | Silvio.ferreira@trf1.jus.br |  |
| Humberto José Xavier | SECIN | Secin@trf1.jus.br | 3410-3402 |
| Mônica Regina Ferreira Rodrigues | Diesp | diesp@trf1.jus.br | 34103482 |
| Yuri Oliveira de Andrade Freitas | SECIN/DISIJ | disij@trf1.jus.br | 3410-3460 |
| Julio Cesar Pires | SECIN/DITEC | ditec@trf1.jus.br | 3314-1519 |
| Letícia Mota de Freitas Neves | SECJU | etícia.neves@trf1.jus.br | 3314-5401 |
| João Arthur | CORIP | corip@trf1.jus.br | 3314-5300 |
| Marcus Vinicius | SECIN/COINT | coint@trf1.gjus.br | 3410-3410 |
| Rafael Linhares | DIATU |  |  |

| Situação atual do Processo Digital: Informações gerais para alinhamento do grupo Dr. Reginaldo iniciou informando que o objetivo da reunião é termos um Ponto de Controle, com foco voltado para a situação atual da implantação do processo digital. Para que o encontro seja bastante produtivo ele solicita que todos procurem não fugir do foco da reunião e tratem aspectos técnicos/específicos posteriormente. Dr. Silvio corroborou dizendo que a reunião de ponto de controle serve para avaliação do rumo que o projeto está tomando e fez as seguintes considerações: - neste momento do projeto devemos ter cuidado com as mudanças, não podemos ter muitas alterações nos sistemas. Temos que ir com o que está pronto. Tratarmos apenas Erros e Melhorias Essencialmente críticas, que são aquelas que impedem o funcionamento do sistema. - Estamos em um momento de doutrinação, se houver muita alteração nas funcionalidades básicas, perderemos a confiança dos usuários. - A DIATU deve restringir as informações fornecidas a magistrados, não entrando em área que não diz respeito a informática Visitas realizadas nos Gabinetes – dias 26/01/2010, 27/01/2010 e 28/01/2010 Letícia apresentou relatório detalhado das visitas realizadas nos gabinetes. Destacou as principais Sugestões, reclamações e Dúvidas. Concluiu que existe a necessidade de treinamento. Dr. Reginaldo solicitou atenção especial às dúvidas da Dra. Kátia. Mônica ficou responsável por avaliar cada solicitação da Dra. Kátia e dar um posicionamento sobre previsão de atendimento. Central de Digitalização Dr. Silvio informou que a equipe fixa está tendo rendimento positivo, e acha desnecessário o mutirão no final de semana. No início da próxima semana chegarão os profissionais do convênio com a instituição de deficientes auditivos. Cerca de 40 profissionais. Yuri questionou possibilidade de remanejar algumas pessoas para a Central do DF. O grupo concordou com a sugestão do Yuri e Dr. Silvio informou que remanejará 10 profissionais. Dr. Reginaldo informou que Dr. Luciano não recebeu processos ontem e se a CORIP tem muitos processos pendentes de digitalização (atraso). Letícia mostrou preocupação com a quantidade de processos que já foram distribuídos e ainda não foram digitalizados. João Arthur existe em torno de 500 processos nessa situação e que ele vai priorizar a digitalização desses documentos. João Arthur informou que a CORIP trabalhará no próximo final de semana (30 e 31/01/2010). Não fará mutirão com pessoal de outros setores na hora-extra, mas trabalhará com a equipe de digitalização da própria CORIP. Dr. Reginaldo informou que os gabinetes estão reportando problemas no cadastro das partes dos processos e que a CORIP deve cadastrar todos os advogados (para que eles possam verificar as peças via e-Proc). Humberto informou que a SECIN está a disposição para apoiar no final de semana. Deixará plantonistas de sobre-aviso. Alteração na Resolução PRESI 600-25 O grupo decidiu pela alteração da Resolução PRESI 600-25: Dr. Silvio sugeriu que a resolução faça previsão para tratamento de casos especiais (Exemplo 1 processo gigante, processos muito antigos, processos com muitas folhas muito grandes – projetos de obras, etc). Que a CORIP possa identificar os casos especiais e tratar o processo como físico. Letícia informou que a minuta da resolução alterada está pronta. Ela incluiu as seguintes alterações: - Se o processo original for físico, seguem como processos físicos: Embargos Infringentes, Carta precatória, Conflito de competência. Surgiu dúvida sobre como tratar os processos digitais com dependência a processos físicos. Este item será discutido com a equipe técnica para definição do que será alterado na resolução para atender essa situação específica. Dr. Reginaldo perguntou qual o percentual de processos com dependência. João Arthur ficou de providenciar essa informação. Dr. Reginaldo sugeriu: Capa com certidão no físico e aviso no digital. Dr. Silvio acha pouco produtivo misturar físico com digital. Distribuição de equipamentos Rafael informou que distribuiu 40 monitores para os gabinetes. Ainda restam 4 monitores para entregar. Letícia solicita priorizar a CORIP. O equipamento entregue (scanners e monitores) estão na DIMAP e devem ser distribuídos o quanto antes. O Certificado dos Magistrados está pendente na ASMAG. Dr. Reginaldo convocou o servidor Adiel, da ASMAG, para deixá-lo pessoalmente responsável por identificar e resolver as pendências dos certificados (maioria referente à documentação) para termos os certificados o mais rápido possível. Dr. Silvio solicitou que a DIATU providencie levantamento de preço e estoque de monitores no mercado. Marcus pediu que a DIATU negocie coma empresa Houter para aumentar o número de monitores a serem entregues em fevereiro e março. Certificação Digital Dr. Reginaldo informou que conversou com Adiel, da Asmag, para que faça acompanhamento direto da certificação no TRF e nos estados Dr. Reginaldo repassou a informação feita por Adiel de que dos 26 juízes apenas 9 possuem pendências e quanto aos desembargadores, somente os que estão em férias ainda não estão ok Visita aos Gabinetes para aferir temperatura do e-Jur Dr. Reginaldo, Letícia e Dr. Silvio irão aos gabinetes para verificar o nível de receptividade/adesão ou de resistência dos gabinetes com relação ao e-Jur. Pendências nos sitemas Foram identificadas as seguintes pendências no GPD: Necessidade de Mapear e criar novas Localizações para os gabinetes Definir como deverá ser tratado o Agravo de instrumento retido no digital: materializar em caso de processo físico? Identificar melhor forma de tratar a distribuição por dependência: os processos digitais e físicos quando eles são dependentes. Exibir a Classe e competência na lista do filtro avançado, pois só a classe está gerando confusão entre os usuários Não existe Previsão para receber o processo em pen-drive. Mônica e Yuri informaram que é possível utllizar o módulo ‘anexar documento’ para isso. Ficaram de verificar a funcionalidade juntamente com a CORIP. João Arthur identificou as seguintes pendências no Digitalizador: Lentidão do sistema Lentidão no scanner Desenvolver um módulo que permita exclusão de documento. Ausência de relatórios estatísticos João Arthur Informou que o TAA está com problema. Júlio e Mônica estão tratando. Dr. Reginaldo solicitou tratamento especial às demandas da Dra. Kátia. Mônica ficou de passar a situação atual dessas solicitações. Próxima reunião. Próxima reunião agendada para o dia 29/01/2010 as 11 horas na Sala de reuniões da Presidência. |
| --- |
| # | Descrição da Ação | Responsável | Data Limite |
|  | Identificar melhor forma de tratar a distribuição por dependência: | Letícia, Yuri, João Arthur | 03/02/2010 |
|  | Previsão de atendimento das demandas da Dra. Kátia | Mônica | 03/02/2010 |
| V | Mapear e criar novas localizações para os Gabinetes | Mônica | 05/02/2010 |
|  | definir como deverá ser tratado o Agravo de instrumento retido no digital: materializar em caso de processo físico? | Letícia | 05/02/2010 |
|  | providenciar levantamento de preço e estoque de monitores no mercado | Rafael | 05/02/2010 |
|  | Informar o percentual de processos com dependência. | João Arthur | 05/02/2010 |
| A | Acompanhar emissão de Certificação | Adiel – ASMAG | 05/02/2010 |
|  | Informar situação das demandas da Dra. Kátia por email | Mônica | 05/02/2010 |
|  | Problema no TAA | Julio e Mônica | 05/02/2010 |
|  | Negociar coma empresa Houter para aumentar o número de monitores a serem entregues em fevereiro e março. | Rafael | 05/02/2010 |

5. Lista de Distribuição

| Nome | E-mail |
| --- | --- |
| Dr. José Alexandre Franco | Alexandre.franco@trf1. jus.br |
| Dr. Reginaldo Márcio Pereira | Reginaldo.pereira@trf1. jus.br |
| Dr. Silvio Ferreira | Silvio.ferreira@trf1. jus.br |
| Letícia Neves | Letícia.neves@trf1. jus.br |
| SECIN | secin@trf1. jus.br |
| DIESP | diesp@trf1. jus.br |
| DISIJ | disij@trf1. jus.br |
| DISAD | disad@trf1.jus.br |
| DIEST | diest@ trf1.jus.br |
| COINT | coint@trf1.jus.br |
| CORIP | corip@trf1.jus.br |